高雄市政府第317次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年03月29日（星期三）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春 楊明州 陳鴻益 蔡柏英  林英斌 陳瓊華 張乃千 簡振澄 范巽綠 曾文生  王端仁 蔡復進 曾姿雯(梁雅琪代) 李怡德     (王屯電代) 趙建喬 蔡長展 姚雨靜 鄭素玲     陳家欽 陳虹龍 黃志中 蔡孟裕 吳義隆(吳嘉昌代) 尹　立 陳勁甫(黃榮輝代) 陳月端 黃進雄 丁允恭     (蔡秀玉代) 劉進興 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃     張素惠 葉瑞與  陳榮周 劉嘉茹 孫志鵬 黃燭吉 王世芳 黃憲東 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川 吳宗明

列　席：鍾致遠 張秀靖(葉三銘代) 郭榮哲 郭寶升 林敬堯  劉慧君 沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

都發局李局長怡德公假至港務公司開會，由王副局長屯電代理；觀光局曾局長姿雯、捷運局吳局長義隆及交通局陳局長勁甫公假至議會備詢，分別由梁主任秘書雅琪、吳主任秘書嘉昌及黃主任秘書榮輝代理；新聞局丁局長允恭公假，參加數位有線電視記者會，由蔡副局長秀玉代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、財政局簡局長報告：

105年度各機關行政罰鍰收繳及清理情形報告。

財政局簡局長補充報告：

105年度本局已逾5年之應收未收罰鍰金額較104年度增加原因說明。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。105年度各機關行政罰鍰執行率均有達到基準，感謝各機關的辛勞。惟考量105年度行政罰鍰金額、件數均有增加，請各機關加強留意並積極辦理催收、移送強制執行，及清理債權憑證，以持續提高行政罰鍰執行績效。

（三）有關105年度各機關已逾5年之應收未收罰鍰，其中以勞工局及環保局較前（104）年顯著下降，值得肯定；而財政局的部分較前年提高，請加強改善。

（四）應收歲入款已屆滿5年尚未執行而有註銷必要者，請依規定辦理註銷事宜。又行政執行期間最長為10年，應收歲入款註銷後，仍應每年定期清理債權憑證，執行期間屆滿後再辦理債權憑證註銷，請各裁處機關積極配合辦理。

四、研考會劉主任委員報告：

105年度府管計畫執行結果檢討報告。

水利局蔡局長及原民會谷縱主任委員補充報告：

105年度整體執行情形未達標準原因說明及案件辦理情形報告。

水利局蔡局長補充報告：

爭取「前瞻基礎建設─水環境計畫：『縣市管河川及區域排水整體改善計畫』與『全國水環境改善計畫』」辦理情形報告。

工務局趙局長補充報告：

原民會「部落安全環境建設計畫」（養工處代辦）及「十全一路至覺民路打通工程」辦理情形報告。

秘書長補充意見：

有關105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災災後復建工程執行情形，中央相當重視，且訂有完工期限，逾期將註銷補助經費，請首長務必重視，要求所屬如期如質辦理完竣，研考會將定期召開檢討會議，而其中區公所辦理的案件，請民政局掌握進度。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。由近4年府管計畫的各項執行結果比較可知，去（105）年度案件落後率均較往年降低，顯見研考會新實施的管考紅綠燈及相關配套管考措施，已有初步成效。

（三）從105年度各機關的執行情形來看，雖地政局、工務局之列管案件數較多，仍能有效控管，且整體表現較104年進步；另都發局、衛生局、消防局及勞工局之列管計畫，亦均能於年度內順利執行，對上開機關的努力，特予肯定。

（四）105年度整體執行情形落後較嚴重者，請水利局、原民會針對落後原因積極檢討，找出問題癥結，例如水利局部分案件落後原因雖為中央審查計畫期程較長、與中央協調會勘、研議工法及工程管線牴觸等因素所致，惟仍請加強與中央溝通及管遷協調機制，縮短作業程序以提升106年度整體執行績效。

（五）考量目前距離汛期（5月1日）僅餘約1個月時間，各機關（特別是原民會、水利局、工務局）應把握這段期間，加速權管工程的進度，尤其山區雨勢較大，當地工程進度及品質經常受天候影響，請民政局提醒區公所加強於汛期前巡檢完成，並掌握工程進度。

（六）提醒注意機關為教育局及民政局，教育局105年度落後案件率，雖較104年度略有進步，但落後案件率仍達34%，教育局既已成立工程管理科，責任重大，請努力提升校園工程進度與品質；至民政局105年度府管案件執行結果，較104年度有退步情形，請務必加強計畫管控。

（七）106年度列管計畫中，計有13案為104及105年度持續落後案件，分別為教育局4案、地政局3案、環保局2案及文化局、民政局、原民會與捷運局各1案，上開案件請研考會公共工程督導會報逐案檢討，並請秘書長協助督導排除問題；如先前所遭遇之問題已順利解決，亦請掌握期程，積極辦理後續工作，早日完成相關計畫。

（八）雖105年度年終時落後案件較往年顯著降低，惟由報告中近4年落後案件的月變化趨勢可知，105年上半年度的落後案件較往年同期並無顯著下降，顯示案件招標等前置作業程序及與中央溝通時效仍有待精進；再者，本府105年度預算議會較往年提早於年底即審議通過，亦讓105年度施政計畫能有較完整充裕的時間執行推動。有鑒於此，研考會於106年度已採行增列發包作業落後案件，及整合運用工程會標案管理系統進度等精進作為，提供更完整之計畫執行情形資訊，請各機關防微杜漸，注意進度落後的預警資訊，加強自主管理。

（九）為改善寶珠溝、孝順街一帶長年的淹水情形，本府刻正辦理「十全一路至覺民路打通工程」及預計於三民果菜市場旁設置滯洪池，考量該區域位於寶珠溝旁，亦屬愛河支線流域範圍，周邊仍待辦理用戶污水接管，且尚有部分土地為工業區，環境亟待整頓，請水利局、工務局或環保局等跨機關儘速於近期內研提優質計畫，爭取中央補助，必要時本府願意協助與中央溝通，以辦理環境改善工作，提升當地市容景觀；至有關果菜公司對工程計畫內容提出不同意見乙節，雖本府已秉持柔軟態度盡力溝通，惟對此不同意見仍請工務局等機關適度納入參考，同時持續加強與果菜公司或農會代表協調，俾利本案順利推動。

（十）近年本府積極辦理治水防洪工作及整治濕地環境，除已完成10餘座濕地公園外，目前刻正規劃辦理「梓官中正路抽水站與牛路溝濕地步道」，軍方已同意無償撥用之1.5公頃公有土地，後續應妥善管理，一併改善該區域環境，該步道延伸至牛路溝紅樹林區濕地，串接與典寶溪防汛道路，將大幅提升典寶溪出海口環境，有關改善該區域排水防洪能力、環境景觀及串聯周邊援中港濕地公園乙節，請水利局及相關機關妥為辦理；另中鋼公司廠區位於小港區鹽水港溪流域範圍內，為改善鹽水港溪濕地環境，亦請相關機關加強與中鋼公司溝通，研議共同整治。

（十一）有關105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災災後復建工程，日前經研考會提報檢討後，各機關執行情形已大幅提升，惟本案多為災後搶修工程，中央及審計單位皆相當重視，仍請各相關機關務必留意工程進度及品質，並請研考會定期檢討。

五、研考會劉主任委員報告：

本府市政會議主席指示暨議決事項管制案件，各主辦機關執行情形報告。

工務局趙局長補充報告：

「鼓山橋改建工程」、「左楠路7-5號周邊開闢綠美化公園」及「鳥松區水管路及大樹瓦厝街1、2號橋梁拓寬工程」辦理情形報告。

水利局蔡局長補充報告：

「鼓山運河整治」辦理情形報告。

教育局范局長補充報告：

「文中11學校預定地開闢案」辦理情形報告。

林副秘書長補充說明：

有關「文中11學校預定地開闢案」土地已於民國77年辦理徵收作業，惟尚未完成地上物補償，原土地所有權人依法仍能持續使用土地，目前該預定地尚有徵收買回爭議，且報內政部審理中。另該區域環境現況較為髒亂，恐引發登革熱病媒蚊孳生，為避免影響公共衛生安全，已請教育局清查目前土地及地上物實際使用者，並造冊管理，以利衛生局、環保局稽查時，倘發現環境有髒亂致生孳生源之虞，應以土地及地上物實際使用人為處分對象；另土地使用者清查完成後，對於後續辦理地上物補償工作、完備徵收程序亦會有所助益。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。本次增訂查核點案件為工務局「鼓山橋改建工程」，雖橋梁內部管線複雜度高，本案橋梁主體施工作業仍請配合管遷時程同步辦理，請工務局新工處、養工處共同合作、妥適規劃，並落實工區管理，務使工進可如期推展，提前於107年底前完工，並讓本人瞭解施工及管遷期程，同時請研考會修正相關查核點。另有關「鳥松區水管路及大樹瓦厝街1、2號橋梁拓寬工程」，因工程涉及中油管線範圍，請工務局加速與中油公司溝通，本案請研考會列管。

（三）水利局「鼓山運河整治」進度落後，請水利局督促承商增派工班及調派機具進場施作，同時促請台泥公司配合清理工區，避免影響工進，勿再延宕，務必於4月中旬汛期來臨前完工，以發揮河道整治及防洪效益，改善鼓山區淹水情形。

（四）新增案件工務局「左楠路7-5號周邊開闢綠美化公園」，同意查核點設定，基於用地取得為本案重要關鍵，請工務局儘速啟動相關作業程序，並依所訂目標積極辦理，分別於本年度4月和6月完成土地及地上物清查作業與開闢費用評估，俾提供民眾優質生活環境。

（五）其他建議案件計1件，為教育局「文中11學校預定地開闢案」，本案請教育局依林副秘書長意見清查目前土地及地上物實際使用者，並造冊管理，同時改善該區域整體環境衛生，請環保局、衛生局要求土地及地上物使用者善盡環境維護管理責任，倘有髒亂致生孳生源而危害公共衛生安全等情事，應依法處分；至該筆土地後續利用事宜，請林副秘書長、陳副秘書長召集教育局、都發局、地政局及經發局等機關，研商土地使用方向，同時研議採減額徵收或檢討變更都市計畫土地使用分區等方式進行，俾本案未來實際使用情形能符合土地使用分區的規範，並請研考會列管追蹤後續辦理進度。

（六）其餘列管事項，請各局處依列管進度積極辦理完竣。

貳、討論事項

第１案—衛生局：有關修正「高雄市政府長期照顧推動小組設置要點」乙案，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第２案—研考會：謹提「高雄市政府年度施政計畫先期作業要點」修正草案，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第３案—海洋局：行政院農業委員會漁業署核定補助新台幣205萬1,000元整辦理106年度「永安養殖區公溝旁水閘門修繕工程」，擬先行提列補助款新台幣205萬1,000元及配合款新台幣57萬9,000元合計新台幣263萬元墊付執行案，請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第４案—農業局：行政院農業委員會補助本府辦理106年度「加強農地利用管理計畫」經費計67萬1,000元，擬先行墊付執行案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第５案—衛生局：請准予本局辦理「高雄市茂林區衛生所(莫蘭蒂颱風災損)復建計畫」經費計84萬4,800元墊付款先行支用乙案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第６案—小港區公所：經濟部水資源作業基金管理會同意備查本所申請「106年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」4,955萬元，其中之「大坪、坪頂里路面暨景觀綠美化工程及水資源教育宣導活動」經費1,955萬元，因故無法列入本(106)年度預算，擬採墊付款方式辦理，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、工務局趙局長報告：

謹訂於3月31日（星期五）上午9時30分，假新興區中正三路25號12樓，舉辦「高雄市道路挖掘管理中心揭牌典禮」，敬邀各位首長蒞臨指導。

二、都發局王副局長報告：

謹訂於3月31日（星期五）下午4時30分，假前鎮區復興三路5號，舉辦「集盒‧KUBIC」完工啟用典禮，本聚落為充滿青年活力與創意的實驗性平台，兼具青年共同創業、辦理展覽及論壇的功能，目前已有16個青年創意團隊進駐，敬邀各位首長蒞臨指導。

肆、主席指示事項

一、本市高雄女中學生參加賴和文教基金會辦理之「第十六屆全國高中台灣人文獎」競賽，獲得史地組冠軍殊榮；本市桃源區興中國小附設幼兒園、瑞祥高中、鼓山高中教學團隊，參加教育部辦理之「105年度教育部教學卓越獎」，分別榮獲金質獎及銀質獎，實屬不易。而本府環保局、海洋局、苓雅區公所及內門區公所，榮獲行政院環保署「105年度地方政府環境保護績效考核」、「105年度海洋污染防治績效考核」、「105年度地方政府環境清潔維護考核計畫考核(直轄市及縣市組、鄉鎮區組)」、「105年度推動民間企業與團體實施綠色採購計畫考核」等多項全國性特優、優等的獎項，本人能與如此優秀的團隊共同翻轉高雄城市印象，成就所有高雄人的信心，是人生最幸福的事，再此特別感謝相關機關、區公所站在第一線的努力，也請各位給予熱烈掌聲，恭喜得獎的學校、師生及感謝為市府爭取榮譽的機關。

二、上週行政院公布「前瞻基礎建設計畫」項目，本府所提之「捷運岡山路竹延伸線」、「捷運黃線」、「高雄海洋科技產業創新專區」、「Fun Tech體感科技園區」等具體計畫，均獲得中央支持納入，在此除感謝各機關努力爭取外，更要特別感謝中央政府高度重視高雄的建設發展，以及劉立委世芳及李立委昆澤等本市籍立委之辛勞協助。計畫通過代表責任承擔的開始，如何讓各項計畫落實執行才是真正的挑戰，爰請各機關全力以赴，積極規劃辦理，為高雄長遠的發展與轉型努力，莫負所托；至於競爭型之其他建設類別，亦請各機關盤整需求，儘速向中央各部會提案爭取，並依下列指示辦理：

1.「前瞻基礎建設計畫」中包含「軌道建設」、「水環境建設」、「綠能建設」、「數位建設」及「城鄉建設」等5項計畫，各計畫下又有多項子計畫。其中「軌道建設」包含「高雄捷運岡山路竹延伸第一階段」、「高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段」及「高雄捷運延伸環線」等子計畫，屬於較具體的項目，已獲得中央支持納入。

2.「水環境建設」包含「加強無自來水地區供水改善計畫」、「防災及備援水井建置」、「伏流水開發工程」、「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」、「加強水庫集水區保育治理」、「再生水工程」、「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」、「全國水環境改善計畫」及「深層海水取水工程計畫」等框架式子計畫，其多屬競爭型計畫，且採包裹式審查，請相關機關跨局處合作研提優質方案爭取，尤其「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「全國水環境改善計畫」共計1,000億元，更為爭取重點，請首長務必重視；另「中央管河川、區域排水及一般性海堤整體改善計畫」，雖主管機關為中央，惟工程範圍仍有可能位於本市轄內，或工程委託地方縣市政府辦理，相關機關亦應瞭解本項子計畫，並積極爭取。

3.「數位建設」所包含之子計畫內容相當繁多，且相較於其他重大工程建設，較易受到忽視，本計畫涉及諸多局處業務，例如研考會（資訊中心）、教育局、民政局、警察局、消防局及衛生局（衛生所）等機關轄管業務皆與本計畫有關。為弭平南北、城鄉間的數位落差，增加網路普及率與上網品質，尤其提升偏鄉地區軟硬體數位建設，請研考會提醒各機關加強留意爭取，藉此契機改善高雄的數位環境。

4.「城鄉建設」包含「改善停車問題」、「提升道路品質」、「城鎮之心工程」、「開發在地型產業園區」、「文化生活圈建設」、「校園社區化改造」、「公共服務據點整備」、「營造休閒運動環境」、「客家浪漫台3線」、「原民部落營造」等10項亮點計畫，其中「客家浪漫台3線」雖與本市建設關聯性較低，仍請客委會瞭解中央對口部會有無相關經費可再爭取，餘案件則多屬競爭型計畫，請各機關務必主動爭取。

5.本次「前瞻基礎建設計畫」屬於特別預算，中央各部會已將部分原屬年度預算的計畫納入其中，爰原有年度預算可能擴大納編，是以各機關除應爭取特別預算外，亦應加強爭取中央的年度預算，擴大計畫型補助的額度，優化補助數額與品質，過程中倘遇困難，請尋求府本部首長及本市籍立委協助，藉此計畫完成施政目標，讓高雄的各項軟硬體建設獲得顯著提升，完善本市地方建設；另請研考會除提供相關的資訊予各局處、彙整各機關爭取情形外，亦應列管爭取進度，並請各預算爭取機關於下週市政會議報告辦理情形，另請本日代理首長與會之同仁轉知首長上開訊息。

三、市議會市長施政報告與質詢已於昨（28）日結束，針對這2天本府允諾議員之建議事項，請各機關積極研議辦理，而對於議員提出的批評指教，亦請虛心檢討改進，俾精進本府之施政品質；另各部門業務報告與質詢已於今天開始，請各位首長做好萬全準備，妥適向議員論述與答詢。

四、今年彎靠高雄港郵輪數量增加，高雄港2號碼頭鄰近路段為主要交通動線，惟因近期進行輕軌工程，造成行人及車輛動線混亂，甚至有行人逕行穿越車道，影響安全。今年6月底前還有16艘郵輪停靠2號碼頭，請林副秘書長邀集觀光局、捷運局、交通局及警察局在下一艘郵輪停靠（3月31日）前，妥適規劃該路段行人及車輛動線，並研議遊覽車候客區域、計程車排班區域，方便遊客搭乘，同時於彎靠日加派人員於現場管理疏導，以維交通秩序，提升環境友善度，加深遊客對本市良好第一印象，必要時請相關機關現勘改善，亦請於3月31日前回報史副市長瞭解。

五、本府與台灣港務公司合組的「高雄港區土地開發公司」，將於本（29）日正式成立，並預計於10年內開發舊港區及周遭135公頃土地，大幅推進亞洲新灣區建設，創造千億產值，開創港市共治之新里程碑。本案推動近2年時間，在此特別感謝許副市長立明、史副市長、都發局、文化局、海洋局、經發局、新聞局、財政局及主計處等付出的辛勞與努力，期勉未來能夠藉由整合協調國公營事業，共同為港區土地開發注入新活力，俾開拓嶄新之產業與觀光遊憩空間，增進市民福祉；同時也期待藉由本案港市的合作，開啟公部門與其他國公營事業合作平台，形成合作治理新模式。

六、近年全台人口有高齡化、少子化的趨勢，且南北長期以來發展失衡，整體人口有往中北部地區遷移的現象，考量人口數攸關中央統籌分配款額度，及市民對城市發展的信心與光榮感，影響高雄未來發展甚鉅，各機關應嚴肅以對。有關本市人口議題，本府相當重視，惟高雄許多來自澎湖、金門的民眾雖屬高雄常住人口，因考量設籍離島之福利及交通優惠措施而未將戶籍遷入本市，致本市人口數未能實際呈現，爰請民政局統計本市離島常住人口未設籍本市的相關數據。本府近年積極推動產業轉型、提升環境水準等政策，期吸引更多民眾、青年至本市工作，惟仍待時間展現成效，短期內請各機關（如教育局、農業局及經發局等），研擬將常住人口轉成為設籍人口等措施，並儘速推動，以實際呈現本市人口數為目標。

散　會：上午11時01分。