高雄市政府第319次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年04月12日（星期三）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春 楊明州 陳鴻益 蔡柏英  林英斌 陳瓊華 張乃千(陳淑芳代) 簡振澄 范巽綠 曾文生 王端仁 蔡復進 曾姿雯 李怡德(高鎮遠代) 趙建喬(張恩成代) 蔡長展(陳琳樺代) 姚雨靜   鄭素玲 陳家欽 陳虹龍 黃志中 蔡孟裕 吳義隆  尹　立 陳勁甫 陳月端 黃進雄(陳惠玲代) 丁允恭  劉進興 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃 張素惠 葉瑞與  陳榮周 劉嘉茹(宗靜萍代) 潘春義 孫志鵬 黃燭吉 王世芳 黃憲東 鄭淑紅 黃榮慶(陳正武代)      吳瑞川(林志東代) 吳宗明(莊仲甫代)

列　席：鍾致遠 張秀靖 郭榮哲 郭寶升 林敬堯 劉慧君  沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

民政局張局長乃千公假，參加「林園區鳳芸宮海巡文化季活動」記者會，由陳副局長淑芳代理；都發局李局長怡德、工務局趙局長建喬、地政局黃局長進雄、新工處黃處長榮慶、養工處吳處長瑞川及土開處吳處長宗明公假至議會備詢，分別由高主任秘書鎮遠、張主任秘書恩成、陳主任秘書惠玲、陳副處長正武、林副處長志東及莊副處長仲甫代理；水利局蔡局長長展公假，至立法院參加前瞻基礎建設計畫水環境類會議，由陳副局長琳樺代理；空中大學劉校長嘉茹公假，主持行政院公共工程委員會工程查核會議，由電算中心宗主任靜萍代理。

二、確認第317次、第318次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、財政局簡局長報告：

本府各機關106年度3月份申請中央補助款情形報告。

原民會谷縱主任委員、教育局范局長、捷運局吳局長、交通局陳局長、都發局高主任秘書及水利局陳副局長補充報告：

以前年度保留款尚未撥入數（計畫尚在執行中）未達標準原因說明及案件辦理情形報告。

水利局陳副局長補充報告：

「愛河上游水質改善工程-檨仔林埤水質改善工程」及周邊污水用戶接管工作辦理情形報告。

文化局尹局長補充報告：

「海洋文化及流行音樂中心計畫（第一標工程）」經費爭取情形報告。

史副市長補充意見：

有關「海洋文化及流行音樂中心計畫（第一標工程）」進度延宕，且所需經費需要調整，中央要求本府查處及檢討原因，爰請相關機關確實研議妥處；另本案經費調整後，更應積極辦理，加速工程進度，切不可再延宕，而本案後續軟體的經費，亦已經市長親自向中央文化部溝通爭取，請權管機關留意辦理進度。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。截至3月25日止，本府已爭取到計畫型補助款共83.37億元，其中又以社會局、勞工局所爭取的競爭型補助款較多，對各機關的努力，特予感謝。

（三）以前年度保留補助款尚在執行中之計畫，請機關首長務必督導所屬依下列指示加速辦理，倘有遭遇困難應及時尋求協助，以免影響保留款執行進度：

1.原民會「那瑪夏區民生至青山道路改善工程」已於3月2日完成驗收，請加速後續請款撥付作業，及早結案。

2.教育局「美濃區龍山國小聚落廳下生活空間規劃設計營造計畫案」工程多次流標，致本案無法順利執行，甚為可惜。請鑒於本案經費辦理保留已久，倘教育局評估已無再執行之必要，亦應及早因應，避免案件進度延宕及執行數一再保留。

3.捷運局「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」(第一階段工程)已克服最困難的施工地點─輕軌愛河高架橋，目前進度仍然延宕，影響駁二特區交通及高雄港2號碼頭郵輪彎靠動線，且工區環境亦待整頓，請捷運局持續積極辦理，加速工進，務必克服各項困難，執行過程中倘有任何法律疑慮，請法制局協助；至有關工程專業部分，則請秘書長協助督導。

4.都發局「高雄市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」係針對無用地取得計畫及辦理期程之公設保留地全面檢討，民眾殷切期盼，倘公設用地確實無使用需求，則應還地於民，請都發局秉持公平公正的精神，依法加速辦理。

（四）未依原訂期程於3月份撥入之以前年度保留補助款，計有客委會、環保局、水利局及六龜區公所等5案，請各機關積極與中央保持密切聯繫，俾讓補助款早日撥入市庫。

（五）有關文化局「海洋文化及流行音樂中心計畫（第一標工程）」目前行政院刻正審查經費中，請許副市長銘春協助向中央溝通加速審查同意，並請相關機關掌握期程，俟行政院正式函文本府後，即刻辦理，務必於明（107）年前完工；另本案軟體部分的經費亦請文化局積極向中央爭取。

（六）為健全本市污水下水道建設及提升水質環境，本府已於部分行政區陸續辦理污水用戶接管工程，有關民眾後巷違建造成接管困難乙節，倘民眾住宅後巷違建確實影響污水用戶接管工程，請水利局依規定辦理，排除施工困難，同時在不影響接管工程的前提下保持彈性空間，以兼顧民眾感受及公共利益。

四、重建工作報告：

（一）社會局姚局長報告：

81氣爆安置小組(災後重建暨捐款執行情形)報告。

（二）研考會劉主任委員報告：

81石化氣爆辦理事項列管案件，各相關機關執行情形報告。

文化局尹局長補充報告：

「氣爆紀念裝置藝術計畫」辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝社會局及研考會報告。八一氣爆各復建核定計畫之經費已執行68.62%，本年度分配經費支用比達99.11%，請各機關加速進行。

（三）繼續列管的案件有19案，其中：

1.文化局「氣爆紀念裝置藝術計畫」：

本計畫自104年11月捐款專戶管理會審議通過迄今，已將近1年半的時間，鑒於氣爆將於今年8月屆滿3年，僅餘不到4個月的時間，請文化局加速各項作業期程，提早完成。另相關作品的製作與設置，請務必與居民及相關團體妥善溝通，俾使本案如期達成。另除本案外，有關災區的各項復原工作，請各權管機關於規劃、執行期間積極邀請當地民眾參與，除讓渠等能深入瞭解善款用途、各項案件執行的進度及困難處，亦能滿足民眾參與公共事務的需求。

2.新增的4項計畫案件：

為妥善照顧傷者需求與提升災區之建設，社會局、衛生局、都發局所提報新增的計畫4案，已獲捐款專戶管理會同意備查，其中額度最大一筆經費為社會局「高雄市八一石化氣爆事件傷者長期支持照顧計畫」，計為6億864萬餘元，目前尚未規劃之餘額已從6億餘元大幅下降至3千萬餘元，感謝這3個局處的用心，並請加速辦理。而其中都發局「高雄市八一石化氣爆道路復建路段建築景觀改善補助民眾自行施作計畫」，期都發局能與優質的規劃、執行團隊合作，以社區營造的角度檢視災區整體景觀及待改善處，並請加速辦理。

3.法制局「受災者求償救助計畫」：

受災戶代位求償3,141案已提起訴訟，目前法院正進行言詞辯論程序，請法制局與律師務必積極推演，備齊各項資料，以提高勝訴機會。

4.工務局「設置太陽光電設施實施計畫」及「建築景觀招牌廣告更新第2次實施計畫」等2案：

這2項建築物景觀改善的計畫，對市容改善有極大助益，請工務局依計畫期程完工。

5.社會局「燒傷者社會重建計畫」、都發局「建築景觀改善實施計畫」及經發局「受災店家/攤販影響營業慰助金」等3案：

這3個計畫對傷者照顧、市容改善及災區營業活動有極大助益，如今已執行完畢，感謝社會局、都發局、經發局的辛勞，並請加速辦理結案。

（四）其餘列管事項，請各局處依管制時程積極辦理完成。

五、環保局蔡局長報告：

105-107年度汰舊二行程機車暨新購電動車輛補助計畫專案報告。

交通局陳局長補充報告：

協助推廣電動機車辦理情形報告。

史副市長補充意見：

有關本市推動汰舊二行程機車所降低的空氣污染物排放量，應向中央積極爭取計入「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」中本市之抵換量。

環保局蔡局長回應：

有關本市辦理汰舊二行程機車所降低的空氣污染物排放量，本局已向環保署申請此屬於本市抵換量，惟其中VOC空氣污染物項目評估減量1,800餘噸的部分，則非屬全額認列，依目前環保署「高屏地區空氣污染物總量管制計畫移動污染源減量抵換處理原則草案」規範約可認列3-4成，且認列額度僅能保留3年，後經本局向環保署反映後，中央已同意調整有關時效限制部分的草案內容；另有關認列抵換比率的部分，本局將持續積極向中央爭取調整。

法制局陳局長補充意見：

有關環保署「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」內容，其中既存固定污染源排放量認可、指定削減及削減量差額認可與管理作業方式項目中，針對既存固定污染源空氣污染物削減量差額認可有相關規範，有關本府汰舊二行程機車暨新購電動車輛補助計畫，屬地方主管機關確保削減減量差額所採取的具體防制措施，自符合差額總量管制計畫之規定，建議本府權管機關可據以申請抵換量。

經發局曾局長補充意見：

有關環保署「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」所規範之內容，考量台灣整體天候風向、本市地理條件及長期產業結構，建請向中央提出建議，進行全面性的檢討。例如部分工廠設立於台南市，然空氣污染物可能受風向影響吹向本市；而本市科學園區中，部分採用低污染新製程，且已設廠之廠商因受限於該計畫的規範，現可能難以取得操作許可證，而影響業者後續營運情形，恐限制本市未來產業發展。考量本計畫倘持續依現行規範辦理，且本市目前僅能就汰換二行程機車所降低的污染量抵換削減量，其改善情形有限，爰建請環保局積極向中央建議適度調整該計畫管制方式。

環保局蔡局長回應：

「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」其中汰換二行程或老舊機車所減少之污染量，為抵換來源的其中之一，其餘抵換來源則由既存廠家更新製程、改換低污染燃料等途徑而來，目前第一期執行重點主要為削減既存產業的空氣污染物排放量，現已有多家業者洽詢削減量申請情形，初步預估其所降低之空氣污染量可達400噸以上，此皆可作為本市未來可再騰出的抵換量空間，後續本局將再持續盤點本市空氣污染物減量的各項作為，及爭取中央適時調整管制內容。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝環保局報告。二行程機車是主要的移動污染源之一，在環保局的努力下，本市二行程機車逐年降低，101至105年已汰換約46萬輛，對環保局展現維護空氣品質的決心與付出，特予感謝。考量本市尚有26萬輛二行程機車，請環保局加強政策宣導，並研議爭取中央補助提高誘因，加速汰換速度，早日讓本市二行程機車全數汰換完畢。

（三）為配合生態交通全球盛典及空品淨區管制政策，106年度加碼補助重點是哈瑪星及小港區汰舊與新購電動車，請環保局大力宣導當地民眾週知，鼓勵居民踴躍配合，以提升政策成效。

（四）有關本市的空氣污染物減量作為及抵換方式，本府內部已經過多次討論，仍持續進行動態檢討，針對汰舊二行程機車所降低的空氣污染物排放量所認列抵換的比率，中央尚未訂有明確規範，請環保局持續積極爭取。

（五）「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」主要目的，在於降低整體空氣污染物排放量，俾逐步改善空氣品質，惟切勿變相為保護高污染、低產值之產業，而造成高產值、低污染之產業無法進駐本市之「劣幣驅逐良幣」現象，倘各機關有任何具體建議，應適時向中央反映。而由於大型廠商投資設廠時，會將環評及空污管制等因素納入考量，為改善本市空氣品質，請環保局提出可行方案，訂定具體期程，並盤點掌控空污抵換量，俾吸引優質或旗艦型廠商來本市投資，兼顧環境及經濟共榮發展。

貳、討論事項

第１案—主計處：105年度本市地方總決算、附屬單位決算及綜計表，業經依法彙編完竣，謹提請審議。

財政局簡局長補充說明：

去（105）年本府歲入淨超收10.69億元，歲出節餘50.54億元，故雖去（105）年原淨舉借預算數約為73.46億元，惟由於最後決算數歲入歲出差短降為12.23億元，及考量歷年年底本府經費需求較多，與比較後選擇較低利率銀行方案，去年實際淨舉借數約為20億元，經財務調整決算數歲入歲出差短後，收支餘絀項目餘7.79億元。整體而言，去年實際淨舉借數與其他六都相較，本府控管成效相對較佳，目前本市舉債空間賸餘額度約為548億元，高雄財政狀況在市長、副市長的帶領及各機關首長與同仁的努力之下，將持續朝穩健、落實控管的方向發展；另在此亦特別感謝許副市長立明對於本局辦理本府整體財政控管工作的督導及協助。

決議：

（一）通過，依規定程序辦理。

（二）從本案數據可知，本市去（105）年預算中，債務賒借項目編列約73.46億，實際舉借數約為20億元，較預定舉借額數減低甚多，對實質的財政改善有很大的助益，財政局及主計處在歲入歲出經費管控的努力功不可沒，特此肯定。本市去（105）年歲入項目中，其中以「稅課收入」及「規費收入」有超收情形，而「財產收入」及其餘項目則為短收，考量此為整體大環境景氣因素影響所致；另歲出項目少50.54億元，主要係本府各機關努力撙節的成果，及少部分為執行效率待提升所致，此則須確實檢討。整體而言，經財政及主計機關等相關同仁的努力管控，本府實質財政在許多可控制的項目上，確有逐步改善，在此感謝各位首長及同仁的辛勞。

第２案—農業局：有關行政院農業委員會補助「106年度高雄市農村總合發展計畫」867萬元及本府配合款153萬元，擬以墊付款執行案，提請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第３案—農業局：有關行政院農業委員會農糧署106年度「強化農業資訊調查與預警制度計畫(1）」補助經費，中央預算99萬7,000元及地方政府配合款43萬7,000元，擬請准予以先行墊付款執行案，提請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第４案—社會局：謹提衛生福利部社會及家庭署106年度公益彩券回饋金補助辦理「身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」，尚有30萬9,000元整未納入預算，擬先行墊付執行乙案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第５案—社會局：謹提衛生福利部社會及家庭署106年度補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」，尚有2萬1,679元整未納入預算，擬先行墊付執行乙案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第６案—文化局：有關行政院文化部視覺藝術類補助計畫，補助本局所屬美術館辦理｢《一個都不放過：當代藝術中的推理事件》展覽計畫｣計新台幣100萬元整，擬先行墊付執行案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—消防局：有關科技部南部科學工業園區管理局補助本局辦理「106年度補助地方政府建設經費計畫」，擬先行墊付新台幣190萬4,100元案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第８案—地政局：為行政院農業委員會補助本府辦理106年度農業發展計畫「農地重劃區緊急農水路改善-縣政府執行之部分」計畫經費2,450萬元整，擬請同意採墊付款辦理乙案，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、勞工局鄭局長報告：

五一勞動節即將到來，對此本局於4月下旬起舉辦一系列活動，分別說明如后：

（一）本局與一卡通票證公司合作，訂於4月15日（星期六）至7月31日（星期一），共同舉辦「2017高雄市庇護工場『庇護一卡通─購！』消費立即送」活動，行銷庇護工場商品。本市目前有10家庇護工場，提供166位身心障礙者就業機會，估計庇護工場的年營業額約為1億元，本次行銷活動內容為持一卡通至庇護商店購買滿1,000元以上商品，即贈送電影票，期藉此行銷活動，進一步提升庇護商店的營業績效，建請各位首長鼓勵同仁響應購買。

（二）本局訂於4月20日（星期四）下午1時30分假三民區十全三路101號3樓視聽教室，舉辦「身心障礙者職業健康之預防與復健活動」；4月22日（星期六）下午2時30分，假本局1樓大禮堂，舉辦「高雄市106年模範勞工暨績優工會表揚活動」；4月27日（星期四）至4月28日（星期五），分別假勞檢處2樓及國立高雄第一科技大學圖書資訊館6樓，舉辦「106年高雄市世界職業安全衛生日系列活動─高雄市職場安全健康論壇」及「環境安全衛生暨消防工程研討會」；4月30日（星期日）下午3時30分，假文化中心前廣場，舉辦「106年五一勞動節勞工愛健康活動」。

（三）另本局及文化局合作辦理「勞工電影院：五『影』才敢大聲─5月，讓勞工博物館把整個高雄變成你的電影院！」活動，活動期間自5月1日（星期一）至5月31日（星期三）止，假高雄市電影館及勞工博物館播放相關影片。此外，本市亦與嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣及台東縣等縣市於5月1日至5月31日期間，共同推出「106年嘉南東高屏好遊休閒優惠方案」，提供多項優惠活動。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

二、環保局蔡局長報告：

為響應4月22日世界地球日，本局及交通局共同舉辦「106年度世界地球日-全國淨灘暨低碳嘉年華活動」，分別說明如后：

（一）謹訂於4月22日（星期六）上午8時30分，假旗津海岸公園（貝殼館），舉辦「高雄市海岸認養簽署儀式」及淨灘活動。

（二）謹訂於4月22日（星期六）及4月23日（星期日）下午2時，假鼓山輪渡站舉辦「綠。暢遊─環保嘉年華大遊行」等活動。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

主席裁示：

以上勞動節及世界地球日系列活動皆相當有意義，請各位首長鼓勵所屬踴躍參加。

肆、主席指示事項

一、本次市政會議特別表揚本市普門中學女子籃球隊，渠等參加105學年度「HBL高中籃球甲級聯賽」，在複賽、準決賽都以全勝之姿晉級，總決賽更穩紮穩打，發揮精湛實力，奪得冠軍為市爭光，高雄市民同感驕傲。普門中學向為高市國中女籃校隊的重要升學管道之一，本次冠軍隊伍成員，包括：陳孟欣、梁瑜玲、陳郁婷、張綵彤等在地選手，都是七賢國中銜接至普門中學的優秀人才，長期投入練習，方能獲得優秀成績，相當不容易。在此亦感謝蔡國權校長、三好體育協會慧傳法師團隊的努力，與市立學校合作、創造雙贏，共同為高雄建構完善的三級籃球銜接體系，請各位夥伴給予熱烈的掌聲，恭喜普門中學女籃隊力克全國女籃勁旅，贏得冠軍殊榮。

二、連月來南部雨量不足，讓水情持續吃緊，幸昨（11）晚起已開始降雨，請水利局密切監測高屏溪等流域水量。目前水利署統計一階限水已初顯成效，惟若近日降雨情形未獲改善，5月份南部地區可能提前進入二階限水。請水利局、經發局加強宣導，籲請民眾持續配合節約用水，共同抗旱，以度過缺水危機。

三、在防疫團隊及各區公所的努力下，透過境外阻絕、水溝清淤消毒、熱點管控、整合式醫療照護、蚊體檢驗…等多項措施，讓本市登革熱等疫情獲得有效控制。隨著天氣逐漸炎熱，且已開始有降雨情形，適合病媒蚊生長，請衛生局及環保局等機關密切留意；再加上近日2起境外移入屈公病確診個案，請防疫團隊落實各項防疫措施，並加強高風險場域孳清工作。另防治病媒蚊傳染病僅靠公部門的努力成效有限，請防疫團隊加強衛教宣導，籲請出國民眾應加強防蚊措施，亦請本市民眾配合清除室內外積水容器，以維護健康安全。

四、由工研院、科工館首度合作設置之「啟動創新實驗場」常設性展場，已於上週五在科工館開幕，這是全國首創虛實整合、智能化互動體驗的科技展覽，運用工研院34項創新科技和科學原理，並將國教課綱納入互動內容，讓本市民眾與學生能體驗創新科技的成果。請教育局鼓勵各級學校安排戶外教學，讓學子實際體驗創新科技的魅力，啟發渠等研發創新之志向，以培育未來科技與產業人才。

散　會：上午10時33分。