高雄市政府第325次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年05月23日（星期二）下午2時30分

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春(公出) 楊明州 陳鴻益   蔡柏英 林英斌(出國) 陳瓊華 張乃千 簡振澄   范巽綠 曾文生(呂德育代) 王端仁 蔡復進 曾姿雯 李怡德 趙建喬 蔡長展 姚雨靜 鄭素玲 陳家欽 (宋孔慨代) 陳虹龍 黃志中(蘇娟娟代) 蔡孟裕  吳義隆 尹　立(林尚瑛代) 陳勁甫 陳月端 黃進雄 丁允恭 劉進興 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃 張素惠  葉瑞與 陳榮周 劉嘉茹 孫志鵬 黃燭吉 王世芳  黃憲東 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川 吳宗明

列　席：鍾致遠 張秀靖(葉三銘代) 郭榮哲 郭寶升 林敬堯 王中君代 沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

警察局陳局長家欽、衛生局黃局長志中及文化局尹局長立公假至議會，分別由宋副局長孔慨、蘇副局長娟娟及林副局長尚瑛代理；經發局曾局長文生公假至監察院，由呂主任秘書德育代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、海洋局王局長報告：

興達港整體規劃方向專案報告。

都發局李局長補充報告：

「海洋科技產業創新專區」配合辦理都市計畫變更情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝海洋局報告。興達港是本市重要的多功能觀光漁港，近年在海洋局的努力下，除調整發展定位，擴充周邊遊憩資源，以提升觀光功能外，並陸續辦理「漁港疏濬」、「沿近海碼頭設施改善」、「碼頭鋪面暨路燈汰換」、「第一拍賣場建物整修」…等多項工程，而「修造船產業區」亦已順利招租，對海洋局王局長及全體同仁的辛勞，特予肯定與感謝。

（三）「海洋科技產業創新專區」預計將創造每年150億元的產值，以及為本市帶來超過2,000人的就業機會，請海洋局、都發局把握高雄翻轉契機，確實掌握專區個案變更都市計畫審議期程，促請本市都市計畫委員會儘速審議通過，密切與中央聯繫合作，全力協助推動，以展現地方政府的誠意；其餘負有分工之環保局、交通局、水利局、工務局、經發局等機關，分別辦理開發行為環境影響評估及污水排放許可審核、交通影響評估事項、污水用地供需分析與未來建置計畫說明、建照執照核發事宜與工廠登記許可等事項，請大力協助後續事宜，並擬定明確工作期程，俾讓本案早日加速推進，期於任期內展現階段性成果。

（四）考量前瞻基礎建設「水環境建設」多屬競爭型計畫，所提擬將「海洋觀光遊憩區」及「近海泊區」爭取該項經費補助乙節，請海洋局會同觀光局、水利局、經發局及都發局…等跨局處合作，共同研提優質的整體方案，各機關亦可主動加入合作，俾順利爭取經費挹注。再次提醒，前瞻基礎建設計畫屬於特別預算，執行期程須留意時效性，該計畫除部分具體項目已獲中央核定外，其餘多屬競爭型計畫，本府各機關除應加強橫向聯繫及合作外，更應積極與中央溝通，深入瞭解計畫內涵，有關前瞻基礎建設計畫中，本府各機關已獲核定具體項目（如前揭「海洋科技產業創新專區」計畫）之辦理期程及競爭型計畫之爭取情形，請研考會專案列管。

（五）「茄萣海岸環境營造工程」已於上週三舉辦第三標（鎮海宮-興達港）動土典禮，本段是整個工程難度最高的一段，請水利局務必與海洋局、經發局等機關通力合作，加速辦理，俾營造茄萣海岸之迷人風貌。

四、研考會劉主任委員報告：

本府市政會議主席指示暨議決事項管制案件，各主辦機關執行情形報告。

水利局蔡局長補充報告：

「寶珠溝環境堤線改善工程」經費爭取及案件辦理情形報告。

水利局蔡局長、經發局呂主任秘書及海洋局王局長補充報告：

「茄萣海岸營造第三期及人工養灘計畫」辦理情形報告。

民政局張局長補充報告：

「內門區木柵吊橋維修工程」辦理情形報告。

農業局蔡局長補充說明：

「內門區木柵吊橋維修工程」協助爭取經費情形報告。

觀光局曾局長補充報告：

「內門觀光休閒園區」辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。為改善寶珠溝、孝順街一帶長年的淹水情形，本府刻正辦理「十全一路至覺民路打通工程」及預計於三民果菜市場旁設置滯洪池，與辦理周邊用戶污水接管工程，更已規劃本次新增列管案件「寶珠溝環境堤線改善工程」，考量本案兼具景觀再造、防洪減災及親水休閒等多重效益，惟工程經費概估需2億元，請水利局加強聯繫中央提供協助，瞭解前瞻基礎建設補助計畫內涵積極爭取補助，並掌握期程如期於107年11月完工，以期達成減輕本府財政負擔及打造宜居環境之雙重目標，同時讓民眾瞭解本府改善寶珠溝環境的努力，翻轉半世紀以來民眾對於該區域的印象。

（三）本次進度落後案件計3件：

1.水利局「茄萣海岸營造第三期及人工養灘計畫」：

（1）為改善過去茄萣海岸遭到過度破壞，縣市合併後本府投入大筆經費，分7年改造海岸線景觀，第一、二標工程完工後，茄萣海岸已呈現完全截然不同的海堤風光，目前水利局刻正辦理之「茄萣海岸營造第三期及人工養灘計畫」，為整個工程難度最高的一段，涉及未登記工廠輔導搬遷事宜及土地徵收程序等，施工項目繁多及介面複雜，請經發局、海洋局與未登記工廠及繁養殖業者持續溝通，並提供必要協助，尤其請海洋局留意業者魚種放養期程，避免影響繁養殖戶搬遷作業。上開配合辦理工作皆與第三期工程環環相扣，請水利局全盤掌握各項工作進度及辦理情形，並與各相關機關保持緊密聯繫，以加速完成搬遷作業，同時就施工界面未牴觸的部分先行施作，避免工程進度延宕。

（2）另請水利局配合主管機關意見儘速完成細部設計修正，避免延誤後續工程發包及施作期程，期於明（107）年前重現茄萣海岸線的完整風貌，成為當地重要休憩、運動場域。

2.民政局「內門區木柵吊橋維修工程」：

(1)本案所需經費約350萬元，請農業局全力協助，積極與農委會溝通，並持續追蹤審查進度，以爭取全額補助為目標，期經費能於6月初核定。

(2)考量經費來源迄今仍未定案，倘6月10日前中央經費補助仍未核定，請民政局依105年10月4日第293次市政會議裁示，協調局內基層建設小型工程等相關經費先行支應，俟中央經費確定後再行歸墊，切勿延宕，俾早日開放民眾使用。

3.觀光局「內門觀光休閒園區」：

(1)本案前於105年11月22日及106年3月1日市政會議提報，請觀光局加速完成審定程序，惟各項計畫報編及審查進度迄今均較原定期程明顯落後。

(2)考量本案仍有規劃設計等前置作業尚未辦理，已無法於5月如期開工，107年6月完工目標應難達成，請觀光局持續積極與相關局處、中央相關機關溝通，並儘速研擬因應對策報府說明，亦請與研考會研商後續經費分配及工程期程事宜。

（四）其餘列管事項，請各局處依列管進度積極辦理完竣。

貳、討論事項

第１案—民政局：有關「高雄市公立殯葬設施收費標準」第二條附表四修正草案，提請審議。

決議：

（一）通過，依規定程序辦理。

（二）有關民政局（殯葬處）擬於公立骨灰（骸）存放設施設置祈福燈乙案，現已於旗津生命紀念館先行辦理，此為全台首創的公立納骨塔祈福燈，除能合乎民眾信仰及祈福的需求，亦同時兼顧公共設施自償性，立意良善，請民政局（殯葬處）加強向民眾說明政策內容。

第２案—環保局：公告「高雄市環境維護管理自治條例第十四條一定規模之餐飲業」(草案)，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第３案—人事處：有關本府文化局擬修正該局組織規程部分條文暨編制表(草案)一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第４案—人事處：有關廢止本市立美術館組織規程暨編制表一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第５案—人事處：關本府法制局擬修正該局編制表一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第６案—社會局：謹提本局獲衛生福利部社會及家庭署106年度公益彩券回饋金補助辦理「高雄市政府社會局設置托育(育兒)資源中心計畫」經費1,049萬元整，其中222萬6,000元擬先行墊付執行乙案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—觀光局：交通部觀光局補助本局辦理「106年度借問站創新旅遊服務推廣修正計畫」新臺幣358萬元，擬採先行墊付執行乙案，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第８案—觀光局：有關交通部觀光局核定本市辦理「2017高雄內門宋江陣」補助款280萬元，擬先行墊付執行案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第９案—彌陀區公所：台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠補助本所辦理「高雄市彌陀區公所汰換全數位電話主機系統」共30萬，未及列入106年度預算，擬先行墊付執行案，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、衛生局蘇副局長報告：

（一）日前衛福部疾管署公布本市今年首例登革熱本土病例，惟依後續基因定序分析結果判定其為馬來西亞病毒株第二型，爰已將該個案改判為境外移入病例，衛福部疾管署稍後亦將於例行記者會正式對外說明。

（二）本（106）年度截至目前為止，本市登革熱境外移入病例計有11例，尚無本土登革熱疫情。

主席裁示：

日前衛福部疾管署公布本市今年首例登革熱本土病例，惟後續衛福部疾管署已查明該名登革熱個案實為境外移入類型並作出改判結果，同時將於稍後的例行記者會正式對外說明，感謝衛福部疾管署的協助。在防疫團隊及第一線區公所區長、同仁與里長的努力下，本市本（106）年度截至目前為止，尚無本土登革熱疫情，感謝各位夥伴的辛勞，然隨著天氣逐漸炎熱，再加上進入梅雨季節，各區積水處極易成為病媒蚊孳生的溫床，請本府防疫小組及各區公所秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，加強孳生源檢查及環境清潔維護工作，並籲請市民朋友配合減少積水容器，共同防範疫情發生。

二、交通局陳局長報告：

（一）謹訂於5月25日（星期四）下午3時30分，假本府四維行政中心3樓多媒體簡報室，舉辦「高雄市電動汽車共享系統簽約儀式」。

（二）謹訂於6月7日（星期三）至6月8日（星期四），假駁二藝術特區電台食堂（In Our Time）「B10倉庫」，舉辦「2017生態交通全球盛典系列活動─創新智慧交通論壇」；另訂於6月7日（星期三）下午1時30分，假駁二藝術特區蓬萊倉庫廣場，舉辦「2017生態交通全球盛典─智慧無人駕駛小巴 亮相記者會」。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

三、秘書處陳處長報告：

（一）為融入高雄元素提升會議室空間氛圍，本處特於本府四維行政中心3樓第一會議室裝設高雄港區及月世界風景布幕，展現高雄地區的壯麗風貌，尚請各位首長及同仁不吝指教。

（二）本處與經發局、勞工局共同合作訂於5月26日（星期五）下午1時30分，假本府四維行政中心1樓中庭，舉辦「南臺灣國際學生 找頭路 落地生根」就業媒合活動。本活動已由本處向經濟部爭取補助經費，同時感謝經發局及勞工局協助經費分攤事宜。此外，本處同仁亦專訪多位本市國際學生分享渠等在高雄求學求職的歷程，並已錄製剪輯成影片，預計於開幕活動中播放，期藉此行銷高雄，讓更多民眾瞭解高雄是一個適合青年就學、就職的國際友善城市，更是在地企業拓展國際貿易市場的最佳基地。另中華民國對外貿易發展協會洽商26家國內企業，提供97個職缺供企業與人才媒合，屆時將有來自馬來西亞、印尼、越南、泰國、菲律賓、美國、蒙古、聖克里斯多福、伊朗等9個國家近200名國際學生參加，特別邀請市長到場主持，並敬邀各位首長蒞臨鼓勵本市的國際學生。

四、農業局蔡局長報告：

謹提供「106年高雄玉荷包荔枝禮盒訂購單」1份，共有「頂級」及「特級」粒裝2種品項，受今年玉荷包產量減少影響，今年限量3,000盒，出貨期間自6月2日至6月10日止，共計9天，敬請各位首長及同仁把握機會踴躍支持訂購。

五、勞工局李副局長報告：

（一）本局與Mzone大港自造特區合作推出「南台灣木作X創客人才培育計畫」創客木作成果展，活動訂於5月26日（星期五）上午10時，假勞工教育生活中心獅甲會館1樓R7創藝所在辦理。

（二）謹訂於6月3日（星期六）上午10時，假本局博愛職業技能訓練中心，舉辦「『博訓有你 精彩三十』園遊會」。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

六、經發局呂主任秘書報告：

謹訂於5月27日（星期六）上午10時，假鹽埕區瀨南街8號，舉辦「Mzone大港自造特區一周年慶記者會」，敬邀各位首長蒞臨指導。

七、工務局趙局長報告：

愛河沿岸周邊環境（公廁、燈光及植栽等）改善情形報告。

主席裁示：

近日議員關切愛河沿岸周邊環境（如公廁、燈光等）待提升議題，尤其端午節連假將屆，愛河為端午龍舟競賽的主要場域，為確保該區域環境品質，請工務局、觀光局等相關機關儘速於本週內現勘檢視是否仍有待改善之處，並加強辦理。

肆、主席指示事項

一、本（106）年度「南高屏三縣市社工表揚」獎項計有10項21獎，參獎數共計126件，經過激烈角逐，本市公私部門獲得10項10獎，為三縣市之冠，其中本府社會局囊括6項獎表現優秀，值得肯定；此外，本府社會局、勞工局及本市民間社福單位在「衛生福利部社會工作專業人員表揚」也有亮眼成績，共計16名得獎者，爰本次市政會議特別表揚本市所有得獎的優秀社工人員，感謝所有社工夥伴長期對於推動本市社會福利與社會政策不遺餘力，積極展現成果。高雄一直致力提供市民朋友多樣性、專業性及可近性的福利服務，高雄社工夥伴的能量與活力充沛，只要有社工人員出現的地方，就會帶來溫暖、友善及和諧的氣息，這是高雄市民的福氣，應加以珍惜，期待這群優秀熱情的社工人員能傳承社工精神，為高雄市民織造更友善便利的福利網絡，請各位夥伴給予熱烈的掌聲，感謝及恭喜所有得獎者。

二、近年政府治理積極落實公開透明的施政原則，爰政府資料開放（OpenData）的推動已是必然趨勢，期透過資訊公開、透明，能增進民間對公共事務的瞭解、信賴及監督，帶動公民主動參與，共同為市政建設打拼。本次市政會議亦特別表揚本府105年度資料開放評鑑績優機關，分別為社會局、地政局及民政局，在此肯定上開機關的努力，期許同仁精益求精，增加資料開放的數量及提升品質，為智慧城市的基礎建設創造更豐碩的成果，也請各位同仁給予熱烈的掌聲，恭喜獲獎的機關。

三、上週四行政院針對本市「既有工業管線管理自治條例」召開研酌釐清會議，感謝許銘春副市長率隊向中央溝通說明，亦感謝中央願意尊重地方政府基於安全考量，制定相關規範保障市民的生命安全。

四、為展現本府反毒、緝毒的魄力與決心，對於本市違法之汽車旅館業者，本府已廢止業者的營業事業登記證，後續仍請觀光局、警察局等相關機關持續落實稽查，倘業者出現無照營業情形，則應予更進一步的處分。再次重申，本府對於毒品防制絕不寬貸，未來亦將持續結合各有關單位，落實「防毒」、「拒毒」、「戒毒」及「緝毒」等反毒工作。

五、近日傳出老字號零食以過期原料製造成品販售，再度造成民眾對食安議題的重視，本週末就是端午節，請食安小組加強應景食材之衛生稽查，以維護消費者健康；而今年端午將有4天連假，有關愛河及中芸漁港的龍舟競賽、壽山動物園之端午活動…等，請主協辦機關加強活動安全檢視及行銷宣傳，同時請各機關加強觀光景點之環境維護工作，讓民眾度過平安快樂的端午佳節。

六、上週五屏東恆春護理之家發生火災，造成4名行動不便的長者不幸罹難。考量護理之家、長照安置機構容留的民眾，多數為年長者或行動不便的民眾，部分逃生設備未必適合渠等使用，請蔡副秘書長協助召集社會局、衛生局、消防局等相關機關，針對上開場域（尤其是高樓層建物）研議加強檢查與輔導機制，俾藉由安全的消防配套，增加逃生與存活機會，以保障民眾生命安全。

七、為期4天的「第五屆全球僑務會議」，已在上週四圓滿閉幕，今年會議首次移師高雄舉辦，共有來自全球6大洲、300多名僑務委員等齊聚本市，本府成功把握城市行銷的絕佳機會，讓來自世界各地的貴賓認識高雄的轉變、產業的發展及城市的活力，感謝各位首長的熱情參與。而活動期間有一位貴賓因身體不適緊急送醫，感謝蔡副秘書長、衛生局啟動醫療網協助及經發局對渠的關心，後續還請持續多加關懷。

散　會：下午3時38分。