高雄市政府第326次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年05月31日（星期三）下午2時30分

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春 楊明州 陳鴻益 蔡柏英  林英斌 陳瓊華 張乃千 簡振澄(曾美妙代) 范巽綠 曾文生(鄭介松代) 王端仁 蔡復進 曾姿雯 李怡德 趙建喬 蔡長展 姚雨靜 鄭素玲 陳家欽 陳虹龍  黃志中 蔡孟裕 吳義隆 尹　立 陳勁甫(黃萬發代) 陳月端 黃進雄 丁允恭 劉進興 谷縱‧喀勒芳安  古秀妃 張素惠 葉瑞與 陳榮周 劉嘉茹 潘春義  黃燭吉 王世芳 黃憲東 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川  吳宗明

列　席：鍾致遠 張秀靖 郭榮哲 郭寶升 林敬堯 王中君代 沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

財政局簡局長振澄公假，參加高雄銀行總經理交接典禮，由曾副局長美妙代理；經發局曾局長文生請病假，由鄭副局長介松代理；交通局陳局長勁甫公假出國，由黃副局長萬發代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、衛生局黃局長報告：

「提升癌症防治篩檢從友善環境做起」專案報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝衛生局報告。在衛生局團隊的努力下，自96年起率全國之先，推動婦女友善醫療環境營造，發展醫院婦女友善特色醫療，並針對婦女癌症篩檢環境進行改造，及提供行動哺集乳室…等諸多措施，落實女性就醫貼心、安全及隱私性，獲得女性支持與好評，本市婦女可及早進行癌症篩檢，讓子宮頸癌死亡人數從103年的93人降低至104年71人，對衛生局黃局長及全體同仁的用心與辛勞，特予感謝與嘉勉。請持續朝此方向努力，並進一步研擬量化、具體指標，提升友善醫療環境，讓本市婦女感受到本府溫暖、貼心的為民服務品質。

（三）日前衛福部國健署公布最新癌症登記報告，2014年癌症新發人數為10萬3,147人，平均每5分6秒就有1人發現癌症，癌症時鐘比前一年快了12秒，除本報告案所提婦女友善醫療環境外，請衛生局針對各性別容易罹患之癌症類型，加強衛教宣導及篩檢，以保障市民健康安全。

四、主計處張處長報告：

105及106年度資本支出（本年度及以前年度保留）預算執行情形報告。

海洋局王局長補充報告：

本年度資本支出預算執行率預估至年底未能達90%原因說明。

文化局尹局長及水利局蔡局長補充報告：

以前年度資本支出預算執行率預估至年底未能達90%原因說明。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝主計處報告。本市103年至105年度資本支出預算執行率為六都最優，也是唯一執行率達到90%以上的直轄市，此顯示本府在重大施政計畫的執行力表現優秀，對各機關及主計處的努力，特予肯定與感謝。而考量本府歲出執行率成效良好，有關歲入預算執行情形，請各機關應同步提升，並請財政局加強留意。

（三）為使本府106年度資本支出預算執行率確實達到90%以上，請目前執行率偏低之主管機關，督促本機關及所屬機關積極執行預算，並請確實依「提升資本支出預算執行率實施計畫」落實執行，以有效提升資本支出執行率。其中「岡山魚市場新建工程」，請海洋局向中央溝通協助加速預算審查進度，並研議立即同步辦理預發包作業，以提升時效；而有關「高屏溪流域(荖濃溪)疏濬作業」，請水利局積極促請杉林及六龜區公所配合疏濬期程加速辦理，並請民政局協助督導；另有關「高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討案」及「變更大坪頂以東地區都市計畫(第四次通盤檢討案)」，請都發局持續積極與中央溝通，促請加速行政程序。

五、研考會劉主任委員報告：

府管計畫執行情形報告。

捷運局吳局長補充報告：

「環狀輕軌建設計畫」辦理情形報告。

秘書長補充意見：

截至端午連假前，環狀輕軌捷運建設（第一階段）尚有約790公尺未完成鋪軌，惟依5月份鋪軌速度約為每週115公尺，請捷運局加強向CAF公司要求增加工班提升鋪軌進度，俾順利於6月底前完成軌道鋪設工程。

水利局蔡局長補充報告：

「旗津天聖宮前排水箱涵改道計畫」及「中區汙水處理廠電力系統可靠度提升計畫」辦理情形報告。

環保局蔡局長補充報告：

「岡山、旗山及內門垃圾掩埋場封閉復育工程」辦理情形報告。

觀光局曾局長補充報告：

「小崗山園區整建計畫」辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。本次個案檢討的案件計5件：

1.捷運局「環狀輕軌建設計畫」：

環狀輕軌案為市府指標性的計畫，目前第一階段工程已接近最後階段，考量暑假將屆，駁二藝術特區及哈瑪星地區為本市重要觀光景點，往往吸引大批人潮造訪，且「生態交通全球盛典」活動亦即將於10月份在哈瑪星地區舉辦，輕軌部分尚未完工路線即位於該區域範圍內，請捷運局在確保工程安全及品質無虞下，積極趕工，避免工程延宕而影響市府形象，倘有任何困難，應立即尋求陳副秘書長或秘書長協助，務必於本（106）年9月份前通車；同時請捷運局與交通局密切聯繫協調，確保捷運輕軌站體動線及駁二至哈瑪星周邊穿越性之交通動線順暢不紊亂；另有關「106年度環狀輕軌C11站鐵道橋及周邊景觀改善工程」，請工務局加速辦理，俾同步營造綠色友善的交通環境。此外，第二階段工程雖微幅超前，仍請捷運局加強留意進度及品質，並請依期程辦理估驗付款，以提高經費執行率。

2.水利局「旗津天聖宮前排水箱涵改道計畫」、「中區汙水處理廠電力系統可靠度提升計畫」：

倘「旗津天聖宮前排水箱涵改道計畫」之承包廠商已無履約意願，水利局之落後兩案，都將重新辦理招標作業，請水利局以儘速完工為優先考量，積極辦理發包作業，避免後續工程延宕，而其中「中區汙水處理廠電力系統可靠度提升計畫」，考量該廠設備已相當老舊，除請水利局積極向中央申請補助外，其發包作業宜以整合、包裹式之計畫吸引規模較大的優質廠商投標，並邀請有履約能力之業者參加，提高發包成功率，俾早日完工，以達計畫目標。

3.環保局「岡山、旗山及內門垃圾掩埋場封閉復育工程」：

岡山、旗山及內門三垃圾掩埋場封閉復育工程，分別處於驗收、規劃設計及施工等不同工作階段，惟同時呈現落後情形，請環保局加強計畫進度管控，並加速旗山場及內門場的期程，要求內門場承商儘速研提趕工計畫。

4.觀光局「小崗山園區整建計畫」：

請觀光局於國外製作材料進場後，促請承商加派機具人力，展開多工區施作，以趕上預定進度。

（三）針對本案報告已出現進度落後的計畫，請各機關要加強自主管理，預為防範，並針對落後原因，積極研擬因應對策，以免落後幅度擴大，如確實遭遇無法解決的問題，也請儘速向市府反映尋求協助。

（四）由主計處「105及106年度資本支出（本年度及以前年度保留）預算執行情形報告」及本報告可知，目前各機關辦理之重大市政計畫，多數案件進度屬如期的狀態，請持續保持。惟目前時序即將進入下半年度，部分案件例如前揭海洋局「岡山魚市場新建工程」及水利局「旗津天聖宮前排水箱涵改道計畫」，雖涉及中央預算審查期程與承商履約爭議等問題，仍請相關機關務必積極克服困難，確實掌握及檢討進度，尤其各位首長身為政務官，應有貫徹政策的決心，鼓勵所屬文官同仁勇於任事，採取更有時效的方式（如預發包作業等），提出可行方案吸引具有履約能力之優質廠商參與公共工程，以確保各項計畫如期如質完成，並請研考會及主計處落實控管機制，協助按月核對計畫預估與實際執行情形。

貳、討論事項

第１案—民政局：訂定「高雄市印鑑登記及印鑑證明收費標準」草案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第２案—農業局：修正「高雄市野生動物保育自治條例第四條」，敬請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第３案—社會局：謹提「高雄市兒童及少年家庭寄養辦法」部分條文修正草案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第４案—捷運局：修正「高雄市大眾捷運系統禁限建範圍內列管案件管理作業要點」，敬請審議。

決議：

- 通過，函頒下達。

- 考量本案可能影響民眾權益，為求本要點內容更審慎周延，請捷運局提供相關資料予陳副秘書長及秘書長瞭解。

第５案—農業局：有關行政院農業委員會核定補助本市辦理「改善政府動物管制收容設施計畫」，經費共計新台幣341萬9,000元，擬以墊付款方式辦理，敬請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第６案—農業局：行政院農業委員會補助本府「106年度高雄市休閒農業區跨域輔導計畫」(106農再-2.2.3-1.1-輔-001(13))，其中522萬7,000元擬請准予先行墊付執行案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—農業局：有關106年度行政院農業委員會補助畜牧輔導等相關經費補助，其中獎補助費109萬2,000元，擬先行以墊付執行案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第８案—茄萣區公所：請同意台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會捐助本所辦理「高雄市茄萣區民眾集會及社福場所整建工程」、「辦理區內道路、排水溝、綠地、景觀等基層建設及設施增辦工程」共200萬2,000元，未及列入(106)年度預算，擬先行墊付執行案，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、水利局蔡局長報告：

（一）中央氣象局預報6月1日（星期四）至6月3日（星期六）梅雨鋒面及西南氣流影響，可能出現豪大雨，本局將視實際天候情形即時成立豪雨應變中心，屆時建請相關機關派員進駐。

（二）本次梅雨鋒面及西南氣流通過期間本府防汛整備作為報告。

（三）謹訂於6月6日（星期二）下午4時，假茄萣區舉辦「106年度高雄市水災災害防救演習」，敬邀各位首長蒞臨指導。

二、地政局黃局長報告：

（一）謹訂於6月4日（星期日）晚間7時，假小港少康營區（營口路及高松路），舉辦「2017高雄市政府地政局土地開發成果暨行銷標售地音樂會」，敬邀各位首長蒞臨指導。

（二）「2017高雄市政府地政局土地開發成果暨行銷標售地音樂會」宣傳工作及雨天因應方案辦理情形報告。

工務局趙局長補充報告：

「106年度高雄市小港區第89期重劃區少康營區公園開闢工程」辦理情形報告。

主席裁示：

考量「2017高雄市政府地政局土地開發成果暨行銷標售地音樂會」活動期間仍可能受到天候影響，請地政局妥為準備雨天因應方案，確保活動品質。

肆、主席指示事項

一、本市吳楊月琴等20位農友榮獲農委會「2017全國棗優質管理果園評鑑競賽」獎項殊榮，本日市政會議特別安排表揚活動，鼓勵本市農友及其績優輔導單位大社區農會與燕巢區農會，渠等對於提升本市棗子品質貢獻良多，請各位同仁給予熱烈的掌聲，恭喜獲獎的農友。

二、根據中央氣象局表示，明日（6月1日）開始，受滯留的典型梅雨鋒面加上西南氣流影響，本市各區可能出現豪大雨，將帶來全面性且連日的顯著降雨，請水利局、消防局、民政局及各區公所等相關局處做好防汛整備工作，而原鄉地區則請原民會協助留意。另感謝水利局、環保局、民政局等局處同仁，於端午連假期間仍舊出勤，進行路面洩水孔、排水側溝及雨水下水道的清疏、準備沙包、巡查抽水站及水閘門功能測試等防汛整備工作，謝謝各位的辛勞，請於大雨來臨前持續加強辦理；而其中固定式及移動式抽水機之整備工作，請水利局務必於這2日內完成；至有關沙包索取流程，民政局及各區公所亦應有明確規範，並同步讓1999話務中心瞭解。此外，豪大雨可能帶來低窪地區積淹水之外，山區亦可能因為土石鬆軟造成滑動，請謹記去（105）年梅姬颱風豪雨造成土石掩埋燕巢地區一戶民宅之悲劇，加強留意各區公所轄內警示戶之安全，務必提高警覺、嚴加戒備，保護市民生命財產安全。

三、市議會第2屆第5次定期大會已於今天上午閉幕，這段時間感謝各位首長的辛勞，也感謝議長及議員對本府成立毒品防制局及重大提案的支持，讓本府可以落實市民福祉之照顧；針對議員所提對本府的批評與指教，請各權管機關虛心檢討及改進；至於本人及各位首長的允諾事項，亦請立即督導所屬研議辦理。另請衛生局、人事處加速辦理毒品防制局後續組織籌設及人員進用事宜。

四、今年的端午節活動，無論是愛河及中芸漁港的龍舟競賽，或壽山動物園之端午活動…等，都深受大小朋友的喜愛，讓民眾度過充實快樂的端午連假，對教育局、觀光局、交通局、工務局、環保局、警察局、消防局、新聞局、林園區公所…等機關的辛勞，特予感謝。

五、上週五秘書處在本府四維行政中心，舉辦國際學生「找頭路 落地生根」就業媒合活動，計有來自13個國家或地區近200名國際學生熱情參與，時序進入6月，因應各大專院校畢業就職潮及各級學校暑假即將來臨，請勞工局持續加強就業媒合，並請教育局、社會局、觀光局著手暑期活動規劃；另隨著天氣逐漸炎熱，民眾開始喜歡游泳戲水，請各水域主管機關及教育局落實戲水安全宣導。

六、在防疫團隊及各區公所的努力下，本市登革熱疫情控制良好，惟近日雨後高溫的天氣型態，導致防疫工作一刻都不容鬆懈，請防疫小組及各區公所持續秉持嚴謹的態度，落實孳生源巡檢及環境清潔維護，並加強邊境防疫工作，以防止疫情發生。

散　會：下午3時58分。