高雄市政府第327次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年06月06日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第三會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春 楊明州 陳鴻益 蔡柏英  林英斌 陳瓊華 張乃千 簡振澄（曾美妙代）      范巽綠 曾文生 王端仁 蔡復進 曾姿雯 李怡德  趙建喬 蔡長展 姚雨靜 鄭素玲 陳家欽 陳虹龍  黃志中 蔡孟裕 吳義隆 尹　立 陳勁甫（黃萬發代） 陳月端 黃進雄 丁允恭 劉進興 谷縱‧喀勒芳安  古秀妃 張素惠 葉瑞與（陳詩鍾代） 陳榮周      劉嘉茹 潘春義 孫志鵬 黃燭吉 王世芳 黃憲東  鄭淑紅 李瓊慧 黃榮慶 吳瑞川 吳宗明 李惠寧 （朱永聰代） 宋貴龍 鍾炳光 邱瑞金 陳佑瑞     謝鶴琳 邱金寶 吳進興 王耀弘 鄭美華 王昌文  吳茂樹 林文祺（梁貴柱代） 陳興發 羅長安     （莊國鐘代） 蔣金安 陳振坤 王嘉東 胡俊雄     陳世昌 呂世榮 魏瑟瑄 黃伯雄 鄭明興 顏賜山  吳永揮 陳盈秀 蔡登山 薛米惠 陳進德 劉勝元  袁德明 林清益 施維明 謝水福

列　席：宋能正（關正源代） 林民傑代 鍾致遠（余承玲代） 張秀靖 郭榮哲 郭寶升 林敬堯 王中君代 沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：李姱嬋

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

財政局簡局長振澄及交通局陳局長勁甫公假出國，分別由曾副局長美妙及黃副局長萬發代理；人事處葉處長瑞與公假參加研習，由陳副處長詩鍾代理；甲仙區公所李區長惠寧、岡山區公所林區長文祺及彌陀區公所羅區長長安公假，參加公務人員晉升簡任官等訓練，分別由朱主任秘書永聰、梁主任秘書貴柱及莊主任秘書國鐘代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、大樹區公所黃區長報告：

本所104年10月至106年4月重要工作報告。

都發局李局長、地政局黃局長及工務局趙局長補充報告：

「205兵工廠遷廠案」辦理情形報告。

環保局蔡局長補充報告：

（一）「205兵工廠遷廠案」對大樹區周邊水質影響評估及後續水質監測辦理情形說明。

（二）有關國防部針對205兵工廠舊址之土壤與地下水污染改善計畫說明。

工務局趙局長補充報告：

「大樹區行政中心新建工程」及「溪埔里平安橋改建工程」辦理情形報告。

文化局尹局長補充報告：

「高雄市歷史建築九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場修復工程」辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝大樹區公所報告。在區公所團隊的努力下，藉由辦理「鳳荔節」活動，促銷在地農特產品，活絡地方產業發展；另持續推動農村再生培根計畫，為傳統農村注入新的生命力；此外，更透過產學合作，拍攝觀光微電影，行銷大樹區的美麗風貌，對黃區長及全體同仁的辛勞，特予肯定與感謝。

（三）目前在大樹區進行中的重要工程，請依下列指示辦理：

1.都發局、地政局「205兵工廠遷廠案」：

本案請都發局、地政局持續加速各項作業，其中區段徵收計畫之公益性、必要性相關審議作業，請地政局加強與內政部溝通，並讓許副市長立明瞭解，讓遷廠工作順利推動；雖本案主要遷廠作業係為國防部權管，惟尚有區段徵收計畫、新廠址污染監測、舊廠址污染整治、環境影響評估、新廠址之規劃推動、舊廠址遷移…等相關行政程序待本府相關機關協助，請都發局協助統籌管理相關進度，並持續促請國防部加速辦理。至於民眾對於遷廠可能造成地方安全及污染疑慮乙節，請大樹區公所及環保局加強向民眾溝通說明，並請環保局持續監測。

2.工務局「大樹區行政中心新建工程」：

(1)本案是大樹區指標性的建設，感謝工務團隊用心規劃，除運用綠建築概念外，更加強相關水土保持工程，提升建築安全性，請工務局確實掌握期程，加速讓新行政中心於本年底如期如質完工，以利區公所於明（107）年農曆過年前完成進駐，展現新的面貌與喜氣；另相關軟體（如水電設施、辦公空間裝潢等），亦請大樹區公所加強留意預為規劃，俾及早呈現全新風貌之行政中心，提供當地居民更友善、舒適之洽公環境。

(2)至原大樹區公所舊址之空間寬闊且區位良好，請社會局及相關機關協助現勘評估，儘速規劃合適用途（如老人長照、幼兒托育等），倘大樹區公所已有具體構想，亦請與社會局等機關共同研議，並請民政局協助，俾讓閒置空間可無縫接軌充分運用。此外，爾後是類遷建案應於計畫階段時，即整合各單位共同研議，一併完成舊址利用規劃方向（如社政民政之公益性使用、補充財務平衡需求等），請研考會多加留意，俾提升行政效率。

3.文化局「高雄市歷史建築九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場修復工程」：

本案預定於8月底前完成，請文化局積極辦理，並於完工後儘速對外開放。

（四）本市諸多行政區均有地方回饋金，近年在各區公所的努力下，已妥善將回饋金運用於地方基礎建設、弱勢居民社會福利措施…等重要區政工作，改善民眾生活環境品質，值得肯定。而隨著近年參與式預算議題興起，請民政局與各區公所加強研議將回饋金應用於公民參與之可行性，讓回饋金運用更有價值，俾落實開放政府之施政理念。

（五）本府一直不遺餘力推動大樹區的建設發展，在各機關的努力下，已陸續完成「佛陀紀念館跨越台21線自行車與人行景觀天橋」、「小坪公墓遷葬」、「下淡水溪鐵橋高雄端環境改善」、「舊鐵橋濕地生態公園停車場新建」、「九曲堂車站暨鐵路巷周邊環境改善設計」、「公有市場周邊電纜下地」、「鳥松水管路至大樹瓦厝街5座橋梁拓寬」、「龍目里黑瓦窯區排橋梁改建」、「大樹污水處理廠操作維護工作(第一期)」、「大樹污水下水道系統第二期實施計畫」、「大樹區台21線舊鐵橋下及上游蓬萊山莊排水改善」、「小坪里水廠段野溪整治」、「溪埔及大樹國中校舍改建」…等工程，後續亦將有「大樹區行政中心新建工程」、「旗山大樹整合建設計畫」…等多項建設，請大樹區公所加強市政宣導，讓居民瞭解市政建設成果，尤其大樹區擁有佛陀紀念館、玄華山文化院、玩藝1300文創觀光工廠、姑山倉庫、三和瓦窯、義大世界、舊鐵橋濕地公園…等豐富景點，更有諸多優質的農特產品，集結宗教、文化、藝術、休閒、觀光、農業等特色，請大樹區公所發揮所長，並與本府各機關密切合作，加強整合性觀光行銷，俾加值區政治理績效。

四、工務局趙局長報告：

本市樹木種植之相關規範及災害預防措施報告。

潘參事春義補充意見：

鑒於行道樹根部經常竄生至排水側溝，影響排水順暢，建請工務單位、水利局辦理新建道路開闢或側溝施作時，事先進行妥善溝通，俾規劃路樹植栽於適當位置或採取防護措施，避免行道樹根部影響側溝排水。

養工處吳處長補充報告：

（一）台29線（溪寮路）河堤黑板樹防災事宜辦理情形報告。

（二）謹訂於6月16日（星期五）上午8時30分，假高雄國際會議中心，舉辦「樹木修剪教育訓練」講習活動，並於二二八和平公園進行實地修剪示範。本處已行文相關機關、各區公所及各級學校相關活動訊息，建請各位首長鼓勵所屬踴躍報名參與。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝工務局報告。鑒於去年颱風期間造成本市2萬多株樹木傾倒，工務局邀集專家學者、NGO團體針對樹木防災議題召開座談會，提出「適地適種」、「連續綠帶」、「樹穴規範」、「樹種多樣性」、「適當修剪」、「樹木健檢」…等多項建議，請工務局務必加強宣導推廣及辦理教育訓練，提升相關人員（例如各工程單位、區公所建經課等）對植栽作業之專業能力。其中針對專家建議提升都市樹種多樣性乙節，應係指全市整體樹木種類而言，針對特定範圍之綠帶、道路、公園等，仍應適度規劃較齊一之樹種為宜，以兼顧特定區域之休憩與景觀觀賞性。

（三）針對樹木栽種及防災之注意事項，請養工處會同研考會工程品查小組，分別就規範面及建議面進行彙整並正式發文給各單位（例如報告中「道路栽種樹木作業流程示範」檢具6張標準流程照片即為最基本的要求），俾讓各機關、區公所及學校植栽工程之一、二、三級品管人員瞭解並確實遵照辦理，以利進一步落實植栽作業之三級品管制度，同時請研考會持續落實「啄木鳥巡檢計畫」，加強實地及書面之查核工作。

（四）爾後各機關、區公所及學校進行植栽修剪時，除應確實按照植栽規範外，亦應加強與周遭居民溝通及對外說明，必要時應研議移植之可行性，避免造成外界負面觀感。

（五）有關潘參事所提行道樹根部竄生至排水側溝而影響排水順暢度乙節，爾後相關新闢道路工程，請工務局及水利局在空間規劃上加強事前溝通，提升工程執行之細膩度，避免發生是類情形。

（六）有關第324次市政會議大寮區公所提報「台29線管線地下化」建議事項乙節，本府已召開相關協商會議，雖該路段妨礙線路之樹木，依電業法屬台電公司權責，惟考量颱風季節將近，為提升作業效率，請相關機關依協商會議結論儘速辦理，其中針對高度已達壓損電線之虞的樹木，仍應適度進行強剪，請養工處加強向環保團體說明並加速進行，俾維護公共安全；至所需經費感謝秘書長已協助協調。

（七）考量移植樹木經費龐大，目前工務單位係採取配合人行步道、道路改善工程等，逐步汰換脆弱易折斷之樹種（如黑板樹）或不適合作為行道樹之樹木（如小葉欖仁），惟倘有毗鄰建築物過近，且經評估確有危害公共安全之樹木，仍請養工處適時進行移植。

五、研考會劉主任委員報告：

105年莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬風災災後復建工程執行情形報告。

工務局趙局長及農業局蔡局長補充報告：

災後復建工程（逾1,000萬元）案件預估完工情形報告。

教育局范局長補充報告：

截至3月底災後復建工程未發包案件數偏高原因說明。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。本次災後復建工程，是縣市合併後本市首次獲得中央復建工程經費補助，所爭取之經費亦為全國最高，截至106年5月底止，本府發包率及完工率均為全國第一，有此成績實屬不易。除了顯示本府對於災損造成民眾不便的重視，也展現了本府的執行力。感謝秘書長、林副秘書長的督導，並對市府團隊的努力予以高度肯定，但也提醒復建工程尚未結束，請各機關仍需掌握工進、積極辦理，尤其跨汛期之工程請特別留意相關防汛作業，避免影響進度。

（三）未如期完工的54件工程，請研考會向工程會爭取全數展延保留經費，各執行機關也應配合提供展期資料、詳實於標案系統完成展延申請填報並加速趕辦，勿再延宕。研考會所提改善對策，也請各機關首長督導所屬並促請相關執行單位研議於後續工程納入辦理，以提升行政效率。

（四）自評可如期完工，最終卻逾期的案件數，以水利局及教育局居多，請檢討內部管控機制。此外，教育局既已新成立工程科，請研議類似復建工程這種同質性高或同時發生的案件，由工程科統籌辦理之可行性。

（五）1,000萬元以上的案件，有5件尚在執行中，由於汛期已至，請把握7月28日完工期限積極辦理，其中2件預估無法如期完工，請農業局、工務局預先與中央主管機關密切聯繫溝通取得展期同意，再報工程會申請展延工期，並持續儘速進行工程。

貳、討論事項

第１案—農業局：訂定「高雄市政府動物保護諮詢小組設置要點」，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第２案—農業局：廢止「高雄市動物保護委員會設置要點」，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第３案—勞工局：謹提「高雄市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」第五條修正草案，敬請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第４案—勞工局：謹提「高雄市勞工權益基金補助辦法」部分條文修正草案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第５案—勞工局：謹提修正「高雄市政府幸福高雄移居津貼發給要點」，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第６案—農業局：有關106年度行政院農業委員會經費補助「養羊產業結構調整計畫」，其中獎補助費50萬元擬請准予以先行墊付款執行案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—交通局：為交通部公路總局106年度公路公共運輸多元推升計畫補助本府「無障礙候車環境改善工程、高醫大型候車設施、構建候車亭及集中式站牌等」案，補助經費1,323萬7,300元及本府配合款546萬2,700元，總計1,870萬元整，擬請准予以墊付款方式辦理，提請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

叁、臨時動議

一、勞工局鄭局長報告：

近日勞動部已核定約8,000萬元經費，提供此次豪雨受災縣市及受災戶，作為清理受災家園之臨時工作津貼，預計全國共有3,000個名額。即日起已可受理申請，建請各區公所儘速評估需求人數並提供本局就業安全科相關資料，本局彙整後將向勞動部勞動力發展署高屏澎東分署提報相關計畫。

主席裁示：

除上開勞工局所提勞動部臨時工作津貼外，其餘相關災後補助項目，請民政局於本（6）日內協助彙整相關局處之災害救助、補助方案，必要時應發布新聞稿並提供相關訊息予各區公所宣傳民眾週知。

二、秘書處陳處長報告：

為加強行銷高雄，本處特別增添創新元素，重新設計本府徽章，除原彩帶「高」圖樣外，以Kaohsiung的K、本市38區幅員輪廓，以及特有黃蝶翅膀展翅飛翔為主體弧度。上半部弧度為象徵「活力」之桃紅色區塊嵌入高雄展覽館、輕軌及85大樓等地標，敘說高雄城市發展，下半部弧度為藍、綠色區塊，象徵高雄驕傲的陽光、海洋及綠地，完整呈現本市的魅力風貌，謹提供本府徽章乙個，歡迎各位首長多加使用，可藉此向外賓介紹高雄的故事，且色彩鮮明亮麗，非常適合搭配正式服裝，尚請各位首長不吝指教。

三、民政局張局長報告：

謹訂於6月10日（星期六）中午12時30分，假高雄巨蛋體育場舉辦「高雄市106年市民集團婚禮」；另謹提供高雄市人權學堂6月份活動宣傳單張，敬邀各位首長蒞臨指導。

四、教育局范局長報告：

「2017高雄愛河端午龍舟嘉年華」為期4天（5月27日至5月30日）活動業已圓滿落幕，本次龍舟競賽共計有113隊、2,576人參與，其中外籍參賽隊伍達17隊、374人，除龍舟競賽外，另特別規劃自力環保造筏比賽、親子體驗獨木舟悠遊愛河、全國首創船對船龍舟拔河活動、網路直播等，活動精彩豐富，端午節（5月30日）當天約有8萬人次前往觀賞，活動期間共計吸引約20萬人次參與，特此感謝警察局、義交人員以及相關局處動員約990人協助，並感謝各位首長的熱情參與。

五、工務局趙局長報告：

謹訂於6月7日（星期三）上午9時30分，假林園高中旁停車場（王公路上），由民政局與本局共同舉辦「高雄市林園區行政中心新建工程動土典禮」，敬邀各位首長蒞臨指導。

六、社會局姚局長報告：

謹訂於6月10日（星期六）上午9時，假本府衛生局8樓會議廳，舉辦「106年身心障礙暨發展遲緩兒童托育照顧服務聯合畢業典禮」，敬邀各位首長蒞臨指導。

七、六龜區公所宋區長報告：

本所首次與實踐大學合作，以官學模式開發全國區公所APP軟體，開放役男、社福服務等23項人民申請案件，讓民眾在家即可透過APP輕鬆完成申請程序，以節省民眾寶貴時間。謹訂於6月20日（星期二）上午11時30分，假本府四維行政中心3樓多媒體室，舉辦「六龜小幫手APP發表會」，敬邀各位首長蒞臨指導。

八、那瑪夏區公所林代理區長報告：

（一）「106年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」活動，已於5月13日（星期六）圓滿落幕，特此感謝市長及市府團隊全力支持與協助。

（二）6月1日豪雨造成本區台29線道路中斷、瑪雅吊橋橋墩淘空、農地嚴重毀損及2戶民宅有沖毀之虞等相關災情報告。此外，感謝市長及各局處對本區的協助與關心。

（三）另受到台29線道路中斷影響，除本區相關災害復建、特色道路及部落安全環境工程可能申請辦理展期外，可採收之農作物對外產銷運輸亦相當困難，目前那瑪夏區聯外道路在台29線部分路段僅開放單向通行，建請市府協助向公路總局甲仙工務段溝通協調，儘快開放雙向通行，避免本區居民費時繞道，影響生活作息。

肆、主席指示事項

一、上週受西南氣流及鋒面滯留影響，造成本市甲仙、六龜、桃源、茂林及那瑪夏等山區降下超大豪雨，造成部分民宅遭沖毀及道路中斷等災情，在水利局、消防局、警察局、環保局、工務局、交通局、社會局、民政局、區公所高度戒備下，進行各項應變工作，並啟動強制撤離機制（共計撤離3,140人），維護居民生命安全，讓本次災害無民眾傷亡，對各位首長、參與撤離工作之區公所及同仁的辛勞，特予高度感謝與嘉勉，也感謝國軍弟兄第一時間到前線支援，以及民政局、社會局協助支援撤離地區相關設備、物資等。依災情彙整通報，主要為路基流失、土石流阻斷、房屋積淹水…等災情，各項復原工作，請各機關、區公所儘速搶修復原並列管追蹤，早日讓民眾恢復正常生活。此外，八八風災後大部分受災戶已核配永久屋，有關部分原住民陳情關於永久屋入住、劃定安全堪虞區域等問題，請都發局、原民會協助彙整相關資料予相關區公所，並請區公所協助向民眾說明實際情形，俾釐清民眾疑慮。

二、鑒於八八風災造成小林村之不幸事件，為面臨重大災害發生時，可提高搶救時效，本府與國家通訊傳播委員會（NCC）合作建設高抗災通信平臺，俾維持緊急聯外通訊管道之暢通。惟本次豪雨災情有部分桃源區居民反映有通訊中斷情形，請消防局（災害防救辦公室）協助桃源區、那瑪夏區等地，進一步調查瞭解市話、行動通訊有無通訊死角，必要時請經發局協助邀集中華電信公司會同各區公所（特別是桃源區、那瑪夏區等），對當地通訊傳輸品質進行澈底檢視及改善。此外，各區公所之衛星電話，以及各里、鄰之無線電等通訊設備，請權管機關隨時維持暢通，俾確保市府、區公所、里、鄰間通訊網絡之完善。

三、大雨過後又放晴的天氣型態，各地積水處極容易形成病媒蚊孳生的溫床，現階段防疫必須更加謹慎，不可掉以輕心，請許副市長銘春協助督導本府環保局、衛生局、民政局…等防疫小組、學校及各區公所協同里長不辭辛勞，澈底落實孳生源巡檢及清除工作，並加強衛教宣導，籲請市民配合「巡、倒、清、刷」工作，減少居家及社區之積水容器，共同防範疫情發生。

四、上週末本府在大樹姑山倉庫舉辦「2017高雄鳳荔季～鳳和日荔夏之宴」，行銷大樹區優質的玉荷包荔枝及金鑽鳳梨，吸引許多民眾捧場，對大樹區公所、民政局、農業局的用心與辛勞，特予感謝。

五、時序已進入6月上旬，請各位首長加強督導本年度預算執行情形，並持續積極爭取中央經費挹注，以擴增市府財源；另本府刻正進行明（107）年度概算籌編作業，請各機關確實掌握重要施政方向，做好效益檢討評估，覈實編列經費，俾讓每一筆預算發揮最大效益。

六、上週《遠見雜誌》公布「2017縣市長施政滿意度調查」，本府連續榮獲五顆星的肯定，非常感謝市民朋友對市府團隊的高度支持，也感謝各位工作夥伴的辛勞與付出。展望未來，還有諸多重大市政建設亟待我們完成，期勉各位同仁持續把握為民服務的機會，發揮市府團隊一體的精神，精進各項施政作為與品質，讓高雄不斷向前邁進，成為更宜居、友善、幸福的安全城市。

散　會：上午10時35分。