高雄市政府第334次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年07月25日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春 楊明州 陳鴻益 蔡柏英  林英斌 陳瓊華 張乃千 簡振澄 范巽綠 曾文生  王端仁 蔡復進 曾姿雯 李怡德 趙建喬 蔡長展  姚雨靜 鄭素玲 陳家欽 陳虹龍 黃志中 蔡孟裕  吳義隆 尹　立 陳勁甫 陳月端(徐武德代) 黃進雄 丁允恭 劉進興 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃 張素惠  葉瑞與 陳榮周 劉嘉茹 潘春義 孫志鵬 黃燭吉  王世芳 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川 吳宗明

列　席：鍾致遠（余承玲代） 張秀靖 郭榮哲 郭寶升      林敬堯 王中君  沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

法制局陳局長月端請假參加公祭，由徐主任秘書武德代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、主計處張處長報告：

106年度資本支出（本年度及以前年度保留）預算執行情形，提請報告。

水利局蔡局長、文化局尹局長及都發局李局長補充報告：

以前年度資本支出執行率未達90%以上原因說明及改善作為報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝主計處報告。各機關每一筆預算皆是努力爭取而來，預算執行之良窳，攸關市府整體施政成效，首長應重視並承擔責任，同時應在編列預算時審慎評估執行階段可能面臨的問題，及早研擬因應方案。時序已進入7月底，年度已經過半，為展現本府的施政效能，請各機關務必留意預算執行率，並以執行率90%為目標，積極辦理權管業務。

（三）由報告得知，本年度各機關的資本支出執行率，預估至年底可達到92.55%，較上次（5月份）預估微減，請各機關首長確實加強督導；至以前年度的部分，則有3案預估至年底執行率無法達到90%以上，請依指示辦理：

1.「本市市定古蹟舊鼓山國小(整體)災後修復工程」，請文化局促請承商加速申請估驗等行政程序，並預估落實改善作為後可再提升的執行率數據送主計處更新彙整。

2.「高屏溪流域(荖濃溪)疏濬作業」，其執行率有待提升，請水利局積極瞭解區公所尚未完成發包之原因，並請民政局共同協助；至疏濬後之土石標售作業，則請水利局秉持透明公開的原則協助辦理。

3.誠如都發局所言，公共設施保留地攸關民眾權益，現階段各地方政府是否有明確用途或還地於民等其他處置，將進行全面性的檢討。有關「高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討案」，請都發局持續積極辦理，亦請各相關機關留意及確認各權管公設保留地的使用方向，期達到土地充分活化利用及還地於民等多贏目標。

（四）根據過往經驗，大部分的工程案件上半年度都在規劃設計及發包階段，下半年度才會進入施工高峰期，惟每年5～10月底為汛期及颱風季，爰請各機關掌握天候良好的時機施工，在提升工程進度及品質之同時，應格外重視施工安全，尤其是新工處、養工處、水利局、教育局…等工程數量較多之機關，更應加強留意，並請研考會協助加強工程查核。

四、研考會劉主任委員報告：

本府市政會議主席指示暨議決事項管制案件，各主辦機關執行情形報告。

觀光局曾局長補充報告：

「蓮潭湖畔觀光旅館開發」案及「旗津渡假旅館開發」案辦理情形報告。

教育局范局長補充報告：

（一）「文中11學校預定地活化」辦理情形報告及評估委外調查原土地所有權人想法與意願所需經費、期程說明。

（二）楠梓文中11學校預定地位於楠梓區錦屏里學專路及後昌路間，毗鄰原中油高雄五輕煉油廠，而五輕煉油廠業於104年底遷廠，該廠舊址未來的發展尚未定案，考量文中11整塊基地利用方向可能與該廠舊址未來開發緊密相關，且文中11用地所在區域經評估未來難達設校標準，建請市府召開跨局處會議研商是否有其他公共設施於本區域興建需求，同時檢討本案變更為其他使用分區之可行性。

經發局曾局長補充意見：

為因應高雄城市發展及產業轉型，本府刻正積極爭取中央於本市設立新材料循環經濟研究專區，考量楠梓文中11學校預定地鄰近中油五輕煉油廠舊址土地，整體區域倘能結合規劃，相信能產生一定的效益，本局將再進一步洽詢教育局瞭解詳細資訊，俾進行後續發展計畫。

陳副秘書長補充說明：

考量本府倘需進一步利用楠梓文中11學校預定地，將需完備部分畸零地及地上物徵收程序，惟現階段辦理後續徵收作業依現行時空環境有其困難度。短期內仍應以加強環境整頓，避免出現孳生源為首要任務，爰請相關機關確實要求地上物使用者善盡維護管理之責，倘環境髒亂致造成孳生源，應依法處分行為人；經評估該基地所在區域之周遭都市計畫空間分配或人口產業發展均已難達設校標準，是以中長期發展方向，應進行都市計畫重新檢討規劃，茲因事涉後續地政局整體開發事宜，原土地所有權人之想法及意願相當關鍵，爰請教育局徵詢渠等之意願後，作為後續決策參考。另本案亦建議可納入都發局「高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討案」一併辦理。

工務局趙局長補充報告：

（一）「林園公12北側道路開闢工程」及「茄萣區1-4號道路開闢工程」辦理情形報告。

（二）本局將訂於8月2日（星期三）邀集環保團體及當地民眾代表，舉行「茄萣區1-4號道路替代方案公民座談會」，期本（106）年底能與渠等達成共識。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。本次新增列管案件計有工務局「林園公12北側道路開闢工程」1案，考量本案討論已久卻尚未發包施工，請工務局積極協調營建署於完成規劃設計後，將後續工程委由本府代辦施工，俾確實管控期程，如期如質完工；倘協調未果，亦應洽請營建署確認及增訂規劃設計、工程開工、完工等各項期程，並送研考會瞭解，以利本府檢視。

（三）本次修訂查核點案件為觀光局「蓮潭湖畔觀光旅館開發」案，本案同意查核點設定，請觀光局瞭解委託辦理招商規劃案流標原因，依計畫時程逐步推動，並積極辦理招商行銷，儘速完成發包作業，早日完成本案開發事宜。

（四）本次進度落後案件計2件，請依下列指示確實辦理：

1.觀光局「旗津渡假旅館開發」：

請觀光局儘速研訂後續招商策略報府說明，以加速完成本案招標作業。

2.教育局「文中11學校預定地活化」：

短期內請教育局、環保局、衛生局及楠梓區公所等機關要求土地及地上物使用者善盡環境維護管理之責，避免因環境髒亂產生病媒孳生源，尤其產權分離或未定之區域環境較為髒亂，請楠梓區公所加強留意。至該土地中長期利用方向，請教育局研擬迅速瞭解原土地所有權人想法與意願之方案，以利決策參考。本案請教育局、都發局、經發局等機關會同中油公司進一步研商後續處理方向，必要時納入都發局「高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討案」一併辦理。

（五）本府近年推動許多指標性招商案件，惟市場容量有限，且目前投資觀望氣氛仍然濃厚，除上開觀光局2案外，本府亦有其他機關辦理類似大型招商案件，請史副市長協助整體檢視，俾相關機關順利完成招商計畫。

（六）其他建議案件為工務局「茄萣區1-4號道路開闢工程」，請工務局持續化解彼此歧見，並積極研擬解決對策，以確認本案後續推動方向。

（七）解除管制案件計1件為工務局「鼓山橋改建工程」：

1.經查鼓山三路抽水站工程已於6月份啟動規劃設計作業，並預訂於明（107）年10月完工，爰同意解除鼓山橋改建案之市政會議列管。並請工務局依5月8日秘書長召開之研商會議決議辦理，留意鼓山橋於日後改建時，提高橋梁梁底，以符合通洪標準。

2.近年市府積極辦理各區之防洪治水工程，歷經多次豪大雨的檢驗已發揮滯洪功效，連帶使民眾觀念改變，較過去更為接受滯洪設施，將滯洪池作為平日休憩場所，尤其豪大雨來臨時，該設施更能展現滯洪效益，保障民眾生命財產安全。過去每逢颱風豪雨，鼓山三路一帶即經常傳出淹水災情，為改善當地淹水狀況，本府積極與台泥公司合作，辦理「鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程」，該工程業於本（7）月6日完工啟用，並正式命名為「柴山滯洪公園」，期於本（106）年汛期及颱風季節發揮滯洪功效。有關鼓山三路增建抽水站乙案，請水利局依所訂目標如期完成，俾提供在地居民安全的生活環境；在抽水站增建完成前，請水利局隨時留意天候及降雨狀況，增設移動式抽水機，妥為因應。

（八）考量近年極端型氣候經常出現瞬間強降雨，各滯洪設施之設計有其上限滯洪量，為確保本府近期新設之滯洪設施周邊區域不再發生淹水情形，請權管機關於汛期及颱風期間，加強留意上開設施運作情形，隨時掌握水情預佈移動式抽水機或其他防洪措施，以確保民眾生命財產安全。

（九）其餘列管事項，請各局處依列管進度積極辦理完竣。

貳、討論事項

第１案—文化局：為訂定「高雄市立圖書館績效評鑑原則」，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第２案—農業局：行政院農業委員會農糧署「106年度農業產銷班組織輔導計畫（106農糧-1.1-企-01）」經費補助案，其中3萬6,000元擬提列106年度墊付款執行案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第３案—水利局：有關經濟部補助本府辦理「106水資源保育計畫」，經費新台幣1,573萬7,013元，擬採「墊付款」方式辦理，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第４案—水利局：有關經濟部水利署第七河川局補助本府辦理「水資源作業基金公益支出計畫」，經費新台幣899萬1,826元，擬採「墊付款」方式辦理，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第５案—水利局：有關經濟部水利署南區水資源局補助本府辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-周邊環境改善工程（高雄市大樹區）」，經費新台幣500萬元，擬採「墊付款」方式辦理，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第６案—水利局：有關經濟部水利署補助本府辦理「水利會事業區農田水利設施更新改善計畫」，經費新台幣72萬元，擬採「墊付款」方式辦理，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—社會局：謹提衛生福利部社會及家庭署106年度運用社會福利基金及長照服務發展基金辦理長照十年計畫2.0補助「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」及「社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案」等2案，尚有1,269萬5,000元整未及納入預算，擬先行墊付執行乙案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第８案—社會局：謹提衛生福利部社會及家庭署106年度運用社會福利基金補助辦理長照十年計畫2.0之「發展失能身心障礙者日間照顧服務資源」及「『偏鄉服務‧送愛到家』─高雄市充實輔具中心服務量能增置輔具服務專車計畫」，計各有1,296萬2,000元及200萬元整未及納入預算，擬先行墊付執行乙案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第９案—文化局：為台灣中油股份有限公司石化事業部補助本局所屬市立圖書館林園分館辦理106年「閱讀環境設施改善」案19萬5,500元暨「林園加油！悅讀達人愛閱讀」8萬8,000元，因預算未及編列新台幣28萬3,500元乙案，擬請准予先行墊付新台幣28萬3,500元執行，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、原民會谷縱主任委員報告：

謹訂於7月29日（星期六）至7月30日（星期日），假原住民故事館，舉辦「Bulay Bulay高雄市原住民族藝術節」，並邀請知名原住民歌手到場獻唱，敬邀各位首長蒞臨指導。

肆、主席指示事項

一、再次重申「清廉」一向是本府最基本的施政要求，請各位首長及主管平時多注意同仁在工作上是否出現異常行為或表現，俾主動瞭解問題並採取必要措施，亦提醒所有的市府同仁務必自重自愛、嚴謹自持，莫圖不當利益，同時請各政風單位持續加強法紀教育宣導，俾維護本府長年建立的優質形象。

二、近來市府辦理多項工程，期提升環境景觀及帶動區域發展，惟部分民眾及媒體仍有不同意見，請相關機關首長重視並立即說明或澄清，同時依下列指示辦理：

（一）有關「忠孝公園景觀改善工程」，倘民眾及環保團體對此有不同意見，本府尊重，請工務局秉持專業加強向民眾說明、溝通協商取得共識，並妥為答詢議員。

（二）為紓解九如、十全路壅塞交通量及縫合三民東、西區路網，本府刻正進行「十全一路至覺民路打通工程」，預計將於本（7）月底完工，市民引頸期盼，然目前高雄果菜市場攤商對於工程細節有不同意見，本府尊重，惟仍應以公共利益為首要考量，本案請工務局、農業局及警察局妥處，加強溝通說明；至該新闢路段之道路名稱，亦請民政局妥適規劃。

（三）為打造小岡山地區觀光亮點，本府投注近億元預算用心規劃興建「崗山之眼」天空迴廊，期展現觀光效益，目前交通動線仍然順暢，停車空間亦足供使用，且已預估完工後之人潮車潮，由本市籍立委協助本府向中央爭取「大莊路、水庫路道路拓寬工程」經費，進一步提升該區域通行順暢度，外界多給予高度肯定的評價，惟近日少數媒體報導該景點周邊交通出現亂象乙節，此與實際情形不符，請觀光局積極對外澄清說明。

（四）八八風災後，土石掩埋茂林溫泉水源，經多年探勘後，終於重新鑽獲溫泉井，原民會在中央的補助下，將於茂林建置溫泉相關休閒設施，對於當地的觀光產業定能有所助益，本府樂觀其成，惟茂林區公所對此持不同規劃方向，請原民會加強向茂林區公所溝通，期共同合作努力，進一步帶動茂林的觀光產業。

（五）愛河為高雄相當重要的觀光景點，有關愛河沿岸環境維管及改善工作，請相關機關確實辦理，並請陳副秘書長協助督導。至有關部分區域木棧道破損待修復乙節，請工務團隊研議採用塑木等堅固耐用之材質汰換，以延長使用年限，所需經費倘不足，請秘書長協調，本府願全力支持。

上開工程及計畫請各局處確實辦理，留意每一項細節，精益求精，讓施政做到最好。

三、上週二（7月18日）台中逢甲商圈發生瓦斯爆炸案，隔日高雄一間游泳池亦發生員工誤將稀硫酸倒入漂白水中，2起案件除顯示新進員工對作業不甚熟稔外，更看出對瓦斯操作安全及外洩處理之觀念不足。為避免類似瓦斯意外事件發生，7月19日起經發局、消防局、新聞局、勞工局及區公所已組成聯合宣導小組，加強商圈餐廳、夜市、攤集場之瓦斯使用安全及外洩時緊急處置要領宣導，感謝各機關及區公所的辛勞，請新聞局協助將各項訊息，透過媒體管道宣導一般民眾週知。

四、上週五（7月21日）205兵工廠發生火災，隨著夏季高溫，民眾用電量增加，再加上天乾物燥，極易引發火苗，請消防局持續加強宣導，提高民眾用火用電之安全意識，以確保市民的生命財產及公共安全。

五、上週台北市仰德大道發生連環車禍，造成嚴重傷亡。沒有任何事情比安全更重要，請交通局、警察局持續盤整本市易肇事、易違規或大型車輛行駛頻繁之路段與行政區，檢討分析成因及訂定改善計畫，並透過「工程」、「執法」、「教育」等面向，加強動線分流規劃、號誌及標誌設置、照明設施補強、交管執法及道安宣導…等工作，減少重大交通意外事故發生。

六、台灣城市人口變化，長期趨勢就是往中北部集中，這與國家整體產業布局失衡有關，近年來在各機關的努力下，力圖突破困境，除打造「亞洲新灣區」外，更積極引進會展、金融、文創、數位內容、海洋休閒等新興產業，帶動產業轉型與升級，並致力提升生活品質，讓高雄從重工業城市邁向「宜居城市」，亦讓本市人口持續成長。人口數是城市良性競爭指標，我們「面對問題，但不會看輕自己」，期勉各機關持續為高雄百姓努力，追求高雄的進步與發展。

七、為期1個月的「2017高雄魔法城市瘋藝夏」系列活動，上週一連3天在中正運動場及技擊館，舉辦魔法氣墊樂園「何爺爺跳跳屋」，活動刺激又消暑，深受小朋友喜愛，感謝「何爺爺」免費贊助氣墊屋，也感謝教育局范局長及同仁的辛勞。

散　會：上午10時13分。