高雄市政府第336次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年08月08日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：史　哲 許銘春（公假） 楊明州（請假） 陳鴻益    蔡柏英 林英斌 陳瓊華（蔡淑貞代） 張乃千       簡振澄 范巽綠（黃盟惠代） 曾文生（鄭介松代）   王端仁 蔡復進 曾姿雯（葉欣雅代） 李怡德      趙建喬 蔡長展 姚雨靜（葉玉如代） 鄭素玲      陳家欽 陳虹龍 黃志中 蔡孟裕 吳義隆 尹　立  陳勁甫 陳月端（徐武德代） 黃進雄 丁允恭      劉進興（朱瑞成代） 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃     （陳華英代） 張素惠 葉瑞與 陳榮周 劉嘉茹     潘春義 孫志鵬 黃燭吉 王世芳 黃憲東 鄭淑紅  黃榮慶 吳瑞川 吳宗明

列　席：鍾致遠（余承玲代） 郭榮哲 郭寶升 林敬堯      王中君 沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊（出國，由許副市長立明主持）                       記錄：李姱嬋

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

秘書處陳處長瓊華、經發局曾局長文生、觀光局曾局長姿雯及研考會劉主任委員進興公假出國，分別由蔡副處長淑貞、鄭副局長介松、葉副局長欣雅及朱副主任委員瑞成代理；法制局陳局長月端公假，由徐主任秘書武德代理；教育局范局長巽綠、社會局姚局長雨靜及客委會古主任委員秀妃請假，分別由黃副局長盟惠、葉副局長玉如及陳主任秘書華英代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、財政局簡局長報告：

本府各機關106年度7月份申請中央補助款情形報告。

工務局趙局長、都發局李局長、文化局尹局長及水利局蔡局長補充報告：

以前年度保留款尚未撥入數（計畫尚在執行中）案件辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。截至7月底止，各機關獲得之計畫型補助款已達110億4,506萬餘元，較去（105）年同期增加，謝謝各機關的努力爭取。另由報告得知，除地政局爭取計畫型補助款占中央對口部會比率為9.71%外，其他機關之爭取比率皆超過12%，已高於全台各縣市平均值，惟硬體建設較多之機關（例如地政局、水利局、交通局、教育局、文化局、捷運局及工務局），與其他機關的爭取比率相較，仍有提升空間。時序已進入8月，根據過往經驗，中央部會在下半年度均有賸餘補助款，請地政局及上開機關持續努力，積極瞭解中央相關部會可爭取之補助項目，以挹注施政建設發展。

（三）以前年度保留款的案件僅剩10件未結案，其中「國道十號燕巢交流道延伸高46線銜接186甲道路工程」之用地取得問題既已解決，請工務局加強督導承包廠商，俾讓工程順利進行；至其餘未結案件，亦請各機關確實依所訂期程加速辦理。此外，請研考會深入瞭解以前年度保留款（計畫尚在執行中）案件之預計期程及實際執行情形並加註相關意見，俾利檢視各計畫工程進度是否如期推動。

（四）未依原訂期程撥入之保留款案件，計有原民會、水利局及六龜區公所等3案，前述案件皆已結案並函請中央撥款，請上開機關積極與中央聯繫瞭解審核進度，倘有需補正相關資料，亦請加速辦理，俾讓補助款早日撥入市庫。

四、水利局蔡局長報告：

本市易淹水地區排水改善方案報告。

水利局蔡局長補充報告：

水利署已於7月26日（星期三）核定「典寶溪D區滯洪池工程（第一期）」，本案預計於明（107）年12月完工，加上仁武區八卦里滯洪池、三民區十全滯洪池即將陸續完成，明（107）年底本市將有15座滯洪池，總滯洪量達326萬噸，相信可再提升本市防洪能力。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝水利局報告。近年在水利局團隊的用心規劃下，積極進行區排整治、排水系統清疏、防洪設施改善、滯洪池建置…等多項作為，有效改善過去部分地區易淹水問題，尤其已完成建置之12座滯洪池，不僅於汛期及颱風時發揮防洪治水能力，平時亦能提供市民優質的親水環境，更讓城市景觀更加豐富，對水利局蔡局長及全體同仁付出的辛勞，特予高度的感謝與嘉勉。

（三）針對報告中所提本市各區12項排水改善方案，其中多數工程皆預計於明（107）年完成，請水利局掌握期程、積極辦理，倘能於明（107）年汛期前完成之工程，請加速趕辦；另預計於明（107）年下半年度完工之工程，請水利局加強留意整體期程，俾如期如質辦理完竣，讓市民早日享受施政建設成果。此外，請研考會針對上開各項計畫期程，協助檢視是否與現有列管案件期程一致，俾確保工程如期如質完工。

（四）自縣市合併後，本府持續投入龐大經費及人力進行各區排水防洪工程，除近年針對旗山、美濃、鼓山等較易淹水地區加強整治，亦陸續建置滯洪池，大幅改善過去大高雄地區的淹水問題，針對上開治水成果，請水利局適時向外界宣傳，俾讓民眾瞭解本府團隊之努力。

（五）面對極端型氣候的威脅，我們千萬不可掉以輕心，除本報告中所列各項排水改善工程外，針對今（106）年汛期以來本市因颱風、瞬間強降雨曾發生積淹水之地區（例如楠梓區軍校路、仁武區仁光路及鳳仁路－澄觀路口、大社區國道10號下方和平路、近夢時代之成功二路等），請水利局加強上開區域之排水溝渠清疏作業；另為澈底解決積淹水問題，亦請通盤評估，及早規劃整體改善方案，並積極爭取中央經費補助，避免明（107）年汛期上開地點再發生淹水情事。此外，未來應隨每年降雨及淹水情形，對整體改善方案加以修正補強，俾符合實際治水需求。

五、重建工作報告：

（一）社會局葉副局長報告：

81氣爆安置小組(災後重建暨捐款執行情形)報告。

（二）研考會朱副主任委員報告：

81石化氣爆辦理事項列管案件，各相關機關執行情形報告。

文化局尹局長補充報告：

「氣爆紀念裝置藝術計畫」辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝社會局及研考會報告。81氣爆已屆滿3年，這3年間共核定54案重建計畫，整體重建計畫執行進度大抵已屆完成階段，感謝各機關的辛勞。其中文化局「氣爆紀念裝置藝術計畫」尚未完成，氣爆迄今已逾3週年，雖本案係屬後段性工作，非於氣爆發生後立即籌劃，且此裝置藝術紀念意義重大，過程中為求慎重，讓災區民眾及相關受災者共同參與，故作業時程較長，惟仍請文化局加速辦理後續各項作業，另最優勝者作品的製作與設置，請務必與居民及相關團體妥善溝通，如期完成，其餘尚未完成之計畫，請各機關持續加速進行。

（三）目前已核定計畫之經費執行率為69.99%，經費分配之支用比為99.73%，目前經費執行率未達7成之主要原因如下：

1.「受災者求償救助計畫」整體工作仍持續進行中。

2.「重傷者生活重建經費實施計畫」等計畫採經常性給與，需隨時間逐步辦理。

3.考量照顧傷者長期復健所需各項補助支援，在社會局對傷者的用心規劃下，於今年3月新增「高雄市八一石化氣爆事件傷者長期支持照顧計畫」，編列經費6億800萬元，期間為35年，以陪伴傷者度過未來的復健之路。

前述計畫係依民眾實際需求予以補助，因此難以於短時間內大幅提高執行率，為避免外界對善款運用效率產生不必要之誤解，請研考會研議以更妥適之表述方式呈現經費實際執行情形，俾讓外界清楚瞭解。

（四）為讓重傷者可早日免受長期訟累造成的精神負擔，促成重傷者和解係本府目前的重要工作，請法制局、社會局等相關機關持續努力，俾讓本案早日順利完成。

（五）其餘列管事項，請各局處依管制時程積極辦理完成。

貳、討論事項

第１案—教育局：謹提「高雄市兒童托育津貼發給辦法」第三條修正草案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第２案—環保局：訂定「高雄市餐飲攤商裝設空氣污染管末處理設備補助辦法」草案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第３案—環保局：訂定「高雄市燃燒設備改用低污染性氣體燃料補助辦法」草案，敬請審議。

決議：

（一）通過，依規定程序辦理。

（二）第2案及本案皆為環保局為改善空氣品質所訂定之補助辦法，請新聞局協助向媒體及外界宣傳說明，俾廣讓業者週知，以利政策推動。

第４案—交通局：修正「高雄市愛河水域交通管理辦法」，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第５案—農業局：有關行政院農業委員會經費補助案，其中業務費10萬元擬墊付執行，並納入106年度追加（減）預算或107年度預算辦理帳務轉正，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第６案—觀光局：交通部觀光局補助本府辦理「2017 乘風而騎—玩高雄」補助款40萬元，擬先行墊付執行案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—文化局：有關文化部核定補助本市「106年博物館與地方文化館發展計畫」資本門提案7案，高雄市立歷史博物館3提案(7館舍)，因預算未及編列新台幣902萬8,800元整，為利執行，擬先行墊付執行，請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第８案—文化局：有關文化部核定補助本市「106年博物館與地方文化館發展計畫」-「淬煉‧哈瑪星跨域文化承載計畫」及「旗美仙境．閱樂山城-文學帶路心旅行計畫」，因106年度預算未及編列新台幣167萬元整，擬先行墊支執行案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、勞工局鄭局長報告：

謹提供「全民拚經濟就業雄歡喜」8月份現場徵才活動宣傳單張，活動內容說明如后：

（一）謹訂於8月11日（星期五）上午9時，假湖內區慈濟宮保生館舉辦徵才活動，本場次計有19家廠商，提供約500個工作機會。

（二）謹訂於8月26日（星期六）上午10時，假高雄國際會館2樓宴會廳舉辦徵才活動，本場次計有30家廠商，提供約700個工作機會。本活動感謝市立空大與本局合作辦理，並協助空大畢業學生就業媒合事宜。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

二、原民會谷縱主任委員報告：

謹訂於8月12日（星期六）上午9時30分，假楠梓區清豐路61巷清福公園旁，舉辦「106年度原住民都會北區農園開園活動」，此為本市第2座原住民農園，敬邀各位首長蒞臨指導。

三、社會局葉副局長報告：

原鳳山兒童早療中心係於85年設置於鳳山體育場，因成立20年，為提供孩童更舒適安全的學習環境，特擇定鳳山區忠孝國小棒球宿舍舊址辦理整修增建，本案感謝教育局、工務局及都發局大力協助，謹訂於8月16日（星期三）上午9時30分，假鳳山區忠孝國小國泰路側門廣場，舉辦「鳳山區兒童早期療育發展中心搬遷開幕活動」，敬邀各位首長蒞臨指導。

主席裁示：

本案結合活化校園空間及設置兒童早療中心，推動過程並不容易，感謝社會局、工務局、教育局、都發局等相關機關共同合作，讓本案順利完成，大幅提升早療中心硬體設備水準，請社會局持續檢視各項軟、硬體設施，俾讓孩童有更完善的學習環境。

肆、主席指示事項

一、有關上週民眾向本府反映大新百貨環境問題權管單位乙節，在此重申市府團隊對外本為一體，請各機關加強第一線同仁之教育訓練，提升渠等應對技巧，倘民眾反映事項非屬對口權管業務時，應秉持市府團隊精神，先受理通報後，橫向聯繫或轉介權責機關儘速處理，切莫彼此推託或放任問題存在，方不致辜負民眾對本府的高度期待。

二、隨著近年毒品濫用型態改變、毒品偽裝食品、吸毒新生人口及施用者年輕化等問題日益嚴重，為展示本府反毒決心、提升本市防毒能量，本府已結合地檢署與民間企業團體，率全國之先於7月21日成立「高雄市毒品防制事務基金會」，作為NPO及民間團體聯結平台；另本府亦將於明年成立毒品防制局，有關廳舍整建、員額編制、預算編列及相關業務工作，請衛生局、社會局、警察局、人事處及教育局等跨局處縝密規劃、積極辦理，並請衛生局針對中央提出之「新世代反毒策略行動綱領」，如：「建置整合性藥癮醫療示範中心」、「發展藥癮治療及處遇專業人才培訓制度」、「提升治療性社區量能及擴大補助中途之家」、「整合毒品防制處遇智慧平台建置」，及教育局針對「青少年藥物濫用輔導網絡計畫」…等策略，及早研議規劃，掌握期程努力爭取中央相關部會補助，俾利明年1月1日毒防局成立後之銜接，讓高雄邁向無毒的健康城市。

三、本府歷時3個月進行大林蒲地區遷村意願普查，普查結果有高達九成居民贊成遷村，經上週向行政院報告後，獲得林全院長支持，讓遷村工作邁入籌備階段，在此感謝中央全力支持，以及各機關同仁的辛勞。後續地上物普查及協助當地籌組「遷村籌備會」等相關工作，亦請都發局、工務局、民政局及相關機關持續積極辦理，實踐本府照顧大林蒲居民之用心與努力。

四、長期以來高雄承擔了台灣經濟發展的重擔，連帶衍生空污問題，近年來本府除積極推動產業轉型，更致力改善空氣品質，惟受到大氣擴散條件影響，部分空污來源亦可能係從境外移入，並非全自本市境內產生，特別是時序進入秋冬後，東北季風帶來霾害等污染物質，本市空氣品質更將面臨嚴峻挑戰。為讓外界瞭解本府之努力，請環保局將近年來（特別是自104年「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」上路後）本府降低空污之各項作為，以及主要改善效益，加以彙整表列，並適時向外界宣傳。

五、為解決農地占用問題，行政院業於日前宣示，針對新政府上任後，新增之農地違章工廠將優先進行拆除等相關政策。而近年亦有民意代表向本府反映農地違章工廠問題，請經發局進一步瞭解並彙整其他縣市處理非工業區（含農地）違章工廠之作為，俾供本府參酌研擬相關因應方案。

六、炎炎夏日，冰品、飲品、涼麵、沙拉、冷盤…等皆為民眾喜愛的消暑食品，為維護民眾夏季食品衛生安全，感謝衛生局、消保官已進行飲料、冰品及其配料抽驗，後續請持續加強其他消暑食品之衛生稽查工作，為民眾之食品安全衛生做好把關的工作。

七、今天適逢8月8日父親節，在此謹向所有的父親致敬，祝福每一位爸爸都能健康快樂、平安順心，並向大家說聲「父親節快樂」。

散　會：上午10時04分。