高雄市政府第341次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年09月12日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春(公假) 楊明州(公假)    陳鴻益(公假) 蔡柏英 林英斌 陳瓊華 張乃千  (陳淑芳代) 簡振澄 范巽綠 曾文生(王宏榮代)  王端仁 蔡復進 曾姿雯 李怡德(王屯電代) 趙建喬 蔡長展 姚雨靜 鄭素玲 陳家欽 陳虹龍(伍光彥代)黃志中 蔡孟裕 吳義隆 尹　立 陳勁甫 陳月端  黃進雄 丁允恭 劉進興 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃  張素惠 葉瑞與 陳榮周 劉嘉茹 潘春義 孫志鵬  黃燭吉 王世芳 黃憲東 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川 (林志東代) 吳宗明

列　席：范正益 張秀靖 郭榮哲(蔣奇樺代) 郭寶升 林敬堯王中君 沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

民政局張局長乃千及消防局陳局長虹龍公假出國，分別由陳副局長淑芳及伍副局長光彥代理；經發局曾局長文生公出，參加2017台灣化學科技產業高峰論壇，由王副局長宏榮代理；都發局李局長怡德公假接待訪賓，由王副局長屯電代理；養工處吳處長瑞川公假開會，由林副處長志東代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、財政局簡局長報告：

本府各機關106年8月申請中央補助款情形報告。

消防局伍副局長、環保局蔡局長、研考會劉主任委員及原民會谷縱主任委員補充報告：

106年度中央補助款預算撥入數達成率未達50%原因說明。

地政局黃局長補充報告：

有關第336次市政會議財政局所提各機關106年截至7月申請中央補助款情形中「爭取計畫型補助款占中央對口部會比率」統計本局為9.71%，係因未及納入「地籍圖重測」等計畫經費，經再次盤整檢視後，本次報告本局比率已提升為16.68%，達到本府所要求的占中央對口部會補助直轄市經費比率12%之目標，特此說明。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。截至8月底止，本府已獲得116.89億元之計畫型補助款，其中競爭型補助款較去年同期增加11.75億元；另目前各機關爭取到的計畫型補助款，均已達到占中央對口部會補助直轄市經費比率12%以上，在此特別感謝各機關的積極與努力。年度已過三分之二，請各機關持續研提計畫，爭取經費挹注，以推動更多優質之市政服務與建設。

（三）近年本府各機關皆積極爭取中央補助款挹注市政建設，為利中央新內閣團隊支持高雄建設延續推動，有關各機關所提爭取中央補助計畫（已報行政院並於國發會審查中，例如「鐵路地下化園道工程」及「行政院中長程個案計畫-海洋文化及流行音樂中心修正計畫」等案）目前爭取情形，請研考會協助彙整，俾利府本部首長協助向中央溝通，爭取支持。

（四）截至8月底止，本府各機關106年度中央補助款預算撥入數達成率未達50%之機關，尚有消防局、環保局、研考會及原民會等4個機關，請各機關針對本年度之補助計畫確實掌握時效，對於刻正執行中之工程及送中央請款中之項目，皆應加速辦理。其中環保局「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫-高市路竹簡易垃圾掩埋場活化再利用工程」，請加強留意，儘速辦理發包作業；而原民會辦理之「106年度補助辦理原住民保留地禁伐補償及造林回饋」計畫，因涉及相關區公所造冊申請期程，請原民會及民政局協助提醒區公所於9月底前完成相關作業，俾如期請撥補助款入庫。

（五）以前年度保留款尚未撥入案件（已送中央審核或請款中），計有工務局、文化局及六龜區公所等3案，請上開機關促請中央相關單位加速後續流程，俾早日結案。

（六）再次提醒各機關「前瞻基礎建設計畫」第1期特別預算已審查通過，其中屬競爭型之補助項目，請各機關掌握期程，研提優質計畫爭取；另財政局爾後報告時，請將「前瞻基礎建設計畫」之項目經費分別列出，俾清楚瞭解各機關爭取情形。

（七）「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」(第一階段工程)即將完工並全段通車，該工程極具指標性意義及宣傳亮點，更攸關後續第二階段及捷運黃線的推動成效，目前「高雄市輕軌運量倍增計畫」已獲交通部同意補助，請捷運局及交通局加強與中央相關部會聯繫，爭取輕軌車站接駁運具補助，俾提升周邊交通順暢度；並請捷運局、交通局及工務局檢視輕軌各車站（尤其近期完工者）周邊交通接駁運具及人行環境動線，倘有不足處請立即改善，本案請秘書長及陳副秘書長協助督導。

四、工務局趙局長報告：

本局重大建設進度報告。

工務局趙局長補充報告：

「鐵路地下化」中央預計完工進度說明及後續園道規劃工程辦理情形報告。

地政局黃局長補充報告：

「第85期市地重劃」及該重劃區第一階段拆遷範圍牴觸戶協調工作辦理情形報告。

文化局尹局長補充報告：

文化部「衛武營國家藝術文化中心」開館期程及與本局合作計畫說明。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝工務局報告。近年在工務團隊的努力與擘劃下，承擔亞洲新灣區重大公共建設、推動綠建築及高雄厝、闢建拓寬及改善諸多道路與橋梁、新建及整建各項文教福利場館、開闢公園綠地、實施綠能太陽光電計畫、致力植栽綠美化及城市花田、打造濕地廊道、營造行人友善環境空間、建置自行車道…等重責大任，讓高雄脫胎換骨，大幅提升生活環境品質，實踐生態宜居之城市願景，對工務局趙局長、新工處黃處長、養工處吳處長及全體同仁的辛勞付出，特予高度的肯定與感謝。

（三）本府一向要求各項工程品質及安全，所提各項重大建設，請工務團隊不辭辛勞，如期如質完成。另鑒於部分建設須配合其他工程期程，例如覆鼎金雙湖森林公園採分期辦理，第1期工程已於本（106）年2月開工，惟園區範圍內之回教公墓，需俟杉林納骨塔新設工程明（107）年底完工後辦理遷移，才能接續進行工程，爰請工務局加強與各機關橫向聯繫溝通，並請各機關全力配合，俾讓本市重大建設順利推動。

（四）另「岡山區高28與高29聯絡道路（水庫路與大莊路）拓寬」及「林園台29線聯接大坪頂以東14-6號道路」等工程，請工務局持續積極爭取工程經費挹注。

（五）道路平整向來為民眾關切的施政重點，為提供民眾更友善的用路環境，本府特編列大筆經費優先辦理民眾反映亟待改善路段之道路鋪面工程，本（106）年度截至目前為止計已完成刨鋪改善達72萬平方公尺的面積，後續將持續辦理。為避免路面甫整平後又於短期內再次刨鋪，請道路挖掘管理中心務必發揮整合功能，對於刨鋪後有必要再進行二次施工挖掘者應落實管制措施，而相關機關亦請嚴格遵循道路挖掘管理中心之標準作業程序，此請列為本（106）年度及明（107）年度工作重點。

（六）考量目前仍值汛期及颱風季節，有關本報告中所提橋梁改建工程，請工務局及水利局加強檢視，尤應留意行水區橋梁結構，做好工程安全防護及緊急因應措施；而有關「內門區舊墩仔腳橋改建工程」、「岡山區八寶橋改建工程」…等未完工的8項橋梁改建工程，亦請於颱風來襲前逐一檢視。

（七）目前「海洋流行音樂中心愛河橋人行及自行車道平台」已經完工，該處為愛河口絕佳的攝影及觀景地點，後續「環狀輕軌C11站鐵道橋及周邊綠地改善工程」愛河東西側預計分別於本（106）年11月及10月完工，該工程具有高度意義，請掌握期程如期如質辦理完竣。

（八）「新光園道景觀改善工程」串接輕軌C8站（高雄展覽館）至捷運紅線三多商圈站，亦為亞洲新灣區重要通道，園道範圍涵蓋高雄展覽館、市立圖書館總館等指標性建設，本案完工後將提供舒適、開闊的通行空間，並進一步提升該區域市容環境，相信亦能同步帶動鄰近舊社區的發展，本計畫請相關機關充分研商討論，進一步擘劃園道藍圖，期展現亞洲新灣區特色及生態、環保意義，本案請史副市長協助督導。

（九）目前中央於高雄刻正辦理「衛武營國家藝術文化中心」及鐵路地下化等工程，惟後續本府仍有相關工作需配合辦理，是以有關文化部「衛武營國家藝術文化中心」完工及開館期程，請文化局持續向中央瞭解。而鐵路地下化工程及後續廊道規劃對本市發展至關重要，中央預計於明（107）年完成鐵路地下化工程，請工務局持續向中央確認詳細完工期程，俾利本府辦理後續廊道規劃工作。另地政局辦理第85期市地重劃區第一階段拆遷範圍牴觸戶協調工作，此亦可能影響鐵路地下化後新鳳山車站消防通道及必要聯外通行道路辦理情形，請持續加強向民眾溝通。

五、原民會谷縱主任委員報告：

赴美參加「第8屆國際童玩節」成果報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝原民會報告。上個月本市獲邀參加美國舊金山第8屆國際童玩節，由桃源區興中國小及茂林區茂林國小擔綱表演團隊，透過原住民的樂舞展現，行銷原住民族文化之美，亦讓當地僑界人士感受到高雄的溫暖與祝福；此外，更藉由參訪行程，拓展學童的國際視野，讓這群優秀、可愛的小朋友留下深刻難忘的回憶，感謝原民會谷縱主委及教育局的辛勞。

（三）日前屏東排灣族的「希望兒童合唱團」，在義大利「羅馬國際合唱節」拿下兒童組最高榮譽金質獎，而南投仁愛鄉的「親愛愛樂弦樂團」，亦在奧地利「維也納國際青少年音樂節」獲得弦樂合奏優勝。高雄擁有最多元豐富的原住民族文化，亦致力原住民文化傳承與特色發展，請原民會持續鼓勵本市原住民學生多透過交流活動，行銷原住民語言、文化、工藝、歌舞之美，並提升原住民文化之國際能見度。

貳、討論事項

第１案—觀光局：有關訂定「高雄市金獅湖風景區蝴蝶園門票收費標準」(草案)一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第２案—觀光局：有關訂定「高雄市旗津貝殼館門票收費標準」(草案)一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第３案—觀光局：有關訂定「高雄市寶來花賞溫泉公園足湯收費標準」(草案)一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第４案—工務局：為內政部營建署核定補助本府辦理106年度「市區道路人本環境建設計畫」，核定補助費用共500萬元，擬以墊付款方案執行，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第５案—水利局：有關內政部營建署同意補助本府辦理「106-107年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水」經費3億7,179萬5,000元(中央補助2億9,000萬元及市府配合款8,179萬5,000元)，擬採「墊付款」方式辦理，請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第６案—文化局：有關文化部文化資產局核定補助本局「高雄市岡山空軍眷村文化景觀活化及再利用計畫」之屬106年度計畫，補助款(1,400萬元)及配合款(350萬元)共計新台幣1,750萬元整，因106年度預算並未編列，擬先行墊付執行案，請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第７案—觀光局：交通部觀光局補助本府辦理「2017『美麗海灣』台南、高雄、屏東、澎湖四縣市日本東京聯合行銷推廣計畫」106年度計畫補助經費新台幣550萬元整，擬請准予先行墊付執行案，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、觀光局曾局長報告：

謹訂於9月17日（星期日）上午10時，假金獅湖蝴蝶園管理站（三民區鼎金一巷25號），舉辦蝴蝶園開園活動暨「金澄雙湖質感生態遊」記者會。高雄金獅湖蝴蝶園為全台規模最大的網室型蝴蝶園，園區內展示逾30種蝶種，網室內蝴蝶數量約300隻，本局規劃園區結合手作及彩繪活動，讓該園區兼具文創基地的功能，極具觀光亮點，敬邀各位首長蒞臨指導。

二、交通局陳局長報告：

（一）謹訂於9月19日（星期二）上午10時30分，假本府四維行政中心1樓中庭廣場，舉辦「2017生態交通全球盛典在高雄 啟動記者會暨生態運具展示」，活動所展示的綠色運具包含無人車、電動汽機車等，展示時間為當日上午9時至下午4時，期市府同仁及洽公民眾能藉此機會瞭解綠色運具的特色。

（二）本局與警察局合作舉辦之「高雄市106年優良職業汽車駕駛人、績優交通警察暨交通義勇警察表揚大會」，訂於9月21日（星期四）上午11時，假漢來飯店巨蛋會館9樓金龍廳舉行。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

三、消防局伍副局長報告：

（一）中度颱風泰利目前距離台灣約1,200公里，以時速29公里向西北西前進，強度持續增強，接近台灣時可能達中度颱風上限。颱風路徑目前仍持續北修，不排除後續有機會再往北調整。

（二）中央氣象局最快可能於本（12）日中午前發布泰利颱風海上颱風警報，並於晚間10時（或前後3小時）發布陸上颱風警報。預計明（13）日下午起，全台受颱風外圍環流影響，各地將有降雨，而14日全台將受泰利颱風籠罩。目前資料顯示泰利颱風可能不會登陸台灣，北部所受影響較大，本局將持續關注相關動態，並視實際情形評估是否成立災害應變中心。

（三）另目前菲律賓東方近海低氣壓以時速20公里向西移動，最快於本（12）日晚間有增強為颱風的趨勢，後續朝廣西至海南島前進的機會較大，評估直接影響台灣機會偏低。

主席裁示：

今年第18號颱風「泰利」，已於上週六晚間在關島東南方生成，由於其行經海域的時間較長，吸收飽滿的海溫能量，強度不斷增強，目前資料顯示泰利颱風動向持續北修，然中央氣象局仍有可能於本（12）日晚間發布陸上颱風警報，且現菲律賓東方近海低氣壓以時速20公里向西移動，部分國家預測該低氣壓不排除朝西北方向前進，仍請各機關、區公所不可掉以輕心，嚴陣以待，密切觀察颱風動態，留意抽水機具佈設、抽水站及滯洪池設施運作情形與前揭工務局報告之在建工程安全性，依防災SOP加強做好各項防颱整備工作，以維護市民生命財產安全。

肆、主席指示事項

一、本市學校參加全國中小學科學展覽會歷年皆獲得優秀的成績，而本年度本市代表隊參加「第57屆全國中小學科學展覽會」，獲得30個不同的獎項，並榮獲縣市團體獎第三名，成績斐然、領先全台。其中高雄中學獲得學校團體獎第一名，明華國中榮獲學校團體獎第三名，成果豐碩；更可貴之處在於本市各校相當重視科學教育，只要有學校代表高雄參賽，皆能有傑出表現，得到高度肯定，為高雄爭取佳績，參賽代表隊特於本次市政會議獻獎，分享渠等的榮耀，高雄以你們為榮。另本市團隊代表台灣參加今年「2017IEYI世界青少年發明展」，得獎作品展現高度創造力更兼具實用性，榮獲四金五銀三銅二特別獎，為台灣贏得至高榮譽，揚名國際，再次於國際舞台爭光，亦特此表揚參賽團隊。請各位同仁給予熱烈的掌聲，感謝教育局、相關學校校長、指導老師及參賽學生的努力，並恭喜渠等獲得殊榮。

二、為使拉瓦克部落居民得到更完善的照顧，本府已於去（105）年推動安置計畫，已有民眾陸續遷入本府重新整修的安置住所，為確保中華五路拉瓦克舊社區之環境整潔，倘民眾已經搬離，則請加以整頓舊址環境，至仍居住於該區域者，亦請原民會持續向渠等溝通，期安置計畫有新的進展。

三、繼新北市之後，台北市家禽市場亦驗出禽流感病毒，請農業局加強疫情監測，並要求業者落實環境消毒及案例通報；另上週衛福部疾管署公布國內首例的腸病毒D68型重症個案，再加上全國腸病毒疫情已連續4週持續上升，請衛生局、教育局、社會局等機關加強學校、幼兒園及相關機構衛教宣導，落實正確勤洗手；此外，公費流感疫苗將自10月1日施打，請衛生局籲請符合條件之民眾踴躍接種，以維護個人健康。

四、半導體大廠華邦電子將於路竹科學園區投資設立新廠，投資金額達3,350億元，將可望為地方創造千名就業機會，另德國化學材料大廠默克化學，亦宣布在本市成立「默克亞洲區IC材料應用研發中心」，有助於高雄半導體產業聚落逐漸成形，後續請經發局積極與南科管理局密切合作，提供必要的協助，並持續招商引資，促進產業與經濟不斷發展。

五、距離中秋節僅剩3個多禮拜，請衛生局及消保官利用這段時間，加強市售應景食品、禮盒及烤肉用品等之安全衛生稽查；另請各機關多多支持本市優質之農漁特產品及身心障礙團體之秋節禮盒，並鼓勵各界踴躍認購。

散　會：上午10時23分。