高雄市政府第342次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年09月19日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第三會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春 楊明州 陳鴻益 蔡柏英 (出國) 林英斌 陳瓊華(蔡淑貞代) 張乃千 簡振澄 范巽綠(王進焱代) 曾文生 王端仁(黃登福代)   蔡復進 曾姿雯 李怡德 趙建喬 蔡長展 姚雨靜 (謝琍琍代) 鄭素玲 陳家欽 陳虹龍 黃志中     蔡孟裕 吳義隆 尹　立 陳勁甫 陳月端 黃進雄  丁允恭 劉進興 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃 張素惠  葉瑞與 陳榮周 劉嘉茹 潘春義 孫志鵬 黃燭吉  王世芳 黃憲東 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川 吳宗明  李惠寧 宋貴龍 鍾炳光 邱瑞金 陳佑瑞 謝鶴琳  邱金寶 吳進興 王耀弘 陳恭府(李錦雲代) 李堂賓 吳茂樹 林文祺 陳興發 羅長安 蔣金安 陳振坤  黃順成 胡俊雄 張茂發代 呂世榮 魏瑟瑄 楊孝治  鄭明興 顏賜山 吳永揮 林清益 蔡登山 黃伯雄  陳進德 劉勝元 王昌文 陳盈秀 施維明 謝水福

列　席：謝英雄(吳美芳代) 宋能正(關正源代) 林民傑代(林正萍代) 范正益 張秀靖 郭榮哲 郭寶升    林敬堯 王中君 沈梅香 王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

壹、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

秘書處陳處長瓊華及教育范局長巽綠公假出國，分別由蔡副處長淑貞及王副局長進焱代理；海洋局王局長端仁請假，由黃副局長登福代理；社會局姚局長雨靜公假，由謝副局長琍琍代理；阿蓮區公所陳區長恭府公假，參加「薦任公務人員晉升簡任官等訓練」，由李主任秘書錦雲代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、衛生局黃局長報告：

登革熱防治工作報告。

地政局黃局長補充報告：

「高風險場域─左營火車站後方政德路5巷25號對面空地（自辦重劃區內）」環境改善及登革熱防治工作報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝衛生局報告。雖目前國際登革熱疫情仍持續上升，但本市在防疫團隊的努力下，透過多項防治策略及創新作為，有效控制本市登革熱疫情，感謝防疫團隊這段時間的辛勞。

（三）考量病媒蚊活躍於攝氏25。～30。之間，目前時序已經入秋，正值登革熱流行高峰期，氣候條件適合病媒蚊生長，不利防疫，本報告「病媒密度調查-容器陽性率趨勢」內容顯示積水容器陽性率百分比近期有升高現象，請防疫團隊務必提高警覺、持續縝密做好各項防疫整備及孳清工作，以防堵疫情發生。

（四）日前本市曾發生1名疑似感染登革熱入境的外籍船員，未依規定至指定醫療院所隔離收治，即返回貨輪出海；本月初又有1名境外移入個案企圖規避防疫疫情調查，經尋獲個案後，衛生局積極執行個案活動地點之防治工作。未來請衛生局持續會同相關單位，依法加強個案移動管制，避免產生防疫漏洞。

（五）防治登革熱除了靠衛生局、環保局的努力外，亦需要其他機關及區公所的全力配合，針對報告中所提學校、市場、社區、工地、公園等高風險場域，及布氏指數3級以上的里別，請各權管機關及區公所落實環境巡查，並持續加強衛教宣導及社區大掃除等防疫工作，共同維護環境清潔，針對已開單告發之場域（如左營區合群新村等），尤應加強追蹤及複查後續改善情形，澈底清除孳生源，避免出現疫情。

四、美濃區公所謝區長報告：

本所105年1月至106年8月重要工作報告。

工務局趙局長及水利局蔡局長補充報告：

「美竹橋引道墊高」建議事項評估情形說明。

都發局李局長及地政局黃局長補充報告：

「加速公三、公五、公八細部計畫之擬定及推動原市一、原市五、原公六市地重劃」案評估情形說明。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝美濃區公所報告。近年在區公所團隊的努力下，積極辦理「美濃白玉蘿蔔季」、「全國客家日」、「彩繪大地」等特色活動，不僅活動內容推陳出新，讓遊客深刻體驗客家風情，更為地方帶來觀光消費效益；而長年開辦之庄頭巴士，亦新增導覽服務，增進民眾對美濃的認識；此外，區公所成功向中央爭取「美濃菸葉輔導站OT案」及修復工程之經費補助，守護居民共同之歷史回憶；另在社區營造及社區發展工作，亦有優異成績，對謝區長及全體同仁展現出認真打拼之客家精神，特予肯定與嘉勉。

（三）美濃區公所及美濃區農會共同建立跨機關橫向合作，下鄉受理稻作公糧收購申報，及合作辦理農業天然災害救助補助申請與相關輔導等措施，對於美濃區公所積極辦理為民服務業務特予肯定，請各區公所借鏡學習，讓農民就近獲得便利、體貼的公共服務。另台灣菸酒公司已於本（106）年度起停止收購國產菸草，為照顧本市菸農，除美濃區公所辦理之菸葉輔導站計畫外，亦請農業局及美濃區公所深入瞭解渠等是否需市府提供其他協助及輔導措施。

（四）防洪治水工程主要係在維護人民生命財產安全，所提「美竹橋引道墊高」建議事項，應先釐清保護標的之優先順序，有關該區域歷年淹水數據及引道墊高評估等相關資料，請權管機關彙整，並請水利局邀集工務局、區公所現勘積水原因與研議改善方案，以排空道路積水，避免影響民眾通行及周邊民宅。

（五）有關「加速公三、公五、公八細部計畫之擬定及推動原市一、原市五、原公六市地重劃」案，其中公三、公五及公八之細部計畫未完成，請都發局加速後續提本市都委會審議，期於107年中前發布實施。無論擬定細部計畫或推動市地重劃，皆須重視土地所有權人意見，有關上開公設保留地檢討情形，請都發局及地政局指派專員妥善向區公所說明細部計畫及市地重劃程序相關重點；倘需進行後續推動工作，則請區公所扮演機關與民眾之間溝通的橋梁，期本案朝更好的方向發展。

（六）美濃保有傳統客家文化意象，田園風光引人入勝，向為本市重要的觀光景點，近年在各機關的建設下，已陸續完成「美濃吉安農地重劃區農水路」、「美濃學園教育藝文館新建」、「美濃中庄歷史空間環境景觀工程」、「美濃區清水排水護岸災修工程」、「美濃湖整體客家文化發展暨景觀環境營造計畫」、「美濃商圈科技化示範計畫」、「龍肚國中、吉東國小校舍改建」、「高美大橋改建」、「易淹水地區水患治理計畫—第2-3階段治理工程」等多項建設，未來亦將有「美濃竹子門排水改善」、「旗美汙水下水道系統第二期實施計畫」等工程，請美濃區公所在既有的基礎上，持續會同本府相關機關，帶動地方觀光發展，讓更多民眾體驗美濃客庄之美。

五、主計處張處長報告：

106年度資本支出（本年度及以前年度保留）預算執行情形報告。

農業局蔡局長補充報告：

「本年度資本支出預算─高雄果菜市場擴建工程」辦理情形報告。

水利局蔡局長補充報告：

「本年度資本支出預算─三民區果菜市場擴建（停車場及滯洪池工程）」辦理情形報告。

新工處黃處長補充報告：

「本年度資本支出預算─三民區果菜市場擴建（16戶店鋪安置工程）」辦理情形報告。

田寮區公所李區長補充報告：

本年度資本支出預算執行率預估至年底無法達到90%原因說明。

原民會谷縱主任委員補充報告：

「本年度資本支出預算─原住民族地區溫泉產業示範區實質開發計畫」及「以前年度資本支出預算─桃源區嘎拉鳳吊橋橋塔基礎及下游左岸護岸工程」辦理情形報告。

水利局蔡局長、六龜區公所宋區長及杉林區公所鍾區長補充報告：

「以前年度資本支出預算─高屏溪流域(荖濃溪)疏濬作業」辦理情形報告。

文化局尹局長補充報告：

有關「以前年度資本支出預算─市定古蹟舊鼓山國小（整體）災後修復工程」，預估至年底執行率45.06%，係因本案為一次編足之地震災後復建工程預算，須跨年度執行，截至9月13日止，預定進度20.09%，實際進度30.04%，工程進度超前，特此說明。

都發局李局長補充報告：

「以前年度資本支出預算─高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討案」辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝主計處報告。本府106年度預估至年底預算執行率為92.03%，較上次預估微減，由於本次議會定期大會將審查本府明年度預算，各機關今年預算執行率勢必是重要參考指標之一，爰請目前執行率偏低之機關首長，務必特別留意預算執行率，並督促所屬積極辦理各項既定計畫，以確保執行率能如實達成。

（三）本年度資本支出預算執行率預估至年底無法達到90%之案件，請權管機關依下列指示辦理：

1.有關「三民區果菜市場擴建（停車場及滯洪池工程）及（16戶店鋪安置工程）」，請水利局及工務局（新工處）掌握期程，儘速辦理。

2.田寮區公所「6公尺以下道路災後復建工程」及「6月豪雨農路災害復建工程」皆為本（106）年度災修工程，請區公所把握颱風季過後的期間加速辦理，並於明（107）年農曆過年前完成，俾展現地區新氣象，請民政局提供必要協助。而有關其他機關及區公所辦理之災修工程，亦期於農曆過年前完成，以提供返鄉民眾及遊客便利安全的通行環境。

3.原民會「原住民族地區溫泉產業示範區實質開發計畫─茂林遊客服務中心」，感謝工務局（新工處）協助代辦，請原民會及工務局保持聯繫、密切合作，本案完成後相信能帶動茂林區觀光產業，意義重大，請列為重點工作加速推動；本案原訂本（106）年12月發包及明（107）年10月完工，請研議提早期程進行。另有關爭取「國立原住民族博物館」設置於本市乙節，請原民會積極辦理，並請秘書長召集原民會、工務局、環保局、都發局等機關成立專案小組持續督導。

（四）以前年度資本支出預算執行率預估年底執行率無法達90%之案件，請權管機關依下列指示辦理：

1.有關「高屏溪流域(荖濃溪)疏濬作業」，請六龜及杉林區公所務必於汛期結束前完成前置行政程序（如發包等作業），俾於本（106）年汛期結束時立即開工、於明（107）年汛期開始前完工，必要時請水利局協助。

2.原民會「桃源區嘎拉鳳吊橋橋塔基礎及下游左岸護岸工程」因6月份豪雨影響已重新規劃設計中，雖山區部落工程常因地處偏遠、地質及天候等因素導致工進延宕，然原民會設有公共建設組，仍請原民會瞭解執行率偏低原因，又本案涉及安全議題，請工務局提供專業協助，期本案早日辦理完竣，俾提供民眾安全的通行道路，同時提升預算執行率。

3.文化局「市定古蹟舊鼓山國小（整體）災後修復工程」目前實際工程進度超前，考量本案為跨年度執行案件，有關是類跨年度計畫之預算分配合理性及執行率計算方式，請文化局及主計處檢視，俾執行率呈現實際情形。

4.「高雄市都市計畫公共設施實施專用地專案通盤檢討案」對於高雄發展至關重要，請各相關機關務必留意及確認各權管公設保留地的使用方向，倘有任何意見應確實表達，並請都發局持續積極辦理，以達到土地充分活化利用及還地於民等多贏目標。

貳、討論事項

第１案—社會局：謹提「高雄市政府社會局長青綜合服務中心場地管理規則」第五條及第四條附表修正草案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第２案—主計處：修正高雄市政府公務統計考核要點一案，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第３案—主計處：訂定「高雄市政府所屬各區公所統計考核要點(草案)」，敬請審議。

決議：通過，函頒下達。

第４案—都發局：為內政部營建署城鄉發展分署補助本府辦理107年「新興中長程計畫-都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103年~107年)」總經費945萬4,600元，擬以墊付款方式辦理，提請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第５案—水利局：有關經濟部水利署同意補助本府辦理「流域綜合治理計畫107年應急工程」經費1億6,010萬(中央補助1億2,487萬8,000元及市府配合款3,522萬2,000元)，擬採「墊付款」方式辦理，請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第６案—農業局：有關行政院農業委員會核定補助本市辦理「2017高雄市Friendly DC有狗搖擺寵物嘉年華計畫」經費共計120萬元，其中中央補助款4萬元，因106年度預算未及編列，擬以墊付款方式辦理，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—橋頭區公所：台灣中油股份有限公司補助本所辦理「橋頭區入口意象彩虹橋重新粉刷及燈飾整修工程計畫」經費271萬9,220元整，擬請同意先行墊付，敬請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

叁、臨時動議

一、文化局尹局長報告：

有關新修正「文化資產保存法」第15條規範事項說明。

主席裁示：

有關新修正文化資產保存法第15條之規範，請相關機關及區公所務必瞭解，並依本報告所提配合事項辦理，要求財產管理單位確實掌握所轄逾50年公有建造物清冊。有關日前水利局等機關辦理旗山大溝頂輔導搬遷作業時，因不諳文化資產保存法新修正之相關規範而誤拆老舊建物，請權管機關確實檢討改善，同時對外說明及致歉，並請文化局儘速於本（19）日內協處。

二、觀光局曾局長報告：

「2017乘風而騎」活動自即日起展開，預計至10月28日（星期六）止，本年度除一日遊活動外，更推出杉林美濃福氣2日遊活動，謹訂於9月23日（星期六）晚間7時，假香蕉碼頭舉辦「2017乘風而騎 騎鐵馬夜遊港都」活動，民眾反應熱烈，目前千人夜騎活動已報名額滿，將另行開放99位現場報名的名額，敬邀各位首長蒞臨共襄盛舉。

三、交通局陳局長報告：

「2017高雄生態交通全球盛典」即將展開，活動期間自10月1日（星期日）起至10月31日（星期二）止，活動內容包含「盛典開幕嘉年華」、「世界大會開幕儀式」、「市長巡禮」、「市長晚宴」及「世界大會閉幕儀式暨高雄宣言」等活動，詳細時間建請參閱邀請函。另訂於本（19）日上午10時30分，假本府四維行政中心1樓中庭廣場，舉辦盛典啟動記者會，敬邀各位首長蒞臨指導。

主席裁示：

市政會議結束後，本府將在四維行政中心1樓，舉辦「2017生態交通全球盛典在高雄」啟動記者會，並在現場展示綠色生態運具，期透過媒體報導，讓民眾增進對綠色運具之瞭解，進而鼓勵民眾多加使用，請各位首長及區長踴躍參加會後的盛典啟動記者會。「2017高雄生態交通全球盛典」是繼2009高雄世界運動會、2013APCS亞太城市高峰會及2016全球港灣城市論壇後，又一國際型盛事在高雄舉辦，對本市意義重大，距離盛典開幕僅剩2週，請各機關持續加強各項細節確認工作，俾歡喜迎接全世界的貴賓到訪，讓盛典活動圓滿成功；亦請各位首長務必參與，展現市府團隊精神，請人事處協助通知，倘有首長不克出席，應依程序請假；另本府亦將積極邀請蔡總統英文及行政院賴院長清德蒞臨共襄盛舉，有關總統及院長行程，請許副市長立明協助確認。

四、地政局黃局長報告：

本局及工務局共同辦理之「幸福啟航 小港區第89期市地重劃工程—少康營區公園開闢工程」動土大典，訂於9月23日（星期六）下午2時50分，假小港區營口路與營前街口舉行，本案將昔日的營區卸下軍容，化身為公園，對於小港地區意義重大，亦為工務局、都發局及本局合作的重大計畫，相當感謝新聞局協助行銷，敬邀各位首長蒞臨指導。

五、海洋局黃副局長報告：

本局與台灣港務公司合作爭取「藍寶石公主號」以高雄港為母港啟航，自10月份起，「藍寶石公主號」首度自高雄啟航前進日本沖繩、宮古島、香港、越南下龍灣等景點。為推廣郵輪行程，業者特別提供市府同仁專屬價格，名額有限，謹提供「歡慶10月 藍寶石公主號─高雄市政府專屬瘋狂價」DM乙份予各位首長參閱，建請鼓勵同仁踴躍參加。

主席裁示：

近年本府積極推展郵輪經濟，期打造高雄成為「郵輪母港」，經海洋局及觀光局積極爭取，本（106）年度申請靠泊高雄的郵輪航次持續提升，高雄做為一個郵輪母港城市，對於行銷工作應責無旁貸，請各機關持續協助推廣郵輪觀光，也請各機關首長鼓勵所屬踴躍參加郵輪行程。

肆、主席指示事項

一、市議會定期大會即將開議，本次會期將審查本府明（107）年度預算，針對昨日赴市議會進行之預算籌編情形說明會中，各議員所關切之議題事項，請各位首長持續積極論述，加強溝通，俾爭取支持，讓預算順利審議通過。而有關中央前瞻基礎建設計畫本市爭取情形（含具體計畫及競爭型計畫），請研考會彙整，並請秘書長協助督導；另近年中央補助本市之計畫型補助款內容及金額，請財政局彙整，上開資料請於議會開議前彙整完成。

二、有關本府臨時人員調薪案、職工明（107）年1月1日起停止比照「行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施」等，請秘書處瞭解六都狀況，並於本週內分析及彙整完成，以利後續決策參考。

三、現今是資訊發達的時代，各媒體管道及網路訊息傳播十分迅速，對於本府施政的相關報導及輿情，各權管機關應注意及掌握，瞭解實際情形妥處或說明澄清，避免傷害市府形象。有關日前媒體報導本市棒球運動振興及專業人才任用事宜，請教育局確實瞭解及檢討，並於本（19）日內即時妥處。

四、捷運輕軌第一階段最後的C12駁二大義站至C14哈瑪星站，已於上週五順利通過履勘，針對履勘過程提出之2項須在營運前改善事項，捷運局亦已完成改善，對吳局長及所帶領之捷運團隊的辛勞，特予高度的感謝與嘉勉，亦感謝過程中許副市長立明、秘書長、交通局陳局長的指導與協助。捷運輕軌是全國指標性的公共建設，試營運期間載客運量已大幅成長，請持續宣導，鼓勵民眾多利用大眾交通運具。另輕軌全線通車後，請警察局（交通大隊）協助新路段之交通維護與指揮工作；至後續規劃於11月開始收費事宜，亦請捷運局加強宣導，俾利搭乘民眾熟悉。此外，「高雄市輕軌運量倍增計畫」已獲交通部同意補助，請捷運局及交通局加強與中央相關部會聯繫，爭取輕軌車站接駁運具補助，俾提升周邊交通順暢度。

五、任何民調均得作為施政參考，針對上週《天下雜誌》公布之「2017縣市首長施政滿意度」調查結果，請各機關詳加瞭解原因並深切檢討，期能把握最後一年多的任期，努力加速落實建設成果，實現城市轉型的理想。

散　會：上午10時41分。