高雄市政府第353次市政會議紀錄

時　間：中華民國106年12月12日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：許立明 史　哲 許銘春(公假) 楊明州 陳鴻益   蔡柏英 林英斌(公假) 陳瓊華 張乃千 簡振澄  (曾純倩代) 范巽綠 曾文生 林英斌代(劉沿汝代) 蔡復進(鄭清福代) 曾姿雯 李怡德 趙建喬 蔡長展 姚雨靜(謝琍琍代) 鄭素玲(皮忠謀代) 何明洲  (李永癸代) 陳虹龍 黃志中(蘇娟娟代) 蔡孟裕 (鄭清山代) 吳義隆(周德利代) 尹　立 陳勁甫  陳月端 黃進雄 張家興 劉進興 谷縱‧喀勒芳安  古秀妃 張素惠(翁泰源代) 葉瑞與 林合勝 劉嘉茹 潘春義 孫志鵬 黃燭吉 王世芳 黃憲東 鄭淑紅  黃榮慶 吳瑞川 吳宗明

列　席：范正益(余承玲代) 張秀靖(葉三銘代) 郭榮哲  (王士誠代) 郭寶升 林敬堯 王中君 沈梅香    王明孝(王文足代)

主　席：陳市長 菊                       記錄：陳盈穎

- 獻獎暨頒獎活動

- 觀光局：

本府觀光局所轄旅服中心榮獲交通部觀光局及遠見雜誌共同舉辦之「106年i-center旅遊服務品質提升評鑑成果」特優獎，為直轄市組中南部唯一獲獎單位，特將榮耀獻予市長。

- 教育局：

（一）本市三民國中黃昱儒同學參加「2017年第七屆空手道剛柔會世界盃錦標賽」（7th Karate-do Goju_Kai Global Championships），榮獲14至15歲組女子個人對打冠軍，特請市長公開表揚。

（二）忠孝國小棒球隊榮獲「2017第四屆高雄市立德盃全國青少年錦標賽」冠軍，特將榮譽獻予市長，並請市長公開表揚。

主席致詞：

日前知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）公布2018年世界10大最佳旅遊城市，高雄市名列第五名，顯見高雄的觀光實力具有國際水準及發展潛力，本次更榮獲交通部觀光局及遠見雜誌共同舉辦之「106年i-center旅遊服務品質提升評鑑成果」特優獎，為直轄市組中南部唯一獲獎單位，感謝觀光局的努力，請持續打造高雄成為一個魅力城市，吸引更多遊客造訪。此外，亦對於三民國中、忠孝國小學生分別榮獲體育競賽冠軍的優異表現，特予高度肯定。

貳、報告事項

一、本次會議首長出席情形報告：

財政局簡局長振澄、海洋局林代理局長英斌、農業局蔡局長復進、社會局姚局長雨靜、勞工局鄭局長素玲、警察局何局長明洲、衛生局黃局長志中、捷運局吳局長義隆及主計處張處長素惠公假至議會，分別由曾副局長純倩、劉主任秘書沿汝、鄭副局長清福、謝副局長琍琍、皮主任秘書忠謀、李副局長永癸、蘇副局長娟娟、周副局長德利及翁副處長泰源代理；環保局蔡局長孟裕公假開會，由鄭副局長清山代理。

二、確認上次會議議事錄。

決議：同意備查。

三、財政局曾副局長報告：

本府各機關106年11月申請中央補助款情形報告。

民政局張局長（代表六龜區公所）、原民會谷縱主任委員及消防局陳局長補充報告：

本（106）年度補助款預算數達成率未達標準原因說明。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。本（106）年度中央補助款預算數收繳情形截至11月25日止，實際核定金額為136.44億元，累計達成率為91.47%。較上個月增加14.82億元，達成率提升8.01%，執行成效亦較去（105）年同期提升，感謝各機關的努力，請繼續保持佳績。

（三）另統計截至本年度11月底止，預算數達成率未達90%之機關共9個，其中六龜區公所達成率較低，請持續努力，並研議分階段核銷；而原民會及消防局已辦理驗收與核銷者，請加速辦理後續請款等行政程序。其餘請各機關應確實掌握時效，倘已向中央申請經費撥付者，應密切留意中央撥款進度，倘無法如期於本年度完成付款之案件，亦請相關機關依規定程序辦理預算保留作業。

（四）以前年度補助款保留數總額11.82億元，至11月25日止，累計達成率為97.11%，較上個月增加582.6萬元，達成率提升0.5%，請各機關持續積極趕辦，並儘早請撥補助款入庫。

四、經發局曾局長報告：

新南向基地─高雄 新南向政策報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝經發局報告。高雄是台灣南部最重要的城市，在蔡總統宣示高雄是新南向的基地後，感謝中央相關部會協力將諸多活動移師高雄舉辦，如本（106）年舉辦的「台灣印尼產業鏈結高峰論壇」、「僑外生在台就業媒合會」、「台灣-東協投資策略夥伴論壇」…等活動，提供高雄跟東南亞國家相互對接的機會與平台。

（三）新南向政策不僅是國家層級的經貿戰略，在城市層級也有諸多發揮的空間與面向，在本府團隊的積極努力下，已就產業合作、教育、醫療、文化…等議題，與東南亞國家發展實質合作關係。在教育政策部分，正積極推動創新的產學合作模式，以培育多元的優質人才，如亞洲學生的交流計畫、績優學生國際產學見習計畫等，也帶領學校與越南、印尼做相關的交流與簽訂合作備忘錄。在醫療衛生部分，凱旋醫院近5年已辦理東南亞的境外教學，足跡遍及越南峴港、印尼日惹及泰國清邁等，分享台灣社區精神醫療照護模式。

（四）為了更深化新南向政策，本府成立新南向推動委員會，作為政策整合窗口，期藉由新南向政策加速高雄城市轉型。期盼委員會運作後，除積極與中央對接，積極規劃及推動本市新南向事務外，亦應聚焦執行方向及具體作法，運用本市現有的優勢，結合多年來發展有成的文創、會展、遊艇、觀光等各項產業，透過港灣城市的連結來強化與東南亞國家的交流，進而建立長遠穩定的合作關係，促成人才合作及區域經濟發展之多元政策目標，共創雙贏。

五、重建工作報告：

（一）社會局謝副局長報告：

81氣爆安置小組(災後重建暨捐款執行情形)報告。

（二）研考會劉主任委員報告：

81石化氣爆辦理事項列管案件，各相關機關執行情形報告。

工務局趙局長補充報告：

有關「建築景觀招牌廣告更新第2次實施計畫」業已執行完畢。

都發局李局長補充報告：

「道路復建路段建築景觀改善補助民眾自行施作計畫」辦理情形報告。

文化局尹局長補充報告：

「氣爆紀念裝置藝術計畫」辦理情形報告。

王參事世芳補充報告：

「八一石化氣爆重傷者和解工作」辦理情形報告。

主席裁示：

（一）准予備查。

（二）謝謝社會局及研考會報告。八一氣爆各復建計畫除中長期計畫將持續按期撥付外，其餘計畫陸續進入尾聲，重傷者部分也已啟動三方協議，感謝各機關辛勞，在這最後階段仍請各權責機關積極辦理，儘早完成復原工作，回復市容景觀。

（三）繼續列管的案件有13案，其中：

1.文化局「氣爆紀念裝置藝術計畫」：

(1)請文化局留意進度，加速辦理各項前置作業，另本案獲選作品的製作與設置，請務必持續用心與居民、受難者、相關團體及藝術家等妥善溝通，如期完成。

(2)茲因本案施工圍籬影響人行道動線，請務必加強交通安全管理，而農曆過年期間亦應加強圍籬景觀綠美化。

2.法制局「受災者求償救助計畫」：

(1)受災戶代位求償3,140案已提起訴訟，目前法院正進行言詞辯論程序，請法制局務必與律師積極推演，備齊各項資料，以提高勝訴機會。

(2)另為讓重傷者可早日達成和解，請法制局、社會局等相關機關藉由已簽署的「三方協議」持續努力，俾讓本案儘速順利完成。另考量農曆過年將近，有關重傷者和解作業，請法制局與自救會加強協調，並請王參事世芳協助，期於農曆過年前完成第一期重傷者和解書簽署及公證事宜，讓渠等於農曆過年前獲得和解金額，順利過一個好年。

(3)請法制局彙整相關代位求償辦理過程資料，研議彙編代位求償過程實錄，俾供相關單位借鏡參考。

3.都發局「道路復建路段建築景觀改善補助民眾自行施作計畫」：

本項計畫預計明（107）年4月底前結案，請依期程加速辦理，因本案經費尚有剩餘，如災區民眾仍有需求，請都發局持續彙整並積極予以協助。

（四）工務局「建築景觀招牌廣告更新第2次實施計畫」、社會局「受災民眾照顧服務補助實施計畫」業已執行完畢，同意解除列管。

（五）其餘列管事項，請各局處依管制時程積極辦理完成。

參、討論事項

第１案—環保局：訂定「高雄市水區及地面水體分類標準」，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第２案—人事處：有關修正本府經濟發展局組織規程第3條、第6條及第12條暨編制表(草案)一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第３案—人事處：有關修正本府捷運工程局組織規程部分條文暨編制表(草案)一案，敬請審議。

決議：通過，依規定程序辦理。

第４案—海洋局：行政院農業委員會漁業署同意補助新台幣61萬1,320元辦理「106年溫度參數養殖水產保險計畫(高雄市)」，擬提列106年度補助款新台幣61萬1,320元墊付執行案，請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第５案—民政局：有關國家發展委員會補助本府辦理106年度「設計翻轉、地方創生」-「高雄市六龜之心再造推廣計畫」經費新臺幣200萬元，擬以先行墊付款方式辦理，提請審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第６案—警察局：有關內政部(警政署)補助本局辦理「前瞻基礎建設計畫」之「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」計畫，第1期核定補助經費共7,815萬元（中央補助款6,642萬8,000元、地方配合款1,172萬2,000元），擬以墊付款方式辦理，提請審議。

決議：通過，送請市議會審議。

第７案—林園區公所：請同意台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處捐助本所辦理「106年度高雄市林園區下厝路等路面改善工程」106年度需用金額為新台幣240萬元，因未及列入本（106）年度預算，擬先行墊付執行案，納入107年度追加預算或於108年度補辦預算，敬請 審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第８案—林園區公所：請同意台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處捐助本所辦理「106年高雄市林園區特優資深鄰長表揚暨電力業務宣導活動」106年度需用金額為新台幣10萬元，因未及列入本（106）年度預算，擬先行墊付執行案，將納入107年度追加預算或於108年度補辦預算，敬請 審議。

決議：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

肆、臨時動議

一、工務局趙局長報告：

「旗山區中華路與延平一路口廣停用地開闢工程」、「小港區第89期重劃區少康營區公園開闢工程」、「林園區行政中心新建工程」、「大樹區新建行政中心工程」及「林園公12北側道路開闢工程」辦理情形報告。

水利局蔡局長報告：

「旗山老街社區活化再造工程」、「十全滯洪公園」、「寶珠溝水環境營造工程」及「茄萣海岸營造第三期及人工養灘計畫」辦理情形報告。

民政局張局長報告：

覆鼎金公墓（含回教公墓）遷葬執行情形報告。

主席裁示：

近年在本府行政團隊的努力下，已於各行政區推動諸多重大市政建設，期於本府團隊執政任期內完成，請相關機關依下列指示確實辦理，並請研考會列為追蹤重點：

- 目前工務及水利團隊刻正於旗山地區辦理「旗山區中華路與延平一路口廣停用地開闢工程」及「旗山老街社區活化再造工程」，請持續積極與民眾溝通說明，同時兼顧對弱勢民眾之照顧，避免工程進度延宕，期進一步提升旗山地區整體環境景觀。

- 為改善寶珠溝、孝順街一帶環境景觀及當地淹水情形，有關「十全滯洪公園」及「寶珠溝水環境營造工程」，請水利局持續積極辦理，以增加環境親水性，讓市民對於環境品質的轉變更有感。

- 有關「小港區第89期重劃區少康營區公園開闢工程」、「茄萣海岸營造第三期及人工養灘計畫」及「林園公12北側道路開闢工程」，上開計畫對於提升當地生活及交通環境至關重要，其中「小港區第89期重劃區少康營區公園開闢工程」，請工務局對於公園植裁樹種預為妥善規劃，其餘案件請權管機關依所定期程積極進行，切勿延宕。

- 有關「林園區行政中心新建工程」，目前進度如期，請工務局掌握工程期程，俾進行後續辦公空間裝設作業，以利同仁早日進駐辦公；而有關「大樹區新建行政中心工程」亦請工務局依所定期程完工，俾同仁於明（107）年農曆過年前進駐辦公，至周邊環境景觀（例如後方納骨塔視覺遮蔽）改善工作，亦請工務團隊秉持專業妥為規劃。此外，有關上開2處行政中心舊址，請社會局及相關機關預為研議規劃作為長照據點使用，俟搬遷完成後，即可立即辦理後續事宜。

- 有關覆鼎金公墓遷葬範圍內之回教公墓，需俟杉林歸真園區工程完工後辦理遷移，請民政局與工務局保持密切聯繫，儘速進行，期於明（107）年農曆年前展現花海景色，俾覆鼎金地區於農曆過年期間呈現不同的景觀環境，讓返鄉民眾及遊客可有耳目一新的感受。

二、社會局謝副局長報告：

謹訂於12月20日（星期三）晚間7時，假本市文化中心至德堂，舉辦「2017高雄各界慶祝國際志工日暨第十七屆高雄市『金暉獎』頒獎典禮─『璀燦志工～聯合晚會』」，活動將頒發「特殊貢獻人員獎」1位、「績優志願服務人員獎」30位、「績優志願服務團隊獎」4隊、「績優志願服務團隊創新服務獎」2隊及「家族志工獎」2組，而本府共計有9個局處所屬的志工團隊獲獎；另訂於本（12）日上午11時，假本府四維行政中心3樓多媒體簡報室，舉行活動記者會，敬邀各位首長蒞臨指導。

三、新聞局張局長報告：

謹訂於12月16日（星期六）下午2時，假時代大道舉辦「2017 OPEN！大氣球遊行暨星光魔幻演唱會」，計有25顆巨型卡通大氣球登場，本次活動除邀請高雄在地表演團體參加外，更向全台灣徵選優質表演團隊，活動內容精采可期；另本次遊行首度加入「2018毛小孩歡聚迎狗年」徵集活動，屆時毛小孩們將與「Lock將」一起當領隊，作為大氣球遊行活動的開路先鋒，敬邀各位首長蒞臨指導。

四、文化局尹局長報告：

謹訂於12月17日（星期日）下午2時，假高雄市立圖書館總館B1小劇場，舉辦「2017打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」，敬邀各位首長蒞臨指導。

五、財政局曾副局長報告：

謹訂於12月16日（星期六）上午10時，假鼓山區神農路（捷運凹子底站4號出口旁），舉辦「2017年金融服務愛心公益嘉年華」，本活動為金融總會近年首度移師高雄舉辦；另訂於12月13日（星期三）下午2時，假本府四維行政中心3樓多媒體簡報室舉辦活動記者會，敬邀各位首長蒞臨指導。

六、地政局黃局長報告：

謹訂於12月16日（星期六）晚間7時至9時，假龍華國小西側空地（神農路及龍文街口），舉辦「見證土地開發成果暨行銷標售地 懷念金曲音樂會」，活動將邀請多位知名歌手到場獻唱，敬邀各位首長蒞臨共襄盛舉。

七、經發局曾局長報告：

謹訂於12月16日（星期六）至12月17日（星期日），假駁二藝術特區大勇區8號倉庫，舉辦「大港自造節─MEGA MAKER DAY」，敬邀各位首長蒞臨指導。

八、空中大學劉校長報告：

謹訂於12月16日（星期六）下午4時，假本校校園廣場舉辦「好家在空大 圓夢回娘家─2017校友千人回娘家 空大辦桌慶團圓」活動，敬邀各位首長蒞臨指導。

九、秘書處陳處長報告：

本處與外交部合作舉辦「全民外交研習營：台灣與國際-我們能為國家做什麼？」，謹訂於12月13日（星期三）下午1時30分，假本府鳳山行政中心前棟5樓第一會議室舉行，特別邀請外交部外交及國際事務學院朱文祥大使與中華民國對外貿易發展協會劉世忠副董事長，分別擔任「國際情勢及我國當前外交政策分析」及「經貿外交與新南向政策」課程講座，本處除邀請市府同仁踴躍參加外，亦擴大邀請本市轄內大專院校及高中學生參與，敬邀各位首長蒞臨指導，同時建請各位首長鼓勵對新南向政策有興趣之同仁報名參加。

伍、主席指示事項

一、為改善愛河流域水質，近年本府已積極推動多項水質改善工程，河川水質已有顯著淨化。目前僅餘北屋排水上游段因所需經費龐大及用地取得問題尚未完成整治，日前本人已請秘書長協助召集水利局、地政局、工務局、都發局等相關機關進行研商，期克服重重困難，於任內實現愛河全河段優質水岸的目標，倘經評估後確定進行愛河上游整治，請相關機關妥為安排政策公布事宜，並請新聞局對外充分說明，俾高雄市民感受本府團隊整治愛河的決心，同時展現本府長年來對愛河的整治成果。

二、近期台北市及新北市接連發生違規出租套房火災，共造成10位民眾不幸喪命，令人不捨。為有效減少類似意外事件，請工務局持續針對違章建物加強公共安全稽查。另因冬季天候乾燥，亦請消防局加強宣導用火、用電及用瓦斯安全，並呼籲民宅加裝「住宅用火災警報器」，以及早提醒民眾警覺，確保生命安全。

三、本市冬天空氣品質不良，本府已針對空污減量提出因應措施，例如為了兼顧市民健康及減少移動式污染源，訂定「高雄市冬季大眾運輸交通工具票價免費措施」計畫，已自12月1日起實施，該措施實施以來，頗有成效，已有效提升大眾運輸使用率，減少私人運具使用。推動綠色低碳運具是本府重要施政目標，亦深受市民期待，有關環狀輕軌第二階段等大眾運輸建設，相關預算請捷運局充分與議會聯繫溝通，積極政策論述，亦請捷運局會同新聞局、環保局、捷運公司加強向社會大眾宣導，以順利爭取預算通過。

四、為改善在地產業污染問題，本府已於12月7日由許銘春副市長率環保局相關同仁拜會中鋼公司，針對本市秋冬季節的空氣品質不良情況交換意見，並獲得積極回應，中鋼表示將全力配合本府減排降載政策，並承諾於1週內提出短期措施，至長期投資改善方案將於3個月內提出。本府後續也將持續拜訪協談其他事業，期盼藉由與民間企業的協調合作，共同為提升空氣品質的目標努力。

五、隨著近期冷氣團南下，氣溫逐漸降低，尤其中央氣象局預測本週末可能有一波強烈冷氣團襲台，請社會局、民政局、各區公所加強獨居老人及街友關懷與照護，讓渠等感受社會的溫暖。另鑒於強烈寒流曾造成本市農漁業嚴重災損，為避免再發生類似情形，請農業局、海洋局加強農漁業防寒抗寒宣導。

六、上週末本市分別舉辦「綠光劇團：全台巡演人間條件一」、「路竹番茄節」、「梓官海鮮節」、「藝術博覽會」、「人權紀念音樂會」、「美濃田園音樂會」…等多項特色活動，讓市民朋友度過一個充滿文藝氣息及美食盛宴的週末，對各主辦機關的辛勞，特予感謝。跨年及農曆春節即將到來，請各機關及早規劃相關活動，展現港都的熱情與活力，並加強行銷宣傳，鼓勵所有市民朋友踴躍共襄盛舉。

散　會：上午10時15分。