高雄市政府第375次市政會議紀錄

時　間：中華民國107年05月22日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：楊明州 蔡復進 趙建喬 陳鴻益 蔡柏英 王世芳 陳瓊華 張乃千（陳淑芳代） 簡振澄 范巽綠 李怡德 林英斌 鄭清福（王正一代） 曾姿雯 王啟川 蔡長展 韓榮華 姚雨靜 李煥熏 何明洲 陳虹龍 黃志中 蔡孟裕 吳義隆 尹　立 陳勁甫 陳月端 黃進雄 張家興 宋孔慨 柯芷伶 谷縱‧喀勒芳安（陳幸雄代） 古秀妃 張素惠 葉瑞與 林合勝 劉嘉茹（郭英勝代） 潘春義 孫志鵬 黃燭吉 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川 吳宗明

列　席：范正益 張秀靖 郭榮哲 郭寶升 林敬堯 王中君 沈梅香 王明孝(李宜穎代)

主　席：許代理市長 立明（公假，由史副市長哲主持）

記錄：李姱嬋

**壹、感謝藝術家曾文忠老師為市府創作「愛河灣」畫作。**

**主席致詞：**

藝術家曾文忠老師出身於美濃，為南台灣重要且知名的畫家，其畫作風格擅長呈現鄉村、城市以及人文景觀之美，備受畫壇推崇。曾老師長期為藝術教育默默耕耘，陳菊前市長今年初表揚渠榮獲「教育部第四屆藝術教育貢獻獎」終身成就獎時，當場託付曾老師為市府創作，臨摹當前市政重點與高雄遠景。今日特此感謝曾老師完成7.2公尺長、1.64公尺寬的巨幅畫作「愛河灣」，並於本（22）日首度在本府第一會議室展出，讓第一會議室煥然一新。本府團隊執政已邁入第12年，12年前愛河灣的面貌與現在已截然不同，此畫作對本府別具意義，曾老師已繪製完成市府團隊在愛河灣的建設成果，後續本府團隊將戮力完成愛河灣刻正進行之工程，讓此畫作的景色成真。再次感謝曾老師對地方藝術的貢獻，請各位同仁給予熱切的掌聲！

**貳、報告事項**

**一、本次會議首長出席情形報告：**

民政局張局長乃千及農業局鄭局長清福公假，至台北參加鳳荔節行銷記者會，分別由陳副局長淑芳及王副局長正一代理；原民會谷縱主任委員喀勒芳安公假，至桃源區視察工程，由陳副主任委員幸雄代理；空中大學劉校長嘉茹公假，擔任推動茂林環境教育中心環境保育計畫授課講師，由教學媒體處郭處長英勝代理。

**二、確認上次會議議事錄。**

**決議**：同意備查。

**三、財政局簡局長報告：**

本府各機關107年4月申請中央補助款情形報告。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。截至4月30日止，以前年度補助款保留數累計撥入16.33億元，達成率為69.14%，較上一個月增加5,257萬元，達成率提升2.23%，感謝各機關積極爭取中央補助款的努力。

（三）以前年度保留款計畫進度落後之案件，請主辦機關加速辦理；另未依原期程撥入補助款之案件，請積極持續追蹤進度，俾儘早請撥補助款入庫。

（四）為全面提升國家基礎建設，中央已編列前瞻基礎建設計畫特別預算，請各機關持續積極爭取；另本府各局處及區公所獲中央核定之前瞻基礎建設計畫，請各首長加以督導，妥適規劃，俾讓計畫施作方向更加符合人民需求與期待，並掌握執行品質及細膩度，積極推動，並請配合中央政策提升前瞻計畫執行進度。

**四、主計處張處長報告：**

106及107年度資本支出（本年度及以前年度保留）預算執行情形報告。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝主計處報告。本市106年度資本支出預算執行率92%，其中預算金額達1億元以上且執行率高於93%之主管機關，計有衛生局、經發局、環保局、消防局及工務局，對於上開機關之執行成果，特予嘉勉。

（三）本市106年度資本支出保留率8%，已連續4年為六都最優，請持續努力保持佳績。並請各主管機關督促所屬積極執行預算，以有效提升107年度資本支出執行率。

**五、研考會柯主任委員報告：**

重大市政建設暨市政會議列管案件執行情形報告。

**水利局韓代理局長及工務局蔡局長補充報告：**

「果菜市場擴建及十全滯洪公園」辦理情形報告。

**工務局蔡局長補充報告：**

「覆鼎金雙湖森林公園開闢(第二期)」辦理情形報告。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。有關預定107年完工的重大市政建設案，預警案件計「果菜市場擴建及十全滯洪公園」與「覆鼎金雙湖森林公園開闢(第二期)」2件，請依下列指示辦理：

1.水利局「果菜市場擴建及十全滯洪公園」：

本案具有特殊歷史背景，所涉層面甚廣，推動不易，在本府團隊的努力下，已進入施工階段，請水利局持續掌握十全滯洪公園工程的工進外，並儘速完成工區交付，以利工務局進場施作；另請秘書長協助督導，俾如期完成。

2.工務局「覆鼎金雙湖森林公園開闢(第二期)」：

請工務局儘速完成植栽工程，及土木景觀工程規劃設計書圖之提送中央審查作業，並持續追蹤中央審查進度。

（三）另市政會議列管案件，本次增訂查核點案件計民政局「仁武區大灣綜合活動中心興建」1件，同意增列查核點，請民政局與工務局依所訂目標積極辦理。

（四）本次解除管制案件計財政局「捷運凹子底站旁商業區開發」1件，同意解除管制，並感謝財政局簡局長及同仁投入許多時間及心力，積極推動，俾讓本案順利完成。

（五）本府團隊執政期間僅餘不到7個月的時間，針對重大市政建設及市政會議各列管案件，請各機關不能鬆懈，依進度積極辦理；另請研考會除定期於市政會議報告上開列管案件執行情形外，若案件推動過程遭遇問題，有影響進度之虞時，亦應隨時提醒權管機關，並報告市長瞭解，以儘速排除困難，俾如期如質完成。

**參、討論事項**

第１案—工務局：有關台電公司核定補助本處「107年度發電年度促協金(興達發電廠)」經費4,252萬1,000元整，因107年度預算未及編列，擬先行墊支執行案，請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第２案—工務局：有關台電公司核定補助本處「107年度發電年度促協金(大林發電廠)」經費361萬7,000元整，因107年度預算未及編列，擬先行墊支執行案，請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第３案—觀光局：有關交通部觀光局核定本市辦理「2018高雄內門宋江陣」補助款260萬元，擬先行墊付執行案，請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第４案—衛生局：有關衛生福利部國民健康署核定補助本市107年第2階段「衛生保健及菸害防制工作計畫」經費共計397萬0,100元整，擬請准予先行墊付執行乙案，請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

**肆、臨時動議**

**一、農業局王副局長報告：**

本市特產玉荷包荔枝已進入盛產季節，為推廣高雄優質農特產品，今（22）日市長特帶領民政局、農業局團隊北上參加「高雄鳳荔季」行銷記者會，建請各位首長踴躍選購，支持高雄農民及在地農特產品。

**二、原民會陳副主任委員報告：**

謹訂於5月26日（星期六）上午10時，假本市原住民故事館（前鎮區翠亨北路390號），舉辦「原氣女力-fafahiyan」活動，敬邀各位首長蒞臨指導。

**三、秘書處陳處長報告：**

（一）謹訂於5月25日（星期五）上午9時，假本府四維行政中心1樓中庭，舉辦「2018大高雄國際學生就業暨給薪實習洽談會」，本處已連續2年舉辦高雄國際學生就業媒合活動，經訪問調查今（107）年約有近千名國際學生自高雄畢業，並有近百名學生表明願意在高雄就業，本次活動目前計有來自35國約180名國際學生報名參與，盼能藉此媒合活動實現其於高雄就業及長期定居高雄之夢想；活動現場備有各國美食、台灣夜市味遊戲區以及邀請高雄阿嬤教學包粽，祝福渠等求職「包中」，敬邀各位首長蒞臨鼓勵本市的國際學生。

（二）謹訂於5月29日(星期二)上午10時30分，假本府四維行政中心1樓中庭，舉辦「2018 Takau莿竹獎頒獎典禮暨專題展」，本活動係為表揚本府績優基層人員，特以高雄古地名Takau命名，期以保家衛園之特質，比喻基層同仁對市政公務的貢獻，並首次以茶會、攝影展之方式呈現，邀請受獎者之親友共享其榮耀，並邀請市長蒞臨頒獎；另為呈現基層同仁在最前線服務的辛勞，本處特製作得獎者個人簡介、心得感言等影像，於5月28日至6月4日，假同地點展出，以示市府對渠等之重視及珍惜，敬邀各位首長共襄盛舉。

**伍、主席指示事項**

一、市議會市政總質詢已於上週五結束，感謝各位首長的辛勞，這段期間本府所允諾議員的建議事項，請各機關積極研議辦理；而針對議員所提的批評與指教，亦應虛心檢討及改進。下次會期將提前召開並審查明（108）年度預算，請各機關務必覈實編列，並請各位首長預為準備，熟稔預算籌編情形，俾讓預算案順利通過審議，以利市政工作之推動。

二、警察、消防人員的勤務繁忙且危險，本府將全力支持警消繁重勤務加給，相關預算已納入明年度編列，並將視今（107）年歲入歲出的執行狀況，評估提前發放，以體恤警察、消防人員的辛勞並激勵其士氣。另近期本市發生數起治安脫序事件，請警察局持續加強落實防制工作，以維護社會秩序安寧；而隨著氣溫升高，天乾物燥極易引發火苗，請消防局持續加強消防安全宣導，呼籲民眾注意用電安全，以確保生命財產及公共安全。

三、為打造高雄成為運動城市，推展全民運動、促進民眾健康體能，感謝本市議會的支持，本市體育處訂於9月1日升格為運動發展局，相關人員編制、辦公環境、設備建置及業務規劃等作業，請教育局、體育處與人事處等相關機關務必妥為準備，俾讓運動發展局順利運作，並結合產官學與體育團體，共同推動運動產業化、商業化及國際化，實現「運動港都、品牌高雄」願景。

四、再過1個多月各級學校即將放暑假，請教育局、社會局、毒防局、勞工局、觀光局、農業局、原民會與客委會等相關機關及早著手暑期活動規劃並加強宣導，期盼以吸引新世代兒童及青少年的有益身心活動，讓所有大小朋友踴躍共襄盛舉，度過一個平安、快樂的盛夏生活。

**散　會**：上午9時39分。