高雄市政府第380次市政會議紀錄

時　間：中華民國107年06月26日（星期二）上午9時

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：楊明州 蔡復進（出國） 趙建喬（出國） 陳鴻益（出國） 蔡柏英（公假） 王世芳 陳瓊華 張乃千（陳淑芳代） 簡振澄 范巽綠（黃盟惠代） 李怡德（高鎮遠代） 林英斌 鄭清福（王正一代） 曾姿雯 王啟川 蔡長展（黃志明代） 韓榮華 姚雨靜 李煥熏 何明洲 陳虹龍 黃志中 蔡孟裕 吳義隆 尹　立 陳勁甫 陳月端 黃進雄 張家興 宋孔慨 柯芷伶（陳克文代） 谷縱‧喀勒芳安 （陳幸雄代） 古秀妃 張素惠 葉瑞與 林合勝 （劉文哲代） 劉嘉茹（宗靜萍代） 潘春義 孫志鵬 黃燭吉 鄭淑紅 黃榮慶 吳瑞川 吳宗明

列　席：范正益 張秀靖 郭榮哲 郭寶升 林敬堯 王中君 沈梅香 王明孝(陳玉芬代)

主　席：許代理市長 立明（出國，由史副市長哲主持）

 記錄：李姱嬋

**壹、頒獎活動**

**一、人事處：**

表揚107年本府「性別平等創新獎」及「性別平等故事獎」之獲獎機關。其中「性別平等創新獎」計有衛生局、民政局、警察局、勞工局、民政局與社會局等6個機關得獎；「性別平等故事獎」計有財政局、民政局、秘書處、社會局及警察局等5個機關得獎。

**貳、報告事項**

**一、本次會議首長出席情形報告：**

民政局張局長乃千、教育局范局長巽綠、經發局李局長怡德、農業局鄭局長清福及工務局蔡局長長展公假出國，分別由陳副局長淑芳、黃副局長盟惠、高副局長鎮遠、王副局長正一及黃副局長志明代理；研考會柯主任委員芷伶、政風處林處長合勝、空中大學劉校長嘉茹公假，分別由陳主任秘書克文、劉主任秘書文哲及電算中心宗主任靜萍代理；原民會谷縱主任委員喀勒芳安請假，由陳副主任委員幸雄代理。

**二、確認上次會議議事錄。**

**決議**：同意備查。

**三、財政局簡局長報告：**

本府各機關107年5月申請中央補助款情形報告。

**新工處黃處長及水利局韓代理局長補充報告：**

以前年度保留款工程進度落後原因說明。

**工務局黃副局長補充報告：**

未依原預定於5月撥入補助款之計畫辦理情形報告。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。截至5月31日止，以前年度補助款保留數累計撥入17.3億元，達成率為73.28%，較上一個月增加9,702萬元，達成率提升4.14%，感謝各機關的努力。

（三）以前年度保留款工程進度落後之案件（特別是工務局權管之4件工程），請各機關首長務必加強督導，依期程加速辦理完竣。

（四）市議會第2屆第8次定期大會將於8月16日（星期四）開議，特此提醒倘各機關有須送請市議會審議始得辦理支用之墊付款案，請預為準備，並請各機關府會聯絡人員協助，俾提送議會審議。

**四、暑期活動規劃情形報告：**

**（一）觀光局曾局長報告：**

「暑假出遊 就來高雄」報告。

**（二）教育局黃副局長報告：**

「2018盛夏之旅 熱情．活躍．樂一夏」報告。

**（三）社會局姚局長報告：**

「家庭幸福時光」報告。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝觀光局、教育局及社會局報告。暑假期間，在上開機關的努力下，規劃「來高雄乾杯」、「體育競賽」、「知性藝文」、「休閒探索」、「技能研習」、「公益服務」、「家庭幸福時光」…等多采多姿、寓教於樂的主題活動，提供大小朋友多元休閒選擇，對各機關的用心及辛勞，特予感謝。

（三）為讓市民朋友歡度暑期，請各主辦機關務必加強活動周邊場所、水域之安全性，並一併注意餐飲衛生。而活動期間正值颱風季節，氣候較不穩定，請各機關隨時留意高溫氣候及颱風動態，做好相關因應措施，倘活動受天候影響有所異動（如延期或取消），應即時發布訊息予外界週知，亦請與新聞局密切合作。

**五、研考會陳主任秘書報告：**

重大市政建設暨市政會議列管案件執行情形報告。

**水利局韓代理局長及新工處黃處長補充報告：**

「果菜市場擴建及十全滯洪公園」辦理情形報告。

**楊副市長補充意見：**

本案工作項目包含代建市場附屬設施、十全滯洪公園與立體公有停車場等工程，完工後可妥善安置原果菜市場北側拆遷戶，並一舉達到提升當地防洪能力、增加停車空間等效益，大幅改善居民生活環境，對市民意義重大。為讓本案各項工程同步辦理完竣，有關代建市場附屬設施部分，請新工處會同承包廠商研議調整施工方式、工法等，俾縮短施工期程。

**地政局黃局長補充報告：**

「岡山大鵬九村市地重劃」辦理情形報告。

**觀光局曾局長補充報告：**

「蓮潭湖畔觀光旅館興建營運移轉案」及「旗津渡假旅館開發」辦理情形報告。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。有關107年預定完工重大市政建設案，請依下列指示辦理：

1.水利局「果菜市場擴建及十全滯洪公園」：

本案對地方未來發展至關重要，亦為陳前市長致力推動的重大建設，請水利局掌握工進，以達成10月底完工的目標。

2.水利局「旗山區第二號排水改善」：

請水利局加速辦理，以達成年底前完工的目標。

3.地政局「岡山大鵬九村市地重劃」：

為爭取時效，請地政局儘速與攤商協調遷移事宜，以儘早完工。

（三）另市政會議列管案件，進度落後案件計觀光局「蓮潭湖畔觀光旅館興建營運移轉案」1件，本案與「旗津渡假旅館開發」等2件招商案，皆涉及本市觀光投資市場，有其共通性，其中「旗津渡假旅館開發」刻正進行上網公告招商，請觀光局持續追蹤後續進度；另「蓮潭湖畔觀光旅館興建營運移轉案」，考量市場因素業已變更招商方式，請觀光局儘速進行招商階段所需準備工作，期於今（107）年底前完成公告招商，並加速推動時效。

**參、討論事項**

第１案—客委會：檢陳本會主管之「財團法人高雄市客家文化事務基金會」108年度預算書，敬請審議。

**決議**：通過，送請市議會審議。

第２案—財政局：謹提「高雄市政府財政局動產質借所員工質借業務提成獎金支給基準及減停發規定第二點附表」修正草案乙案，敬請審議。

**決議**：通過，函頒下達。

第３案—交通局：「高雄市共享自行車經營業者申請許可及保證金收費辦法」草案，敬請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第４案—經發局：有關經濟部中小企業處補助本府辦理「107年度高雄市政府商業街區創新發展補助計畫」，補助經費新臺幣600萬元整，擬以墊付款方式辦理，提請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第５案—農業局：有關107年度行政院農業委員會「禽畜糞管理及資源化輔導計畫」經費補助，其中27萬3,000元擬請准予以先行墊付款執行案，提請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第６案—水利局：有關經濟部水利署南區水資源局補助本府辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-周邊環境改善工程(高雄市大樹區)」計新台幣500萬元，擬採「墊付款」方式辦理，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第７案—觀光局：有關交通部觀光局核定辦理「2018高雄燈會藝術節」補助款300萬元，擬先行墊付執行案，請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第８案—林園區公所：請同意台灣電力股份有限公司大林發電廠捐助本所辦理「高雄市林園區慶祝107年度父親節表揚模範父親暨孝悌楷模活動」107年度需用金額為新台幣8萬元，因未及列入本（107）年度預算，擬先行墊付執行案，納入107年度追加預算或於108年度（或109年度）補辦預算，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

**肆、臨時動議**

**一、民政局陳副局長報告：**

（一）謹訂於6月30日（星期六）上午10時30分，假君鴻國際酒店天冪廳（苓雅區自強三路1號45樓），辦理「高雄市107年孝行獎表揚典禮」。

（二）謹訂於7月5日（星期四）上午10時30分，假享溫馨囍宴會館大寮旗艦店3樓璀璨風華廳（大寮區捷西路296號），舉辦「高雄市107年特優暨資深里長表揚大會」。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

**二、教育局黃副局長報告：**

謹訂於6月30日（星期六）晚間6時，假衛武營國家藝術文化中心，舉行「2018高雄瘋藝夏-藝起轉動」開幕典禮。本活動舉辦迄今已邁入第9屆，今（107）年係本府與「衛武營童樂節」三度合作，並整合文化局、觀光局、社會局、客委會等局處之藝文活動，為今夏南台灣最大的藝術節慶。活動內容如：藝術踩街、藝術創客體驗市集、美術班聯展暨創意徵集展、藝術工作坊、校園巡演、環境藝術裝置展…等，十分豐富，敬邀各位首長蒞臨同樂。

**三、觀光局曾局長報告：**

謹訂於6月30日（星期六）下午3時30分，假愛河河畔河西路，舉辦「愛河水漾嘉年華」開幕活動，敬邀各位首長共襄盛舉。

**四、文化局尹局長報告：**

謹訂於6月30日（星期六）上午10時，假市立圖書館旗山分館（旗山區中學路42號），舉辦「高雄市立圖書館旗山分館開館典禮」，敬邀各位首長蒞臨指導。

**五、原民會陳副主任委員報告：**

謹訂於6月30日（星期六）上午10時，假本市迷瑪力壘球場（鳳山區南成里一成街55號），舉行「高雄市市長盃原住民慢速壘球錦標賽暨108年全國原住民族運動會代表隊選拔賽」，敬邀各位首長共襄盛舉。

**六、楊副市長報告：**

（一）日前連續降雨導致多處路面產生坑洞（特別是沿海路等大型車流量較多之路段），修復工作十分繁重，為維護用路人安全，請工務局不辭辛勞，加速完成道路坑洞修復。

（二）有關近日大順路與富國路、一心路與文横路交叉口發生路面下陷乙節，本人業於昨（25）日召開會議，瞭解事件原因並研擬改善作為。其中大順路與富國路部分，初步研判應為工程地質鑽探造成，為避免類似情形再次發生，請捷運局提供輕軌工程（大順路沿線）之地質鑽探位置，與本市道路挖掘管理中心及水利局比對管線圖資，以確認鑽探位置地面下有無相關管線。前述2案已於昨（25）日完成路面修復，特此感謝水利局、工務局及捷運局等單位之辛勞。後續污水管線之修復，亦請水利局加速辦理。

**主席裁示：**

上開路面坑洞、污水管線等修復工作及後續施工注意事項，請各權管機關依楊副市長指示辦理，以維護民眾安全。

**伍、主席指示事項**

一、豪雨過後將使戶外積水處大量增加，請防疫團隊及各區公所澈底執行孳生源清除與巡檢作業，籲請市民共同落實「巡、倒、清、刷」工作，以防範疫情發生。另請農業局瞭解農損情況，積極協助農民復耕。

二、因應各級學校暑假即將來臨，學生打工旺季期間，請勞工局加強職場安全及勞動條件檢查，以維護學生安全與權益。另請毒防局加強防制學生藥物濫用關懷宣導，以確保青少年之身心健康。

三、氣爆代位求償訴訟一審已於上週五（6月22日）宣判，對法制局這段期間的辛勞，特予感謝。請法制局於收到判決書時針對判決內容儘速研議，彙整相關證據資料及理由，依法於上訴審予以主張，俾完整維護本府與災民權益。

四、針對近日發生校園、公托不當體罰事件，請教育局、社會局持續密切注意並加強個案教師之行為輔導。另有關國中教育會考發生部分學生個人序位出現異常情形乙節，請教育局妥處，避免再發生類似情形。時序即將進入下半年，特此提醒各位同仁，應把握最後的執政任期，秉持兢兢業業的態度自我要求，做好各項施政。另對於本府的相關報導及輿情，各權管機關應即時掌握、妥為處理，並於第一時間對外說明，讓外界瞭解本府相關積極作為，以維護市府形象。

**散　會**：上午10時10分。