高雄市政府第400次市政會議紀錄

時　間：中華民國107年11月27日（星期二）下午2時30分

地　點：四維行政中心第一會議室

出　席：史　哲 楊明州 蔡復進（公假） 趙建喬 陳鴻益 蔡柏英 王世芳 陳瓊華 張乃千 曾美妙 王進焱 李怡德 林英斌 鄭清福 曾姿雯 王啟川 蔡長展 韓榮華 姚雨靜 李煥熏 李永癸（陳書田代） 陳虹龍 黃志中 蔡孟裕 吳義隆 王文翠 黃萬發（黃榮輝代） 陳月端 黃進雄 張家興 （鍾致遠代） 宋孔慨 周明鎮 柯芷伶 谷縱‧喀勒芳安 古秀妃 張素惠 陳明忠 （陳詩鍾代） 林合勝 劉嘉茹 潘春義 孫志鵬 黃燭吉 鄭淑紅 黃榮慶 林志東 吳宗明

列　席：范正益 王士誠 郭寶升 王中君 蔡欣宏 王明孝 (陳玉芬代)

主　席：許代理市長 立明 記錄：李姱嬋

**壹、報告事項**

**一、本次會議首長出席情形報告：**

警察局李局長永癸及人事處陳處長明忠公假，分別由陳副局長書田及陳副處長詩鍾代理；交通局黃代理局長萬發公假開會，由黃主任秘書榮輝代理；新聞局張局長家興公出，由鍾主任秘書致遠代理。

**二、確認上次會議議事錄。**

**決議**：同意備查。

**三、財政局曾代理局長報告：**

本府各機關107年10月申請中央補助款情形報告。

**警察局陳副局長補充報告：**

107年度中央補助款達成率偏低原因說明。

**都發局王代理局長補充報告：**

以前年度保留款達成率偏低原因說明。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝財政局報告。截至本(107)年10月底止，各機關已爭取180億元中央補助款，其中競爭型補助款較去年同期增加16.02億元。另本(107)年度計畫型補助款預算達成率為78.22%，請各機關持續積極辦理。

（三）本(107)年度中央補助款與以前年度保留款達成率較低之機關分別為警察局及都發局，請上開機關儘速處理，以儘早請撥補助款入庫。

（四）本府各機關向來積極爭取中央補助款，以推動更多優質之市政服務與建設。年終已近，再次提醒，倘計畫已獲中央核定補助額度，即應掌握期程、積極執行，如期如質辦理完竣，讓民眾早日享受施政成果。

**四、研考會柯主任委員報告：**

重大市政建設及前瞻計畫列管案件執行情形報告。

**主席裁示：**

（一）准予備查。

（二）謝謝研考會報告。有關107年預定完工重大市政建設案，工務局「旗山區廣停用地及兒3公園開闢」、水利局「旗山區五號排水改善」及「茄萣海岸營造第三期計畫」均已完工啟用，同意解除列管。

（三）預定於年底前完成的重大市政建設，儘管施工期間遭遇連續豪雨，或其他不可預期的工程阻礙，經過本府團隊的齊心努力，也都逐一克服。目前還有幾個重大計畫仍在持續努力中，期許各機關把握最後時間完成目標。

（四）至前瞻計畫列管案，部分因先前招標作業落後而影響後續工作期程之計畫，請各機關促請承商儘速開工，並積極趕工，以縮短落後幅度。另因前瞻計畫經費編列與執行情形為各界持續高度關注的重點，這段期間請各位首長再次檢視權管前瞻計畫執行情形。

**貳、討論事項**

第１案—教育局：謹提「高雄市公立幼兒園及非營利幼兒園優先招收不利條件幼兒辦法」修正草案，敬請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第２案—教育局：謹提「高雄市公私立幼兒園及非營利幼兒園收退費辦法」修正草案，敬請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第３案—教育局：謹提「高雄市公立幼兒園園長及主任聘任辦法」部分條文修正草案，敬請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第４案—教育局：謹提「高雄市績優幼兒園及優良教保服務人員獎勵辦法」修正草案，敬請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第５案—教育局：謹提「高雄市政府幼兒教保服務諮詢會設置辦法第1條、第4條」修正草案，敬請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第６案—環保局：修正「高雄市環境保護基金管理會設置要點第三點」草案，敬請審議。

**決議**：通過，函頒下達。

第７案—農業局：請予以同意本府「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」（績效獎勵方案）業經核定獎勵金經費計2,056萬3,175元墊付款先行支用乙案，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第８案—原民會：原住民族委員會補助本府辦理「108年補助地方政府辦理原住民族社會教育學習型系列活動實施計畫」，本府獲中央補助經費82萬5,000元整（中央補助款66萬、地方配合款16萬5,000元），其中66萬元整未及納入108年預算，擬請同意採墊付款辦理，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第９案—原民會：有關原住民族委員會增加補助本會辦理「107年度原住民族產業創新價值計畫─扶植產業聚落─山籟愛玉KAOHSIUNG TABAKAI─桃源的魔法果凍」先期規劃案計新臺幣100萬元整，擬請同意採墊付款辦理，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

**參、臨時動議**

**一、楊副市長報告：**

有關農委會於上週四（11月22日）行政院第3627次院會所提「防範非洲豬瘟作戰計畫」報告案，賴院長表示此事應嚴肅以對，會中所提防範及因應重點說明如后：

（一）考量廚餘亦可能是病毒主要傳染途徑，農業局已清查本市所轄各廚餘養豬場飼養豬隻總數占全市飼養總數約4.5%，為有效防堵廚餘媒介感染豬隻，請農業局確實要求廚餘養豬場依規定將廚餘經90°C蒸煮1小時以上方能餵飼豬隻。

（二）鑑於非洲豬瘟死亡率高達100%，為因應疫情發生時須緊急處置大量豬隻屍體，請農業局預為妥善規劃相關掩埋地點。

**農業局鄭代理局長回應：**

（一）因應非洲豬瘟疫情，本局已與環保局召開會議，環保局將針對養豬之廚餘處理加強稽查。另本市所轄各廚餘養豬場之位置、設備及掩埋地點規畫等資料，本局業已彙整掌握並提供予農委會。

（二）為避免網購通路成為防疫漏洞，中央已請經濟部對電子商務網購加強宣導；另本局已建請中央撥補經費，俾更廣泛推動防疫宣導（如籲請民眾勿違規攜帶肉製品入境）；亦建請中央啟動經濟部及環保署等跨部會討論，倘疫情發生時，相關掩埋地點之土地，促請台糖公司予以協助。

**二、社會局姚局長報告：**

（一）本市目前計有27個志願服務目的事業主管機關，志工人數已逾11萬人，為響應聯合國訂定12月5日為「國際志工日」，本局每2年辦理1次志工運動大會，今(107)年已邁入第10屆，謹訂於12月1日（星期六）下午1時至5時，假本市中正運動場，舉辦「2018高雄各界慶祝國際志工日暨第十屆南台灣志工運動大會」，敬邀各位首長蒞臨指導，並歡迎各位首長鼓勵所屬同仁踴躍參加。

（二）為強化社區照顧關懷據點初級預防照顧功能，自105年起本市首創全國跨專業領域連結，陸續於據點中引進職能治療師、物理治療師、臨床心理師、社區藥師、營養師及口腔衛生師等專業團隊提供多元服務，並為據點設計專屬的健康促進活動教案。前開健康促進活動推展成效良好，吸引全國許多單位前來觀摩，本局特精選20則教案編製成冊，發送予本市269個社區關懷據點使用，謹提供「高雄健促2.0教案手冊」專書予各位首長參閱。另本書內容亦提供民眾免費於網站下載，期將此成果擴散到更多社區，俾朝布建全市891個里均有社照關懷據點的目標邁進。

**三、環保局蔡代理局長報告：**

謹訂於12月4日（星期二）上午11時，假旗津區清潔隊停車場（旗津區中洲二路271號），舉辦「高雄市旗津區清潔隊停車場啟用典禮」，敬邀各位首長蒞臨指導。

**四、文化局王代理局長報告：**

（一）謹訂於11月30日（星期五）至12月16日（星期日）止，假駁二藝術特區淺三碼頭，舉辦「2018高雄國際鋼雕藝術節」。本活動今年邁入第9屆，由藝術家林鴻文擔任策展人，以「換帖／幻鐵Steel Friends, Steel Fantasy」為題，邀請8組(共9位)來自日本、荷蘭及台灣藝術家參與創作，現地創作之廢鋼材由東和鋼鐵公司贊助提供，並首次引入複合媒材，結合木、石、土等不同材質與鋼鐵結合，展現嶄新的鋼雕視野。藝術家將展開為期14至18日的創作營，現場開放民眾參觀。

（二）「高雄鋼雕藝術節」象徵工業城市的轉型及文化翻轉，為本市重要的文化節慶活動，爰特別規劃藝術論壇，邀請日本橫濱及韓國仁川等同為港灣城市的藝術單位參與，共同針對工業城市的文化創新議題進行討論。謹訂於12月8日（星期六）下午2時，假駁二共創基地204教室，舉辦「國際創意港灣城市藝術論壇-工業城市的文化創新」活動。

（三）每2年舉辦1次的「高雄文藝獎」，今（107）年已邁入第10屆，迄今46位文藝獎得主皆對高雄藝文創作貢獻良多。本屆文藝獎首次有文化公益類及團體入選，得獎者分別為：張新國(傳統藝術)、盧明德(美術)、王隆興(文化公益)、巴代(文學)及財團法人文學台灣基金會(文學)，皆是長期在地深耕的文化藝術工作者與單位。

以上活動敬邀各位首長蒞臨指導。

**五、觀光局曾局長報告：**

高雄餐車文化風行，有一群年輕人亦藉由經營餐車努力創業，本局特與這些青年創業者合作，規劃以零經費的方式舉辦特色餐車、音樂、野餐及賞燈活動。謹訂於12月1日、2日（星期六、日）下午3時至晚間9時，假愛河西畔（本市電影館前），舉辦「高雄聖誕愛幸福」活動，敬邀各位首長及同仁共襄盛舉。

**肆、主席指示事項**

一、上週六（24日）的地方公職人員選舉及全國性公民投票已落幕，因本次選舉合併10案全國性公民投票，讓選務工作之困難及繁重前所未見，影響選務進行的順暢，致外界反映諸多檢討意見，相信本市選委會、民政局、各區公所與所有選務同仁在過程中均已善盡職責處理，在此特別對本市選委會主任委員與總幹事，以及所有支援選務工作同仁的辛勞，表達高度的感謝。另這段期間因選舉競爭激烈，不時出現造勢、掃街等大型活動，感謝警察局協助維護治安及候選人的人身安全，也感謝消防局、衛生局等相關機關支援維護活動與民眾安全，及環保局同仁迅速恢復競選活動後的市容清潔，讓選舉活動順利結束。

二、本府團隊執政任期僅剩不到1個月的時間，為協助新執政團隊順利承接市政，請各機關依下列指示辦理：

1.本府今（27）日已正式成立交接小組，由秘書長擔任召集人及3位副秘書長擔任副召集人處理交接事宜，渠等為市府最高層級之文官，相信定能讓交接作業順利完成。請各局處依公務人員交代條例等規定，將印信、財產、人員名冊等應移交事項及重要施政計畫（包含已完成與預計辦理方向）妥善整理，盡心盡力完成我們的責任。倘新執政團隊有需要協助之處，本府亦願意共同討論予以協助。

2.基於民主責任政治原則，這段時間請各機關暫緩推行新政，以避免不必要之爭議。而持續性之施政計畫、工程等相關事項，請各機關緊鑼密鼓、上緊發條辦理完竣或完成階段性工作，俾交接予下一任執政團隊。至各項為民服務事宜，請各機關持續努力辦理，切勿鬆懈。

3.另特別提醒，這段期間請相關單位加強維護勞工安全、公共安全及治安等事宜，以維社會安定。

三、高雄的進步是超越政黨之爭，為了延續高雄價值，讓高雄朝進步的方向前進，期許在座各位事務官同仁協助未來的市府團隊，將每項施政做到更好，繼續為這座城市努力。隨著任期即將結束，政務官同仁亦將離開市府，會繼續為這座城市加油，道別總會來臨，感傷亦難免，千言萬語盡在不言中，在此衷心感謝所有工作夥伴長久以來的相互合作，我深深相信未來有緣還會再見，再次感謝各位。

**散　會**：下午3時15分。