高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例草案總說明

一、按地方制度法第十八條第六款第六目規定，有關直轄市營建廢棄土之處理屬直轄市自治事項；另為管理本市各項建設或民間建築工程施工產出營建剩餘土石方，且落實維護環境衛生、公共安全、公共交通、公共衛生及市容觀瞻，並依據內政部九十六年三月十五日台內營字第○九六○○三五一九六號函修正「營建剩餘土石方處理方案」相關規定意旨，爰制定本自治條例。

二、制定重點：

（一）本自治條例立法目的。（草案第一條）

（二）本自治條例主管機關。（草案第二條）

（三）本自治條例適用範圍。（草案第三條）

（四）本自治條例用詞定義。（草案第四條）

（五）營建餘土需依核准計畫送至本市或毗鄰縣市之得收容營建餘土合法收容處理場所。（草案第五條）

（六）公共工程餘土處理原則。(草案第六條)

（七）公共工程由主辦機關自行負責餘土處理。(草案第七條)

（八）公共工程主辦機關應於招標文件或契約書中訂定餘土處理方式

及督考項目。(草案第八條)

（九）公共工程達一定程度者，需上網申報土方交換作業。（草案第

九條）

（十）公共工程餘土處理計畫應檢附之資料，且緊急性防災工程無須

送審餘土處理計畫。（草案第十條）

（十一）公共工程餘土管控方式。（草案第十一條）

（十二）公共工程主辦機關如有發現餘土處理違規，應依契約處理，

並送各目的事業主管機關依規定處分。（草案第十二條）

（十三）公共工程於完工後，應將紀錄報請工程所在地及合法收容場

所所在地縣市主管機關備查。（草案第十三條）

（十四）公共工程主辦機關應工程需要，得於工區內設置臨時處

理場所。（草案第十四條）

（十五）砂石場、磚瓦窯廠、土石採取場申請收容公共工程餘土

之規定。（草案第十五、十六條）

（十六）砂石場、磚瓦窯廠或土石採取場未經公共工程主辦機關

同意，不得收營建餘土。（草案第十七條）

（十七）砂石場、磚瓦窯廠或土石採取場收容餘土準用土資場設

施。（草案第十八條）

（十八）民間建築工程承造人需於開工時提出民間建築工程餘土

處理計畫送主管機關核定，並應依該計畫辦理。（草案第

十九條）

（十九）民間建築工程餘土處理計畫應檢附資料。（草案第二十

條）

（二十）民間建築工程餘土控管方式，並需於開始載運前向主

管機關傳真報備，主管機關並得將報備資料公開於所

屬網站。（草案第二十一條）

（二十一）規定民間建築工程營建餘土流向之申報時間點及容許

民間建築工程申報餘土誤差之處理方式。（草案第二

十二條）

（二十二）承造人應督促承運業者依餘土計畫作業。（草案第二十三

條）

（二十三）民間建築工程於施工期間，主管機關得邀集相關機關之抽

查機制。（草案第二十四條）

（二十四）民間建築工程施工產出之營建混合物應依廢棄物清理法規

定辦理，處理後屬營建餘土者，由合法收容場所收容處理

或再利用。（草案第二十五條）

（二十五）土資場應有設施及地點、建築物之限制，且需符合相關土

地法令規定。（草案第二十六條）

（二十六）土資場禁止設置之地區。（草案第二十七條）

（二十七）土資場應設置之設施。（草案第二十八條）

（二十八）土資場場內建築物需為營運及管理所興建，且有其規模之

限制。（草案第二十九條）

（二十九）訂定土資場之營運項目。（草案第三十條）

（三十）土資場如兼收營建混合物，仍須依據廢棄物清理法規定辦理。

（草案第三十一條）

（三十一）土資場之申請、審查方式。（草案第三十二、三十三、三

十四條）

（三十二）取得設置許可之土資場申請營運許可應檢附之資料，其設

置許可有效期限為一年，如涉及土地使用變更編定者，得

延長兩年，並以一次為限。（草案第三十五條）

（三十三）土資場申請營運許可應檢附之資料。（草案第三十六條）

（三十四）土資場營運保證金繳交方式。（草案第三十七條）

（三十五）土資場使用年限及申請營運展期應於期滿前六個月內為

之。（草案第三十八條）

（三十六）土資場申請營運展期之文件。（草案第三十九條）

（三十七）土資場應依核定計畫作業，如有涉及變更者，不得變更公

司統一編號及土資場場址位置；主管機關審查設置、展期或

變更申請，必要時須送相關機關協助審查。（草案第四十、

四十一條）

（三十八）土資場應簽發之憑證。（草案第四十二條）

（三十九）土資場需每月上網登錄資料並繳交月報表，且自行留存監

控紀錄六個月。（草案第四十三條）

（四十）土資場申請營運終止之方式。（草案第四十四條）

（四十一）主管機關動支土資場營運保證金恢復原狀之規定。（草案

第四十五條）

（四十二）明定違反本自治條例相關罰則。（草案第四十六至第五十

條）

（四十三）主管機關得公告暫緩受理土資場設置許可申請。（草案第

五十一條）

（四十四）本自治條例自公布日施行。（草案第五十二條）

| 高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例草案表 |  |
| --- | --- |
| 條文 | 說明 |
| 法規名稱：高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例 | 自治條例名稱。 |
| 第一章 總則 | 第一章章名 |
| 第一條 為有效管理本市營建工程剩餘土石方，維護環境衛生與公共安全、公共衛生及市容觀瞻，特制定本自治條例。 | 一、本自治條例立法目的。 二、按地方制度法第十八條第六款第六目規定，直轄市營建廢棄土之處理屬直轄市自治事項，爰制定本自治條例。 |
| 第二條 本自治條例之主管機關為本府工務局。 本自治條例所定民間建築工程營建剩餘土石方之管理、收容處理場所之設置與管理及其他有關事項之權限，主管機關得委任所屬機關或委託其他機關、民間團體或學術機構執行。 | 一、本自治條例之主管機關。 二、本自治條例部分權限得委外執行之法源依據。 |
| 第三條 本自治條例適用範圍，為建築工程、公共工程及其他民間工程所產出之營建工程剩餘土石方。 | 本自治條例適用範圍，舉凡建築工程、公共工程及其他民間工程於本市轄內產出營建剩餘土石方者，均適用之。 |
| 第四條 本自治條例用詞定義如下： 一、公共工程：指適用政府採購法發包之工程。 二、營建工程剩餘土石方（以下簡稱營建餘土）：指公共工程、民間建築工程及建築物拆除工程所產出經暫囤、堆置可供回收、分類、加工、轉運、處理、再生利用及填埋之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等。 三、營建工程混合物（以下簡稱營建混合物）：指公共工程、民間建築工程或建築物拆除工程所產出之廢金屬、廢玻璃、廢塑膠、廢木材、竹片、廢紙屑及廢瀝青等與營建餘土尚未分離處理前之物。 四、營建泥漿：指公共工程或民間建築工程施工所產出含水量大於百分之三十之土壤、連續壁或場鑄基樁所產生之超泥漿、皂土。 五、土石方資源堆置處理場(以下簡稱土資場)：指提供土石方暫囤、堆置、破碎、碎解、洗選、篩選、分類、拌合、加工、煆燒、填埋、回收等處理再生利用功能及設置相關機具設備之處理場所。 六、資源再生處理：指土資場設置之篩選機、破碎機等必要資源分類加工設備，所提供之營建餘土及營建混合物破碎、分類、混合、加工或回收等之處理。 七、環保項目：指依廢棄物清理法、水污染防治法及空氣污染防制法等相關法令所定之施工安全衛生措施及設備、工地環境之維護、施工廢棄物之處理及相關污染防治（制）措施與設備等項目。 八、承造人：指建築法第十四條規定之承造人。但有建築法第十六條所定之情形者，以建築法第十二條規定之起造人為承造人。 九、合法收容處理場所：指第五條所定得堆置營建餘土之場所。 | 本自治條例用詞定義。 |
| 第五條 營建餘土應依核准之處理計畫，送至本市或與本市毗鄰縣市之下列收容處理場所處理： 一、依法設立之土資場。 二、依法登記營運中之砂石場。 三、依法登記營運中之磚瓦窯廠。 四、依法設立之土石採取場。 五、其他經政府機關依法核准之場所。 | 一、本自治條例之營建餘土，需依核准計畫辦理。為防止弊端，避免土方申運棄至非毗鄰縣市之收容場所，故將餘土限縮至本市及毗鄰縣市之合法收容場所。 二、得收容營建餘土之場所。 三、其他經政府機關依法核准之場所，如南星計畫回填工區、地政單位重劃區或本自治條例主管機關以外之目的事業主管機關依法核准之場所等。 |
| 第二章 公共工程營建剩餘土石方之管理 | 第二章章名 |
| 第六條 公共工程有產出營建餘土者，應於工程施工計畫內明定營建餘土之處理；其有營建混合物者，並應依廢棄物清理法相關規定處理。 前項營建餘土處理計畫，由工程主辦機關核定及督導其處理作業。 第一項營建餘土經公共工程主辦機關認定為可再利用物料者，得依內政部頒布之營建剩餘土石方處理方案規定處理，不適用本自治條例之規定。 前項情形，公共工程主辦機關於工程發包後應至內政部營建署營建剩餘土石方資訊服務中心（以下簡稱資訊服務中心）網頁登錄土質之種類及數量。 | 一、公共工程營建餘土處理原則。 二、依據內政部函頒「營建剩餘土石方處理方案」有關公共工程剩餘土石方處理之規定，明定本市公共工程營建餘土屬可再利用物料時，得依內政部頒布之營建剩餘土石方處理方案規定辦理。 |
| 第七條 公共工程營建餘土之處理，得由工程主辦機關自行規劃設置、管理土資場或另覓合法收容處理場所。 | 公共工程餘土處理由主辦機關自行負責。 |
| 第八條 公共工程主辦機關應於工程招標文件及契約書，明確規範營建餘土處理計畫、環保處理事項、權責歸屬與違約處理，並納入施工管理及督導項目。 | 公共工程主辦機關應於招標文件及契約中訂定餘土處理方式及督導項目。 |
| 第九條 為加強公共工程營建餘土之交換利用及管理，達一定規模以上出土或需土之公共工程，其主辦機關應向資訊服務中心辦理土方交換申報作業。 前項營建餘土之一定規模、交換申報作業程序及收費等事項之管理辦法，由主管機關另定之。 | 一、為有效辦理土石方之交換利用業務，對一定規模以上公共工程及公有建築工程餘土或需土方量，其工程主辦機關應向資訊服務中心辦理土方交換申報作業。 二、前項一定規模、交換申報作業程序及收費等事項之管理辦法，由主管機關另定之。 |
| 第十條 公共工程承包廠商之營建餘土處理計畫，應於工程實際產出營建餘土前報請公共工程主辦機關審核同意，公共工程主辦機關並應副知處理地之地方主管機關。其有變更者，亦同。 營建餘土處理計畫應載明下列各項： 一、工程名稱及承包廠商。 二、營建餘土數量、內容及實際處理作業時間。 三、合法收容處理場所之地址、名稱、管理單位、作業時間及收容處理同意書。 四、營建餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治（制）事項。 五、至資訊服務中心網頁申報之公共工程基本資料表。 六、經公共工程主辦機關指定之其他文件。 合法收容處理場所為第五條第五款所定其他經政府機關依法核准之場所者，得經公共工程主辦機關同意，免檢附收容處理同意書。 第一項規定於緊急性防災救險工程營建餘土之處理不適用之。 | 一、公共工程餘土處理計畫應檢附之資料。 二、其他經政府機關依法核准之場所經公共工程主辦機關同意時，免檢附收容處理同意書。 三、緊急性防災工程不適用本餘土計畫方式。 四、承包廠商應於資訊中心網站登錄公共工程基本資料並取得流向編號後，將基本資料表列印附卷。 五、第二項第六款之規定，係為公共工程主辦機關因應個案之需要，實施更有效之營建餘土管制方式。 |
| 第十一條 公共工程主辦機關應於營建餘土實際產出前，核發運送憑證及處理紀錄表予承包廠商。 承包廠商運送營建餘土至合法收容處理場所，應取得合法收容處理場所簽收之憑證副聯，並繳回公共工程主辦機關備查。 承包廠商應於每月五日前填妥上一月份營建餘土處理紀錄表報公共工程主辦機關備查，並至資訊服務中心網頁完成營建餘土流向申報作業後，報請公共工程主辦機關查核。 | 公共工程餘土控管方式。 |
| 第十二條 公共工程進行中，承包廠商應按營建餘土處理計畫處理營建餘土，公共工程主辦機關並應嚴加追蹤查核及督導，發現有違規棄置營建餘土者，應依工程契約處理，並函送各目的事業主管機關依規定處分。 | 公共工程主辦機關應依契約加強追蹤查核督導，如有違規應依工程契約規定辦理。 |
| 第十三條 公共工程主辦機關應於完成第十一條規定營建餘土流向申報作業之查核及營建餘土運送之備查時，副知工程所在地及合法收容處理場所所在地地方主管機關。 | 公共工程營建餘土運送結案後，應副知工程所在地及合法收容處理場所所在地縣市主管機關，俾利符合內政部營建署所函頒之「營建剩餘土石方處理方案」之規定。 |
| 第十四條 承包廠商為處理公共工程施工所產出之營建餘土，得於工區設置臨時處理場所。 前項臨時處理場所之設置，應檢附設置計畫報請公共工程主辦機關核定；承包廠商並應依設置計畫施作、使用及管理。 | 公共工程因工程需要，得於工區內設置臨時處理場所，由主辦機關自行核定及管理。 |
| 第十五條 公共工程營建餘土由本市境內之砂石場及磚瓦窯廠加工處理者，承包廠商應檢附下列文件三份向公共工程主辦機關申請核發收土許可： 一、申請書。 二、申請人證明文件。 三、砂石場、磚瓦窯廠進場同意書。 四、砂石場、磚瓦窯廠營利事業登記證、公司執照及工廠登記證等登記證明文件。 五、管理人員資料、處理憑證格式及印模單。 六、營建餘土處理再利用之作業流程、場區設備配置圖、每日能量及現況全景照片四張。 七、包含剩餘土石方原料及成品堆置區地形圖之暫置容量計畫書。 八、空氣污染、水質污染、道路污染、噪音及震動等防治措施。 九、水土保持措施現況檢討。但公共工程所在地點非屬山坡地範圍者，免予檢附。 十、經公共工程主辦機關指定之其他文件。 | 一、砂石場、磚瓦窯場收受公共工程營建餘土加工處理者，其個案申請方式。 二、土資場收容能量相當充足，且砂石場、磚瓦窯廠非本自治條例主管機關轄管，無總量管控機制，故建築工程為避免難以管控土方流向，不同意收容，惟考量公共工程主辦機關有不同需求，所以公共工程經其同意者，仍可運至砂石場及磚瓦窯廠。 |
| 第十六條 公共工程營建餘土由本市境內依法設立之土石採取場收受並回填整復者，承包廠商應檢附下列文件三份向公共工程主辦機關申請核發收土許可： 一、申請書。 二、申請人證明文件。 三、土石採取場之進場同意書。 四、土石採取場合法設立之證明文件。 五、管理人員資料、處理憑證格式及印模單。 六、營建餘土進場管制計畫：含使用期限、回填面積、相關技師簽證之容量計算及進場管制作業。 七、場區作業配置計畫：含場區回填作業動線圖、人員機具管理配置圖。 八、空氣污染、水質污染、道路污染、噪音及震動等防治（制）措施。 九、水土保持措施現況檢討。 十、經公共工程主辦機關指定之其他文件。 | 一、土石採取場收受營建餘土回填者，其個案申請方式。 二、土資場收容能量相當充足，且土石採取場非本自治條例主管機關轄管，無控管機制，故建築工程為避免難以管控土方流向，不同意收容，惟考量公共工程主辦機關有不同需求，所以公共工程經其同意者，仍可運至土石採取場。 |
| 第十七條 砂石場、磚瓦窯廠或土石採取場未經公共工程主辦機關核發收土許可者，不得收營建餘土。 | 砂石場、磚瓦窯廠或土石採取場未經公共工程主辦機關同意，不得收營建餘土。 |
| 第十八條 砂石場、磚瓦窯廠場及土石採取場應設置之設施準用第二十八條之規定。 | 砂石場、磚瓦窯廠或土石採取場收容營建 餘土，準用土資場應設置設施之規定。 |
| 第三章 民間建築工程營建剩餘土石方之管理 | 第三章章名 |
| 第十九條 民間建築工程承造人應於工程申報開工至工地實際產出營建餘土前，擬具民間建築工程營建餘土處理計畫送主管機關核定，並應依處理計畫辦理。 前項規定於拆除工程產出營建餘土者，準用之。 | 一、明定承造人提送工程餘土處理計畫之時間點及應依主管機關核定計畫書內容執行。 二、將拆除工程有產出營建餘土者納管，以求周延。 |
| 第二十條 前條處理計畫應載明下列事項： 一、起造人及承造人姓名、地址。 二、營建餘土數量、內容及實際處理作業時間。 三、合法收容處理場所之地址、名稱、作業時間及收容處理同意書。 四、營建餘土運送時間、路線、處理作業方式及污染防治（制）說明。 五、至資訊服務中心網頁申報之建築及拆除工程基本資料表。 六、經主管機關指定之其他文件。 前項第二款營建餘土之數量計算式及數量，應經建築師簽證。但於申請建築執照時建築師已完成簽證者或經高雄市建築管理自治條例規定免由建築師設計者，不在此限。 合法收容處理場所為第五條第五款所定其他經政府機關依法核准之場所者，得經主管機關同意，免檢附第三款收容處理同意書。 | 一、規定民間建築工程餘土處理計畫應載明事項。 二、經其他政府機關依法核准之場所，得免檢附收容處理同意書。 三、餘土計畫書應檢附網路申報基本資料表。 四、主管機關得依第一項第六款之規定，因應個案之需要，實施更有效之營建餘土管制方式。 五、配合高雄市建築管理自治條例規定，免由建築師設計之營建工程，其營建餘土數量計算式及數量無需經建築師簽證。 |
| 第二十一條 營建餘土處理計畫經主管機關核定者，承造人應於實際載運營建餘土至合法收容處理場所前五日內，填妥備查表傳真或以電子郵件寄送予主管機關後，始得載運至合法收容處理場所；主管機關並得將承造人傳送之資料公開於所屬建築管理處網頁。 承造人運送營建餘土至合法收容處理場所，應取得其簽收之憑證副聯，於次月五日前報主管機關備查，並至資訊服務中心網頁完成營建餘土流向申報作業。 第一項備查表之格式由主管機關另定之。 | 一、民間建築工程餘土控管方式。 二、備查表得以傳真或電子郵件等方式傳送主管機關。 |
| 第二十二條 民間建築工程應於地下室最底層底版申報勘驗時，檢具營建餘土處理紀錄表、運送照片及運送憑證向主管機關申報營建餘土流向。但無地下室者，應於一樓地坪申報勘驗時為之。 前項申報勘驗因情形特殊經主管機關核准者，得展延至申領使用執照前為之。 營建餘土處理數量誤差達百分之十以上時，應辦理變更設計。 | 一、規定民間建築工程營建餘土流向之申報時間點。 二、容許民間建築工程申報餘土之誤差為百分之十。 三、建築師於設計圖說應考量自然方、鬆實方與實際運送作業之關係，而於誤差達百分之十以上時，應辦理變更設計，以符合營建餘土管制之目的。 |
| 第二十三條 承造人或承包廠商應督促承運業者依營建餘土處理計畫運送營建餘土至核准之合法收容處理場所收容處理，並應將運送憑證副聯及營建餘土處理紀錄表回報監造人及承造人或承包廠商。 | 承造人應督促承運業者依餘土計畫作業。 |
| 第二十四條 主管機關得視實際需要會同本府環境保護局及其他相關機關抽查民間建築工程營建餘土處理作業情形，並核對其處理紀錄及處理運送憑證。 | 於民間建築工程期間，主管機關得邀集相關機關進行抽查。 |
| 第二十五條 民間建築工程施工產出之營建混合物應依廢棄物清理法相關規定處理；其經處理而分離出營建餘土者，應由合法收容處理場所收容處理或再利用。 | 民間建築工地施工產出之營建混合物，應依廢棄物清理法處理（本府環境保護局權管）。處理後之營建餘土則應由合法收容處理場所收容處理或再利用。 |
| 第四章 收容處理場所之設置與管理 | 第四章章名 |
| 第二十六條 土資場設置地點，除應符合都市計畫法、區域計畫法及其他相關規定外，並應符合下列規定： 一、具填埋功能之土資場，其基地應位於低窪地或山谷，面積不得少於一公頃，容量不得少於一萬立方公尺。 二、不具填埋功能之土資場，其基地面積不得少於一公頃。 三、土資場出入口之道路寬度不得小於六公尺；具加工功能之土資場，其出入口道路寬度不得小於八公尺。 | 一、土資場基地面積及出入口道路寬度限制。 二、土資場設置地點應符合土地使用管制相關規定。 |
| 第二十七條 下列地區不得設置土資場： 一、重要水庫集水區或河川行水區域內。 二、水源水質水量保護區自來水水源取水體水平距離四百公尺範圍內。 三、國家公園、保安林或水鳥保護區內。 四、軍事禁限建地區。 五、交通、環保、軍事、水利或其他各目的事業主管機關依法劃編應保護、管制或禁止設置者。 | 禁止設置土資場之區域。 |
| 第二十八條 土資場應設置下列設施，並確保其正常功能： 一、入口處豎立標示牌，標示土資場核准文號、核准收容土石方種類、使用期限、範圍及管理人。 二、周圍佈設圍牆或隔離設施，並依法設置一定寬度綠帶或植栽圍籬予以分隔；其設置綠帶者，得於綠帶內保留原有林木或種植樹木。 三、出入口設清洗設施及處理污水之沈澱池。 四、防止土石方飛散及導水、排水設施。 五、遠端監控資訊及記錄設備。 六、主管機關指定之其他設施及資訊管理設備。 前項第五款土資場遠端監控資訊及記錄設備之規格及標準，由主管機關另定之。 | 一、土資場應設置之設施。 二、隔離綠帶依「農業主管機關同意農業用地變更使用審查要點」第九點規定，都市計畫農業區隔離綠帶至少一點五公尺，第十點規定，如特定農業區做為土資場使用，需設置至少二十公尺寬度隔離綠帶或設施，一般農業區則為十公尺。 |
| 第二十九條 土資場為營運及管理作業所需，得於基地內興建建築物及相關附屬設施。 供土資場辦公使用之建築物及其附屬空間，除其他法律另有規定者外，建築面積不得逾一百二十平方公尺，高度不得逾七公尺。 | 土資場場內辦公室及其附屬空間，最大建築面積不得大於一百二十平方公尺，高度不得逾七公尺。另土資場場內建築物及其設施僅能與場內營運及管理有關。 |
| 第三十條 土資場收容營建餘土後，得為下列處理： 一、填埋。 二、轉運。 三、拌合加工。 四、篩選分類。 五、營建混合物資源回收。 土資場為前項第二款至第五款處理者，應設置相關處理設備。 | 一、訂定土資場之營運項目。 二、轉運處理為營建餘土暫囤、回收及轉運，拌合加工為加工處理，篩選分類為分類再利用。 |
| 第三十一條 土資場如兼收營建混合物者，應依廢棄物清理相關法令處理營建混合物，並由本府環境保護局辦理營建混合物收容之相關申報、稽查、解除列管及營運管理等各項業務。 | 土資場如收受營建混合物，應依廢棄物清理法相關法令處理，並由本府環境保護局為相關之管理。 |
| 第三十二條 申請設置土資場之審查方式如下： 一、初審：由主管機關邀集相關機關或公用事業機構就土資場設置可行性會勘審查。 二、複審：由主管機關函請審查項目涉及之相關機關或公用事業機構表示意見或會勘審查。 為辦理土資場申請設置、變更及展期等各項審查，主管機關得設置審查小組。其設置要點由主管機關另定之。 | 一、土資場初、複審分開之審查方式： （一）初審係著重在於設置地點之可行性評估，由本局及相關機關協助審查，避免申請人初期即過度投資。 （二）複審則係經確認設置地點可作為土資場後，由申請人投入資金規劃設計，提送整體土資場開發計畫送審查。 二、主管機關得設審查小組辦理各項審查。 |
| 第三十三條 申請設置土資場者，應檢附下列文件一式十份向主管機關提出初審： 一、申請書。 二、申請人證明文件。 三、土地權利證明文件。 四、土地使用分區證明。 五、設置及處理計畫書圖概要。其內容應包含場址位置圖及範圍圖。 前項第三款土地權利證明文件，應包括土地清冊、登記簿謄本及地籍圖謄本；土地非申請人所有者，應同時檢附土地使用權同意書；屬公有土地者，土地使用權同意書得於複審時檢附。 前項地籍圖謄本，應著色標示土資場使用範圍，並標示權屬類別及用地類別。 | 土資場初、複審分開之初審應檢附資料。 |
| 第三十四條 申請人應於土資場設置初審通過後六個月內檢附下列文件一式十份，向主管機關提出複審： 一、申請書及申請人證明文件。 二、土地權利證明文件影本。 三、土資場地計畫書圖：含現況地形圖（比例尺不小於一千二百分之一）、剖面圖、位置圖、配置設計書圖、處理設備書圖及現況全景照片（至少四張）。 四、面積、最大暫囤量與容量計算書及月處理量計算書。 五、空氣污染、水質污染、道路污染、噪音及震動等防治（制）措施。 六、分區分段分期計畫（含使用期限）。 七、交通運輸計畫書圖：含場外運輸計畫及場內運輸計畫。 八、再利用計畫概述。 九、載明下列事項之營運管理計畫： （一）營建餘土及營建混合物進場管制處理作業。 （二）成品運出或營建餘土轉運管制作業。 （三）營建餘土填埋及壓實作業。 （四）設施操作及維護。 （五）營運管理組織及管理規範。 十、財務計畫。 十一、軍事禁限建管制會勘紀錄。 十二、環境影響評估報告及核准函。 十三、水土保持計畫及核准函。 十四、經主管機關指定之其他文件。 前項第二款土地權利證明文件影本應包括土地使用範圍之土地清冊、土地登記簿謄本及地籍圖謄本；土地非申請人所有者，應同時檢附土地使用權同意書或證明文件。 第一項第十一款至第十三款所定文件依相關法令無需辦理者，免檢附之。 第一項複審之申請文件，申請人得於申請初審時一併提出。 | 一、土資場初審、複審分開辦理時應檢附之複審資料及初複審合併辦理時應檢附資料。 二、為簡化流程，申請人得申請初審、複審合併辦理。 |
| 第三十五條 土資場申請經審查通過者，由主管機關核發設置許可。 前項許可有效期限為一年。但涉及土地使用變更編定者，得申請延長二年，並以一次為限。 申請設置之土資場，應於土資場設置許可有效期限內依核准圖說興建完成；逾期其設置許可失其效力。 | 設置許可有效期限為一年，涉及土地使用變更編定者，得延長兩年，並以一次為限，准予設置之土資場如未於期限內興建完成，則設置許可失其效力。 |
| 第三十六條 土資場興建完成後，申請人應檢附下列文件十份向主管機關申請營運許可，並繳交營運保證金： 一、申請書。 二、設置許可文件影本。 三、核准圖說。 四、使用執照影本。但無建築物者，免予檢附。 五、完成後之現況全景照片四張。 六、負責人及管理人員資料。 七、土地權利證明文件影本。 八、經主管機關指定之其他文件。 土資場經勘驗合格准予營運者，主管機關應登錄建檔並予以管制。 | 取得設置許可之土資場興建完成後應申請營運許可及申請時應檢附之資料。 |
| 第三十七條 土資場營運保證金，依核准計畫之最大暫囤量乘以每立方公尺新臺幣五十元之總金額計算。 前項營運保證金之繳交，申請人得以現金、銀行本票、 保付支票、無記名政府公債、設定質權之銀行定期存款單、銀行簽發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險為之。 前項銀行之書面保證或質權設定之定期存款單，應加註拋棄行使抵銷權及先訴抗辯權。 | 土資場營運保證金之繳納方式。 |
| 第三十八條 土資場營運期限不得超過五年。但容量尚未飽和或具有轉運處理、拌合加工及篩選分類功能，且其處理設備足堪使用者，得於核准期限屆滿前六個月內申請展期；情形特殊者，並得再提前二個月申請之。 前項展期，每次不得超過五年；營運期限屆滿至申請展期核准期間，土資場應維持合法之使用。 | 一、土資場營運展期應於期滿六個月前為之，申請展期核准期間應維持土資場合法之使用。 二、為維護兼具廢棄物再利用之土資場展延申請權益，明定情形特殊者，得提前二個月申辦土資場營運展期。 |
| 第三十九條 前條展期之申請，申請人應檢附下列文件十份向主管機關為之： 一、申請書及申請人證明文件。 二、設置營運許可文件影本。 三、營運月報表。 四、現況全景照片。 五、土地權利證明文件影本。 六、場址展期現況地形測量報告。 七、尚未填埋完成或處理設備足堪使用之佐證資料。 前項第五款土地權利證明文件影本，包括土地使用範圍之土地清冊、土地登記簿謄本及地籍圖謄本；土地非申請人所有者，應同時檢附土地使用同意書或證明文件。 土資場具填埋功能者，第一項第六款場址展期現況地形測量報告，應包含相關技師簽證之場址暫囤量或填埋容量及計算書圖。 | 一、土資場申請營運展期時應檢附之資料。 二、辦理展期時，申請人應自行審認並提供尚未填埋完成或處理設備足堪使用之佐證資料。 |
| 第四十條 土資場應依主管機關核定之計畫書營運及管理。 土資場有變更原許可內容者，應依第三十四條第一項規定重新向主管機關提出申請。但原申請已檢附且未涉及變更事項之文件，經主管機關同意者，得免予檢附。 前項變更以變更土資場得營運之項目為限，不得變更公司統一編號及土資場場址位置。 | 一、土資場應依主管機關核定之計畫書內 容營運管理。 二、土資場涉及變更內容時，以複審各款資料及變動營運項目為主，且因所核准土資場營運，係經各相關機關就申請人整體計畫審查，始同意其於該場址作業，如涉及申請主體變更（轉讓予其他公司主體），則等同新設案件之重新申請程序，故無需要將轉讓公司主體列為變更事項之一，且因原申請人皆繳交有保證金，如涉及欠稅或債務問題時，再同意其採轉讓方式，將造成主管機關疲於處理法院或執行處相關函文，且亦無能力判斷、評估土資場轉讓後之金額，為避免此情形造成管控困難，故規定不得變更公司統一編號（即讓渡）及土資場場址位置，至於不涉變更統一編號之更改公司名稱或負責人，則可提出申請。 |
| 第四十ㄧ條 第三十二條第一項、第三十九條第一項及第四十條第二項之申請，有不合規定或應改正事項者，主管機關應通知改正。申請人並應於接獲改正通知之日起，於下列期間內，依通知改正事項完成改正後，再送請審查；屆期未完成改正者，主管機關應駁回申請： ㄧ、第三十二條第一項或第三十九條第一項之申請：六個月。 二、第四十條第二項之申請：二個月。 前項各類申請之審查涉及其他相關機關者，主管機關應函請相關機關表示意見。 | 土資場設置、展期或營運變更等各類申請有不合規定或應改正事項者，應於接獲通知改正期限內改正，逾期或再審不合規定者，得將申請案件駁回，其審查涉及其他機關業務，由主管機關函送相關機關就主管權責表示意見。 |
| 第四十二條 土資場應簽發下列憑證 ： 一、營建餘土進場後，簽收運送憑證。 二、依據實際轉運、再利用土石方或再生資源數量，簽發轉運再利用憑證。 | 土資場應簽發之憑證種類及數量。 |
| 第四十三條 土資場應將原始紀錄憑證建檔備查，並應將各項證明書或憑證逐項登錄於下列報表： 一、收容處理同意書月報表。 二、處理月報表。 三、轉運再利用月報表。但專供填埋使用之土資場免登錄。 四、土資場營運月報表。 土資場應於每月五日前將前項第一款至第四款之資料，逐案至資訊服務中心網頁完成登錄申報；其各項月報表並應於次月十日前報請主管機關備查。 土資場應每月備份進場監控影像紀錄，並將每月備份紀錄自行留存六個月以供主管機關查核。 | 一、土資場須將憑證自行建檔，並將每月月報表內容逐案上網申報及報請主管機關備查。 二、土資場自行備份進場監控影像紀錄六個月。 |
| 第四十四條 申請土資場營運終止者，應備妥下列文件十份向主管機關為之： 一、申請書及申請人證明文件。 二、營運許可文件影本。 三、當月土資場營運月報表。 四、現況地形圖（比例尺不小於一千二百分之一）。 五、現況全景照片。 六、現地復原計畫。 前項申請，經主管機關現場會勘審查，確認現地已依復原計畫復原者，由主管機關廢止其土資場營運許可，並無息退還營運保證金。但土資場使用土地涉及變更編定者，主管機關於廢止營運許可後，應通知本府地政局辦理後續事宜。 | 一、土資場營運終止時應向主管機關申請及其應檢附之資料。 二、申請營運終止時，應提出現地復原使用之計畫。 |
| 第四十五條 土資場經核准營運終止或經主管機關撤銷或廢止營運許可者，應依復原計畫或主管機關所定期限恢復原狀；屆期未復原者，主管機關得以營運保證金逕予恢復原狀。 前項動用營運保證金進行改善後，如有剩餘款時，應一次無息發還；其有不足者，應向土資場申請人、負責人或管理人追償。 | 營運保證金保證之事項及其發還等相關規定。 |
| 第五章 罰則 | 第五章章名 |
| 第四十六條 承造人或承包廠商違反第十條及第十九條規定者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期清除或補辦手續；屆期未清除或補辦手續者，得按次處罰；必要時，並得勒令停工。 | 營建工程承造人或承包廠商違反第十條及第十九條規定之罰則。 |
| 第四十七條 承造人或承包廠商違反第十一條、第二十一條及第二十三條規定者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並限期補辦手續；屆期未補辦手續者，得按次處罰；必要時，並得勒令停工。 | 營建工程承造人或承包廠商違反第十一條、第二十一條及第二十三條規定之罰則。 |
| 第四十八條 土資場營運違反第二十八條第一項及第四十四條規定者，處土資場負責人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得限期改善、清除或補辦手續；屆期未改善、清除或補辦手續者，得按次處罰；必要時，並得勒令暫停營運至改善為止。 | 土資場違反第二十八條第一項及第四十四條規定之罰則。 |
| 第四十九條 土資場營運違反第四十條規定者，處土資場負責人新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並命立即停止該違規情形及限期改善、清除或補辦手續；屆期未改善、清除或補辦手續者，得勒令暫停營運；必要時，並得撤銷或廢止營運許可。 | 土資場違反第四十條規定之罰則。 |
| 第五十條 土資場營運違反第四十二條及第四十三條規定者，處土資場負責人新臺幣二萬元以上六萬元以下罰鍰，並得命其限期補辦手續；屆期未補辦手續者，得按次處罰；必要時，並得勒令暫停營運至改善為止。 | 土資場違反第四十二條及第四十三條規定之罰則。 |
| 第六章 附則 | 第六章章名 |
| 第五十ㄧ條 主管機關為維護本市公共安全、環境衛生，得就土資場設置之場數實施總量管制，並公告暫緩受理土資場設置許可之申請。 | 主管機關得參酌相關資料，公告暫緩受理土資場設置許可申請，因土資場設置容易衍生地方民意反彈，故如土資場收容總量已明顯高於營建餘土產出量，則本府得公告暫緩受理。 |
| 第五十二條 本自治條例自公布日施行。 | 本自治條例之施行日期。 |