| 高雄市議會第2屆第6次定期大會議員提案執行情形報告表. 提案 議員; 林議員宛蓉; 類號; 教育類第007號; 主辦 機關; 高雄市政府教育局. 案由; 瑞祥高中學校籃球場緊鄰凱旋路旁，交通流量極大攔截網高度不夠高，曾有學生打籃球時，發生球不小心跳過攔截網滾到忠誠路上，還造成路過騎士摔倒受傷的單一事件，為杜絕球類越出校園圍牆，而危害用路人安全，建議裝置戶外籃球場截球網設備提升校園安全系數。. 審查 意見; 送請市政府研究辦理。. 大會 決議; 送請市政府研究辦理。. 執 行 情 形; 本案業於106年10月6日由本府工務局養護工程處召開施工前協調會，達成共識與結論如下： - 瑞祥高中增設籃球場護網案，與會單位均同意採鍍鋅鋼管搭配菱形 鍍鋅鐵絲網進行施工，設置位置為沿籃球場旁水泥鋪面與草皮分界線進行配置。 - 增設過程中若有與既有喬木抵觸，請施工廠商協助扶正或就近移植，且於施工期間務必依規定設置安全隔離設施。且由校方協助提醒師生施工期間勿進入工區。 - 預定利用107年寒假期間（約一月下旬至二月中旬）施作。 綜上，本案預計於107年寒假期間進場施工，完工後之攔截網高度可攔截彈跳球以確保用路人的安全。. 復文 字號; 106年12月22日高市府教高字第10607031400號函. |  |
| --- | --- |