| 高雄市議會第二屆第八次定期大會議員提案執行情形報告表. 提案 議員; 柯議員路加; 類號; 農林類第17號; 主辦 機關; 高雄市政府農業局. 案由; 在8月23豪雨造成那瑪夏區登輝聯絡路面破損，建請市府整修以利農民往來耕作，並保障農民的生計。. 審查 意見; 送請市政府研究辦理。. 大會 決議; 送請市政府研究辦理。. 執 行 情 形; 本案秉持市府一體，強化原鄉地區環境，改善基層道路建設及降低城鄉差距等原則，於106年由那瑪夏區公所提報「部落安全環境建設計畫」，經市府原民會審核後提送計畫，核定後由本府工務局養護工程處執行，並於107年1月18日完成規劃設計前會勘，本案為計畫編號7「瑪雅里登輝農路改善工程」，係將原路面破舊老化AC鋪面改為PC鋪面，共計有五段鋪面道路修繕，目前工程施工中，預計107年12月31日前完工。. 復文 字號; 107年11月14日高市府農發字第10733259900 號. |  |
| --- | --- |