| 高雄市議會第3屆第1次定期大會議員提案執行情形報告表 提案 議員 陳麗珍 類號 教育類第074號 主辦 機關 高雄市政府運動發展局 案由 左營及楠梓區各設一國民運動中心，左營區華夏路及曾子路口原規劃北長青中心能建成國民運動中心。 審查 意見 送請市政府研究辦理。 大會 決議 送請市政府研究辦理。 執 行 情 形 評估興建運動中心基本要件：便捷交通、基地人數約15萬人、基地周邊運動設施現況、建築面積至少3,000平方公尺、委外營運等。 華夏路、曾子路為停車場用地、市場用地，面積約5,285平方公尺，經查土地面積小與市場用地依本市土地使用目標管制要點不符合興建運動設施兩項因素，不適宜興建運動中心。 運發局已邀請專家學者就目前可供評估規劃土地提供優先順序及有效實施策略建議，研議以OT方式規劃本市一座具有示範效果運動中心，目前列入優先規劃土地含鼓山區、左營區(文小26)、鹽埕區，刻正府簽核示中。 本府於108年5月16日北上向教育部爭取運動中心預算，體育署表示下一期類運動中心補助經費申請預計明年(109)底公告，將持續積極爭取。 本府改建運動設施及以BOT規劃興建運動中心進度： 鳳山運動園區：體適能運動中心108年6月完工，目前規劃委外作業。 中正運動園區：中正技擊館體適能中心108年6月完工，目前規劃委外作業；刻正辦理改建極限運動場BOT方式可行性評估作業，預計109年1月前完成評估。 楠梓運動園區：刻正辦理改建楠梓游泳池BOT方式可行性評估作業，預計109年1月前完成評估。 三民區陽明溜冰場：位於高雄市三民區義華路上(陽明國中旁)，刻正辦理改建BOT方式為運動中心之可行性評估作業，預計109年1月前完成評估。 復文 字號 高市府運發字第10830707000號 |  |
| --- | --- |