| 高雄市議會第3屆第5次定期大會議員提案執行情形報告表 提案 議員 吳議員益政 類號 教育類第023號 主辦 機關 高雄市政府運動發展局 案由 建請運發局以區域分散的模式建立國民運動中心。 審查 意見 送請市政府研究辦理。 大會 決議 送請市政府研究辦理。 執 行 情 形 市府以推動至少10座運動中心為目標，並依據行政區人口數及密度、交通易達性、基地土地條件、市場需求、市府財源等條件進行綜整評估，因地制宜目前規劃設置12處運動中心，明年將投入4.13億元建置運動中心預算，除鳳山區運動中心已營運外，苓雅區、左營區將陸續於年底完工或營運，楠梓區、三民區、小港區及鼓山區等4區預計111年動土，前鎮區、前金區、鹽埕區及美濃區等4區辦理勞務招標徵選中，另大寮區正辦理專案補助作業中，以下為目前各運動中心規劃進度： 施工中： 鳳山區-鳳山運動園區：目前委外營運中，田徑場部分，交通局進行地下停車場工程，預計111年2月完成。 苓雅區-苓雅運動中心(中正技擊館)：工程整修中，預計今年12月完工。 委外招商中：左營區-左營運動中心(國體場尾翼)：預計110年12月營運。 規劃設計中： 楠梓區-楠仔坑運動中心：預計110年12月完成規劃設計，111年4月動土，113年完工。 三民區-三民運動中心：預計111年2月完成規劃設計，111年7月動土，113年底完工。 小港區-小港運動中心：預計111年5月完成規劃設計，111年8月動土，114年上半年完工。 鼓山區-鼓山運動中心：預計111年2月中完成規劃設計，111年6月動土，112年8月完工。 勞務招標徵選建築師中：(前鎮區、前金區、鹽埕區、美濃區) 前鎮區、前金區、鹽埕區、美濃區等4處學校，預計今年底啟動規劃設計，明(111)年下半年完成前鎮區(瑞祥高中)、美濃區(美濃國中)、鹽埕區(鹽埕國中)3處學校完工。後(112)年上半年前金區(前金國小)完工。 辦理專案補助行政作業中：(大寮區) 規劃與輔英科大合作冠名，利用大學既有運動設施及空間，擴大對外開放時段，轉變為社區大學城的複合式運動中心強化服務功能和時段對外營運，預計明(111)年初採專案補助啟動營運。 復文 字號 110年11月1日高市府運發字第11031299900號函 |  |
| --- | --- |